График технического обслуживания внутридомовых

газопроводов и газового оборудования

ООО «Чайка-Дон» с 10.10.2017 по 18.11.2017г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес** | **Кол-во квартир** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | Ленина 62 | 124 | 10.10.2017 | 14.10.2017 |
| 2 | Ленина 68 | 95 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 3 | Ленина 72 | 64 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 4 | Ленина 74 | 65 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 5 | Ленина 76 | 68 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 6 | Ленина 76а | 56 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 7 | Ленина 80 | 70 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 8 | Ленина 82 | 69 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 9 | 50 лет СССР 1 | 63 | 17.10.2017 | 21.10.2017 |
| 10 | 50 лет СССР 3 | 119 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 11 | 50 лет СССР 5 | 70 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 12 | 50 лет СССР 7 | 69 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 13 | 50 лет СССР 11 | 68 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 14 | 50 лет СССР 17 | 68 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 15 | 50 лет СССР 21 | 68 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 16 | Пионерская 105 | 52 | 24.10.2017 | 29.10.2017 |
| 17 | 50 лет СССР 25 | 128 | 31.10.2017 | 03.11.2017 |
| 18 | Пионерская 99 | 100 | 31.10.2017 | 03.11.2017 |
| 19 | Пионерская 103 | 88 | 31.10.2017 | 03.11.2017 |
| 20 | Пионерская 107 | 46 | 31.10.2017 | 03.11.2017 |
| 21 | Горького 79 | 120 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 22 | Горького 81 | 70 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 23 | Горького 83 | 70 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 24 | Горького 85 | 67 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 25 | Горького 89 | 70 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 26 | Горького 91 | 128 | 07.11.2017 | 11.11.2017 |
| 27 | Пионерская 109 | 85 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 28 | Горького 100 | 100 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 29 | Горького 102 | 100 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 30 | Маяковского 8 | 8 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 31 | Маяковского 10 | 8 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 32 | Маяковского 14 | 8 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
| 33 | 50 лет ВЛКСМ 5 | 107 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |

**Директор М.М. Голохвастов**