Реализация проекта

«Формирование комфортной городской среды» на территории города Волгодонска

| № п/п | Объект | Стоимость работ (руб.) | Виды работ | Подрядная организация | Выполненные работы с 22.08.18 по 28.08.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дворовая территория МКД № 79,81,83 по ул. М. Горького (Управляющая организация «Чайка-Дон») | 16 756 746,00 | Комплексное благоустройство дворовой территории: ремонт проездов и тротуаров, озеленение территории, обустройство детских и спортивных площадок, парковок, установка малых архитектурных форм. | ООО «Прометей-ГазСтрой», Договор № 1 от 23.06.2018, начало работ 23.06.2018; окончание работ 10.10.2018 | Ведутся работы по установке бордюров, поребрика, вывозу строительного мусора, подготовке основания под детскую площадку, парковки. По состоянию на 28.08.2018 выполнены работы: демонтаж игрового оборудования -100%, демонтаж бордюров, бетонных площадок - 100%; валка деревьев - 100%; установка бордюров - 80%, установка поребрика – 20%; подготовка основания под уширение проезда - 100%, устройство основания под спортивную площадку - 100%, устройство основания под детскую площадку – 30%, асфальтирование парковок (нижний слой) – 60% |
| 2 | Дворовая территория МКД № 34 по ул. Весенней (ТСЖ «Энергия») | 3 312 354,00 | Комплексное благоустройство дворовой территории: ремонт проездов и тротуаров, озеленение территории, обустройство детской площадки, парковки, установка малых архитектурных форм. | ООО «ЮСКОМ», Договор № 28 от 30.06.2018, начало работ 30.06.2018; окончание работ 15.10.2018 | Ведутся работы по устройству покрытия тротуаров из плитки. По состоянию на 28.08.2018 выполнены работы: устройство основания под детскую площадку -100%, монтаж поребрика - 100%; асфальтирование проезда - 100%, устройство покрытия дорожек из камня декоративного - 100%, устройство клумбы - 100%; устройство покрытия тротуаров из плитки – 60% |