Об итогах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 1 квартал 2017 года.

В целях создания условий для повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска осуществлялась реализация  муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – Программа).

Основной целью Программы являются -  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска.

Ответственный исполнитель Программы – отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы :

1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

3. Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» (далее – МУП «ВГЭС».

В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмотренных Программой, (тыс.руб.) | Кассовые расходы, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 127 415,2 | 27 661,8 | 21,7 |
| МКУ «ДС» | 8076,1 | 0 | 0 |
| МУП «ВГЭС» | на 2017 год средства не предусмотрены |
| Всего | 135 491,3 | 27 661,8 | 20,4 |

На реализацию основных мероприятий Программы на 2017 год предусмотрено 135 491,3 тыс.руб.

Фактически исполнено 27 661,8 тыс. руб. Общий процент исполнения Программы составил  20,4.

# Для реализации Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организация благоустройства территории города.

Планом предусмотрены средства в сумме 43 079,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.04.2017 года заключены муниципальные контракты на сумму 29 916,9 тыс. руб., в марте размещено контрактов на сумму  9 660,2 тыс. руб. Общий процент использования средств составляет 91,9%.

Фактически  исполнено 11 099,3 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности направлено 93,2 тыс. руб. Процент исполнения мероприятия составил  25,8. Работы выполняются в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. Низкий процент освоения объясняется сроками исполнения контрактов до 20.12.2017 года,  сезонностью выполнения работ и сроками оплаты выполненных работ (месяцем позже).

В 1 квартале выполнялись работы по уборке контейнерных площадок по ул. Степная, содержанию и ремонту объектов наружного освещения, отлову и содержанию неагрессивных безнадзорных животных, проведению лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации; по подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации, по содержанию и ремонту мест захоронений, уборке случайного мусора на объектах озеленения.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы.

1.1. Организация озеленения городского округа:

Планом предусмотрены средства в сумме 17 402,2 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2017 года заключено 4  муниципальных контракта на сумму 8 760,4 тыс. руб., 3 из них  со сроками исполнения 20.12.2017 года. Четыре аукциона состоялись 03.04.2017 года, в стадии заключения муниципальные контракты на сумму 5 610,3 тыс. руб., в работе 1 182,4 тыс. руб. Общий процент использования средств составляет 89,4.

Фактически исполнено 824,4 тыс. руб. Процент исполнения 4,7.

1.2. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов.

Планом предусмотрены средства в сумме 1278,6 тыс. руб. Аукцион состоялся  03.04.2017 года. Муниципальный контракт находится в стадии заключения.

1.3.  Отлов бесхозяйных животных.

Планом предусмотрены средства в сумме 500,0 тыс.руб. Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 198,4 тыс. руб. В соответствии с первым муниципальным контрактом оказаны услуги по отлову и содержанию 6 неагрессивных безнадзорных животных, по отлову эвтаназии и утилизации 13 трупов агрессивных и неизлечимо больных безнадзорных животных.

1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка.

Планом предусмотрены средства в сумме 15,1 тыс.руб. Дата проведения конкурса декабрь 2017 года.

1.5. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 1 193,2 тыс.руб. Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1 099,6 тыс.руб. со сроком исполнения 10.12.2017 года. Фактически исполнено 504,2 тыс.руб. Процент финансирования  составил 42,3.

1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации.

Планом предусмотрены средства в сумме 2 889,5 тыс.руб.

Заключено 3 муниципальных контракта – 1 949,7 тыс. руб., процент использования средств – 67,5. Два контракта со сроками исполнения конец 2017 года. Муниципальный контракт на разработку ПСД на строительство ВК-2 на сумму 795,0 тыс. руб. будет оплачен после прохождения государственной экспертизы.

Фактически исполнено 109,5 тыс. руб. Процент финансирования 3,8.

1.7. Содержание мест захоронений.

Планом предусмотрены средства в сумме 2 896,7 тыс.руб.

Заключен 1 муниципальный контракт – 1 686,3 тыс. руб. на содержание мест захоронения со сроком исполнения 20.12.2017 года. Размещено 4 контракта – 977,9 тыс. руб., процент использования средств – 91,9.

Фактически освоено 483,1 тыс.руб. Процент финансирования  составляет 16,7.

1.8. Энергоснабжение наружного освещения.

Планом предусмотрены средства в сумме 16 903,8 тыс.руб. Фактически освоено  9 178,1 тыс. руб.  Процент финансирования  54,3.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планом предусмотрены средства в сумме 84 300,5 тыс.руб., в том числе:

- содержание МКУ «ДСиГХ» - 70 693,0 тыс. руб.;

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов, исполнение судебных актов – 13 607,5 тыс. руб.

Фактически профинансировано содержание МКУ «ДСиГХ»  - 16 560,5 тыс. руб., в т.ч. задолженность за 2016 год 2 473,2 тыс. руб.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Планом предусмотрены средства в сумме 35,6 тыс.руб., фактически профинансировано – 2,0 тыс. руб.

4. Строительство объектов муниципальной собственности (расходы курирует МКУ «ДС»).

Планом предусмотрены средства в сумме 8 076,1 тыс.руб., фактически профинансировано – 0,0 тыс. руб.

Директор										        А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко

25 28 17