Об итогах реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 1 квартал 2017 года.

Основной целью программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – Программа) являются -  комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышение качества жизни населения на территории города Волгодонска.												Ответственный исполнитель Программы – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска. 				Участники муниципальной программы –

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства » (далее – МКУ «ДС»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)

3.Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»).

Расходы, курируемые МКУ «ДСиГХ» в Программе,    приведены в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмот-ренных Программой, (тыс.руб.) | Кассовые расходы, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ», всего: | 15 692,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в города Волгодонска» | 14 690,9 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска». | 1 001,1 | 0,0 | 0,0 |

Решением Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 года №15 МКУ «ДСиГХ» выделены дополнительные средства на реализацию следующих мероприятий:										Ремонт муниципальных помещений.

В рамках реализации мероприятия предусмотрено поддержание муниципальных помещений в надлежащем состоянии. На данные расходы бюджетом города предусмотрено 240,0 тыс.рублей.  В 1 квартале подготовлена аукционная документация по 2 муниципальным контрактам на выполнение работ по ремонту муниципальных помещений. Аукционы включены в план график на апрель.

Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

В городе Волгодонске  ограничен рост размера платы граждан за коммунальные услуги по горячему водоснабжению, за счёт предоставления субсидий областного бюджета и средств местного бюджета на софинансирование на  возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.  На данные расходы бюджетом города предусмотрено 101,1 тыс.рублей. Субсидии будут предоставляться во 2 полугодии 2017 года.

Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.

За счет средств местного бюджета в программе предусмотрены субсидии сумму 12 418,8 тыс.рублей. В 1 квартале проводилась  работа по определению объемов и стоимости работ по субсидиям управляющим организациям на обустройство придомовых территорий.

Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. 	За счёт средств местного бюджета программой предусмотрено 1 939,4 тыс.рублей. В 1 квартале проводилась работа по определению объемов и стоимости работ по капитальному ремонту лифтов,

Актуализация разработанной схемы теплоснабжения.

В рамках данного мероприятия планируется выполнить актуализацию схемы теплоснабжения. За счёт средств местного бюджета программой предусмотрено 900,0 тыс.рублей. 	В 1 квартале по данному направлению проводилась работа по подготовке  документации для проведения торгов по актуализации схемы теплоснабжения.

Директор МКУ «ДСиГХ»						А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко 25 28 17