Отчет

об исполнении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 1 полугодие 2018 года

Муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год предусмотрены средства местного бюджета в сумме 142 392,1 тыс. рублей, в том числе:

Фактически за отчетный период освоено 62 168,6 тыс. рублей  (или 43,7% ).

Объем неосвоенных средств составляет 94 172,6 тыс. рублей. Основной причиной неосвоения средств является сезонность выполняемых работ,   сроки исполнения муниципальных контрактов в 4 квартале 2018 года.

В 2018 году оплачены выполненные работы  в 2017 году в сумме 988,9 тыс. рублей.

По мероприятию 1 «Организация благоустройства территории города» предусмотрено 58 320,1 тыс. рублей, освоено 19 397,1 тыс. рублей (или 33,3%). В отчетном периоде на выполнение данного мероприятия заключено 38  муниципальных контрактов на сумму 48 510,4 тыс. рублей (83,2%). Из заключенных контрактов 24 контракта на сумму 39 177,2 тыс. рублей (81,3%) со сроками исполнения 4 квартал 2018 года.

В течение отчетного периода выполнялись работы по содержанию зеленых насаждений на территории города, по благоустройству территории на площади 1155  тыс.м2, по содержанию пешеходных бульваров на 125-ти объектах площадью 1805 тыс. м2, по уборке случайного мусора, санитарной обрезке деревьев, очистке газонов от опавшей листвы на 68-ми объектах. Проведена химическая обработка  - 99,235 га и ларвицидная обработка – 12,5056 га территорий города.

По мероприятию 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено 82 781,6 тыс. рублей, освоено 42 766,5 тыс. рублей (или 51,7%).

По мероприятию 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» предусмотрено 33,6 тыс. рублей, освоено 5,0 тыс. рублей (или 14,9%).

И.о. директора							Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17