**Отчет о приемке - передаче рекультивированных земель.**

**за 2016 г.**

 Во исполнение постановления Мэра города Волгодонска от 24.08.2012г №2236 «О создании Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования плодородного слоя»:

 Согласно протоколу заседания Постоянной комиссии от 11.05.2016г №1 поступило 5 заявлений о завершении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и восстановлением благоустройства нарушенных земель:

 - ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В. по адресу:
 пер. Донской д.21(тубдиспансер);

 - ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В. по адресу:
 ул. Гагарина-Овражная;

 - ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В.ул. Степная- ул. Пионерская;

 - МУП «ВКХ» директор Вислоушкин С.А. по адресу: пр. Мира –

ул. М.Кошевого;

 - ООО «Алекс-Трейд» начальник участка Коханец А.М.ул. Индустриальная д.13.

 Сформирована рабочая группа по приемке рекультивированных земель в составе: Шайтан А.А., Нетута А.В., Ясковец Г.А.

 Рабочей группе поручено осуществить приемку рекультивированных земель с выездом на место производства работ **до 30.05.16г.**

 1. ООО «Стройиндустрия» директор Ильенко В.В.заявление от 30.04.2016 №1 на приемку рекультивированного участка по адресу:
пер. Донской д.21 (тубдиспансер) после производства работ **по капитальному ремонту тепломагистрали**.

 16.05.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **1670 м2**. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, произведен посев травы. Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 2. ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко по адресу:
ул. Гагарина-Овражная - заявление от 30.04.2016 №2 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Гагарина-Овражная после производства **работ по капитальному ремонту водопровода.**

 16.05.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **320м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 3. ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко по адресу:
ул. Степная- ул. Пионерская - заявление от 30.04.2016 №3 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Степная- ул. Пионерская

после производства **работ по капитальному ремонту водопровода.**

 16.05.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **160м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 4.МУП «ВКХ», директор С.А. Вислоушкин по адресу:
пр.Мира – ул. М.Кошевого - заявление от 30.04.2016 №4 на приемку рекультивированного участка по адресу: пр. Мира – ул. М.Кошевого после производства **работ по капитальному ремонту водопровода.**

 16.05.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **120м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 5. ООО «Алекс-Трейд», начальник участка А.М. Коханец по адресу:
ул. Индустриальная д.28- заявление от 30.04.2016 №5 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Индустриальная д.28 после производства **работ по прокладке канализации.**

 16.05.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **280м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

Согласно протоколу заседания Постоянной комиссии от 15.11.2016 №2 поступило 4 заявления о завершении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и восстановлением благоустройства нарушенных земель:

- МУП «ВГЭС» директор А.Н. Журба перекладка кабельной линии

по адресу: пр. Строителей 14-16а;

- ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко капитальный ремонт тепломагистрали по адресу: ул. Гагарина 71-73;

- ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко капитальный ремонт тепломагистрали по адресу: ул. Степная (в районе лицея №16);

-ООО «Донремстрой», директор С.В. Бражкин ремонт тепломагистрали по адресу: пер. Маяковского (р-н ВПТП)

 Сформировать рабочую группу по приемке рекультивированных земель в составе: Гайнулина Л.К., Чернецкий В.А., Ясковец Г.А..

 Рабочей группе осуществить приемку рекультивированных земель с выездом на место производства работ **до 28.11.16г**.

 1.ООО «ВГЭС», директор А.Н. Журба по адресу:
пр. Строителей 14-16а; - заявление от 01.11.2016 №6 на приемку рекультивированного участка по адресу: пр. Строителей 14-16а; после производства **работ по прокладке электрокабеля.**

 28.11.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **240м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 2. ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко по адресу:
ул. Гагарина д.71-73 - заявление от 02.11.2016 №7 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Гагарина-Овражная после производства работ по реконструкции тепломагистрали.

28.11.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **320м2.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 3. ООО «Стройиндустрия», директор В.В. Ильенко по адресу:
ул. Степная (район лицея №16) - заявление от 02.11.2016 №8 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Степная (район лицея №16) после производства работ по реконструкции тепломагистрали.

28.11.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **180 м2**. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

 4. ООО «Донмонтаж», директор В.В. Ильенко по адресу:
ул. Маяковского (район ВПТП)- заявление от 02.11.2016 №9 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Маяковского (район ВПТП) после производства работ по реконструкции тепломагистрали.

28.11.2016г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью **340м2**. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

**Итого 3630 м2 принято рекультивированных земель за 2016г.**