**Отчет о приемке - передаче рекультивированных земель.**

**за 2017 г.**

Во исполнение постановления Мэра города Волгодонска от 24.08.2012г №2236 «О создании Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель, снятия, сохранения и рационального использования плодородного слоя»:

Согласно протоколу заседания Постоянной комиссии от 03.07.2017г №1 поступило 3 заявления о завершении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и восстановлением благоустройства нарушенных земель:

- ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В. по адресу:  
 пр. Мира - ул. М.Кошевого после производства земляных работ по перекладке трубопровода ХБК;

- АО «Донэнерго» ВМЭС директор Поздеев А.В. по адресу:  
 ул. Морская д.24-26, после производства земляных работ по перекладке электрокабеля;

- МУП «ВГЭС» директор Журба А.Н. по адресу: ул. Ленинградская, д.7, после производства земляных работ по перекладке электрокабеля.

Сформирована рабочая группа по приемке рекультивированных земель в составе: Шайтан А.А., Прошкина О.В., Гайнулина Л.К.

Рабочей группе поручено осуществить приемку рекультивированных земель с выездом на место производства работ до 10.07.17г.

1. ООО «Стройиндустрия» директор Ильенко В.В.заявление от 22.06.2017 №1 на приемку рекультивированного участка по адресу:  
пр. Мира - ул. М.Кошевого после производства земляных работ по перекладке трубопровода канализации.

10.07.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 420 м2. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, произведен посев травы. Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

2. МУП «ВГЭС» директор Журба А.Н. - заявление от 21.06.2017 №2 на приемку рекультивированного участка по адресу: Ленинградская, д.7, после производства земляных работ по перекладке электрокабеля.

10.07.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 270м2. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

3. АО «Донэнерго» ВМЭС директор Поздеев А.В. по адресу:  
 ул. Морская д.24-26, - заявление от 21.06.2017 №3 на приемку рекультивированного участка по адресу: ул. Морская д.24-26, после производства земляных работ по перекладке электрокабеля**.**

10.07.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 220м2. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

Согласно протоколу заседания Постоянной комиссии от 10.11.2017 №2 поступило 5 заявлений о завершении работ, связанных с нарушением почвенного покрова и восстановлением благоустройства нарушенных земель:

1. ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В. по адресу:  
 ул. Ситникова – ул. Ленина – ул. Морская д.128 после производства земляных работ по перекладке водопровода;

2. ООО «Стройиндустррия», директор Ильенко В.В. по адресу:  
 ул. Энтузиастов, после производства земляных работ по перекладке водопровода;

3. МУП «Водоканал» директор С.А. Вислоушкин по адресу:  
 пр. Мира, д.61 , после производства земляных работ по перекладке канализации.

Сформировать рабочую группу по приемке рекультивированных земель в составе: Нетута А.В, Сухорукова Т.С, Чернецкий В.А, Ясковец Г.А.

Рабочей группе осуществить приемку рекультивированных земель с выездом на место производства работ до 20.11.2017г.

4. МКУ «ДС и ГХ» о завершении работ по рекультивации земель после выполнения мероприятий по ликвидации захоронений домашних животных, на земельных участках, расположенных в городских лесах с кадастровыми номерами 61:48:002 0701:1 в лесополосе, пограничной с СТ «Машиностроитель».

5. МКУ «ДС и ГХ» о завершении работ по рекультивации земель после выполнения мероприятий по ликвидации захоронений домашних животных, на земельных участках, расположенных в городских лесах с кадастровыми номерами 61:48:0070101:0017 в районе городского кладбища №2 по Жуковскому шоссе.

Сформировать рабочую группу по приемке рекультивированных земель в составе:

- Шайтан А.А, Жидкова М.Н., Чернецкий В.А., Гайнулина Л.К.

Рабочей группе осуществить изучение документов и приемку рекультивированных земель с выездом на место производства работ до 25.11.2017г.

1. ООО «Стройиндустррия», директор Ильенко В.В. по адресу:  
 ул. Энтузиастов, (ул. Строителей – ул. Черникова); - заявление от 30.10.2017 №4 на приемку рекультивированного участка по адресу: после производства земляных работ по перекладке водопровода.

21.11.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 1890м2**.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

2. ООО «Стройиндустрия», директор Ильенко В.В. по адресу:  
 ул. Ситникова – ул. Ленина – ул. Морская д.128, заявление от 21.10.2017 №5 на приемку рекультивированного участка после производства земляных работ по перекладке водопровода.

21.11.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 2240м2**.** Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

3. МУП «Водоканал» директор С.А. Вислоушкин по адресу:  
 пр. Мира, д.6 - заявление от 30.10.2017 №6 на приемку рекультивированного участка по адресу: пр. Мира, д.61 после производства земляных работ по перекладке канализации.

21.11.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 2700м2. Установлено, что выполнена планировка газонов, толщина восстановленного растительного слоя грунта 0,2-0,3 м2, Реультивированный участок пригоден для озеленения и благоустройства городских территорий.

4. МКУ «ДС и ГХ» начальник производственного отдела Ляшко А.Ю.

- заявление от 01.11.2017 №7 о завершении работ по рекультивации земель после выполнения мероприятий по ликвидации захоронений домашних животных, на земельных участках, расположенных в городских лесах с кадастровыми номерами 61:48:0070101:0017 в районе городского кладбища №2 по Жуковскому шоссе.

24.11.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 100м2. Силами производственного отдела МКУ «ДСиГХ» на указанных земельных участках проведены следующие мероприятия: сбор мусора, памятников, венков и вывоз на свалку, выполнена засыпка захоронений растительным грунтом и планировка территорий площадью 24м2.

5. МКУ «ДС и ГХ» начальник производственного отдела Ляшко А.Ю.

- заявление от 01.11.2017 №8 о завершении работ по рекультивации земель после выполнения мероприятий по ликвидации захоронений домашних животных, на земельных участках, расположенных в городских лесах с кадастровыми номерами 61:48:002 0701: 1 в лесополосе, пограничной с СТ «Машиностроитель».

24.11.2017г рабочей группой осмотрено в натуре рекультивированный участок газона площадью 50м2. Силами производственного отдела МКУ «ДСиГХ» на указанных земельных участках проведены следующие мероприятия: сбор мусора, памятников, венков и вывоз на свалку, выполнена засыпка захоронений растительным грунтом и планировка территорий площадью 6 м2.

**Итого 7770 м2 принято рекультивированных земель за 2017г.**