Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год

В целях комплексного решение вопросов, связанных с повышением качества и комфорта городской среды на территории города Волгодонска, повышение удовлетворенности населения города Волгодонска уровнем благоустроенности общественных территорий, территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) в 2018 году выполнены мероприятия, в результате которых:

проведено благоустройство общественной территории сквера «Дружба». Выполнены в полном объеме следующие основные работы: устройство ограждения сквера «Дружба» протяженностью 529 погонных метра, ограждение детской площадки протяженностью 230 погонных метра, озеленение территории: посев газонов партерных на площади 16648 квадратных метров, посадка 342 деревьев, 1476 штук кустарников, установка 64 скамеек, установка15 единиц  малых архитектурных форм и спортивного инвентаря,  установка 21  скульптуры сказочных героев;			 проведено благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Весенняя, 34. Выполнены в полном объеме следующие основные работы: устройство  детской площадки с установкой  5 единиц игрового оборудования и 11 единиц малых архитектурных форм  с  устройством резинового покрытия  площадью   164 квадратных метра.

проведено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: улица М. Горького 79,81,83. Выполнены следующие основные работы по устройству детской  игровой площадки с установкой 8 единиц  игрового оборудования  и устройством резинового покрытия   площадью 775,1 квадратных метра, устройство спортивной площадки  с резиновым  покрытием 487 квадратных метра,  установка спортивного оборудования (3 веревочных городка) и 72 единицы малых архитектурных форм, посадка 58 деревьев.

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2018 году составляет  60 534,2 тыс.рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 121,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило – 60 330,8 тыс. рублей, или 100 процентов, за счет внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей или 100 процентов

Директор МКУ «ДСиГХ»					А.И. Бубен