Отчет

об исполнении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2018 года

Муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2018 год предусмотрены средства в сумме 152 596,5 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 35 205,5 тыс.рублей
	средства местного бюджета – 117 391,0 тыс.рублей.
	Фактически за отчетный период освоено 58 423,9 тыс. рублей  (или 38,3% ) в том числе:

средств областного бюджета – 11 221,1 тыс. рублей (или 31,9%)

средств местного бюджета – 47 202,8 тыс. рублей (или 40,2%).

Объем неосвоенных средств составляет 94 172,6 тыс. рублей. Основной причиной неосвоения средств является  срок исполнения муниципальных контрактов (декабрь 2018 года).

В 2018 году оплачены выполненные работы в 2017 году по ремонту автомобильных дорог в сумме 3 182,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2 муниципальной программы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Предусмотрено 23 232,0 тыс. руб. Освоены средства на исполнение мероприятия 2017 года в сумме 3 182,0 тыс. рублей. Средства в сумме 20 000,0 тыс. рублей  предусмотрены на софинансирование работ по ремонту дорог к областному бюджету. В 1 полугодии средства областного бюджета не предусмотрены.

Мероприятие 3 муниципальной программы: Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них. Предусмотрено 119 364,8 тыс. руб., освоено 49 506,8 тыс. рублей или (41,5%).

В отчетном периоде по данному мероприятию заключено 34  муниципальных контрактов на сумму 111 261,8 тыс. рублей или  93,2% от общего объема предусмотренных средств. Из 10 заключенных  муниципальных контрактов на сумму 65 834,2 тыс. рублей  (или  59,2%) срок исполнения  4 квартал 2018 года

В отчетном периоде выполнены следующие работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения):

- устранение  сверхнормативных ям на  шестнадцати автомобильных дорогах общим объемом - 1592 м2;

- устранение деформаций и повреждений (по первому этапу) на тринадцати автомобильных дорогах общим объёмом  -  1292 м2;

- фрезерование и устранение повреждений асфальтобетонного покрытия (по второму этапу) на восемнадцати автомобильных дорогах составило - 8651,0 м2.

Кроме того содержанию автомобильных работ выполнены работы - нанесение разметки, содержание дорог в зимний период, обслуживание светофоров, посадка цветников, содержание и замена дорожных знаков, содержание и ремонт сетей наружного освещения.

Закончены работы по приведению в соответствие с требованиями национальных стандартов 220 пешеходных переходов, в том числе 23 вблизи образовательных учреждений.

Общее количество перевезенных пассажиров за первое полугодие 2018 года составило 10909,9 тысяч человек, в том числе: 5710,6 – муниципальным транспортом МУП «ГПТ».

Среднесуточный выход подвижного состава составил 104,7 единиц, в том числе: троллейбусы – 29,0 единиц, автобусы большой вместимости – 34,8 единиц, автобусы малой вместимости – 40,4 единицы.

И.о. директора							Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17