| График технического обслуживания внутридомовых газопроводов и газового оборудования |
| --- |
| с 05.03.2018 по 28.04.2018 |
| №п/п | Управляющая компания, ТСЖ, ЖСК | Адрес | Кол-во квартир | Начало работ | Окончание работ |
| 1 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Ленинградская 5 | 105 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 2 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Энтузиастов 46 | 106 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 3 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Энтузиастов 48 | 105 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 4 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Энтузиастов 52 | 143 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 5 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 14 | 141 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 6 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Энтузиастов 54 | 143 | 05.03.2018 | 17.03.2018 |
| 7 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Энтузиастов 56 | 179 | 20.03.2018 | 24.03.2018 |
| 8 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 15 | 140 | 20.03.2018 | 24.03.2018 |
| 9 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 12 | 119 | 20.03.2018 | 24.03.2018 |
| 10 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 2/31 | 320 | 27.03.2018 | 31.03.2018 |
| 11 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 18 | 109 | 27.03.2018 | 31.03.2018 |
| 12 | ЖСК "Темп" | ул. Черникова 24 | 142 | 03.04.2018 | 07.04.2018 |
| 13 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 22 | 215 | 03.04.2018 | 07.04.2018 |
| 14 | ООО УК "Жилстрой" | ул. Черникова 28 | 59 | 03.04.2018 | 07.04.2018 |
| 15 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 2Б | 72 | 10.04.2018 | 14.10.2018 |
| 16 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 2В | 71 | 10.04.2018 | 14.10.2018 |
| 17 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 8 | 137 | 10.04.2018 | 14.10.2018 |
| 18 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 43 | 140 | 10.04.2018 | 14.10.2018 |
| 19 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 47 | 48 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 20 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 28 | 88 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 21 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 30 | 133 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 22 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 32 | 36 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 23 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 34 | 36 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 24 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Мира 51 | 71 | 17.04.2018 | 21.04.2018 |
| 25 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Строителей 10 | 72 | 24.04.2018 | 28.04.2018 |
| 26 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 40 | 108 | 24.04.2018 | 28.04.2018 |
| 27 | ООО УК "Жилстрой" | ул. К.Маркса 42 | 131 | 24.04.2018 | 28.04.2018 |
| 28 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Мира 53 | 58 | 24.04.2018 | 28.04.2018 |
| 29 | ООО УК "Жилстрой" | пр. Мира 57 | 35 | 24.04.2018 | 28.04.2018 |