ИНФОРМАЦИЯ

о  выполненных работах по содержанию и благоустройству мест захоронений в 1 полугодии и планируемых мероприятиях на 2-е полугодие 2014 года

МКУ «ДСиГХ» проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на выполнение  следующих видов работ:

1. Содержание мест захоронений – на сумму 968,4 тыс.рублей. В соответствии с контрактом запланировано выполнение работ: уборка и вывоз мусора и листвы, выкашивание газонов, подметание дорожек, завоз песка и воды,   сгребание снега, полив цветов и деревьев на братских захоронениях в бывших станицах Красноярской и Соленовской.

По состоянию на 20.06.2013 выполнены работы на сумму 676,36 тыс. руб.

2. Истребительные работы по дератизации территорий кладбищ  – на сумму 66,197 тыс.рублей (работы выполнены в полном объеме в апреле).

3. Химическая обработка территорий кладбищ города Волгодонска –   на сумму 239,557 тыс.руб.  (первая обработка выполнена в апреле – 57,1 га, вторая обработка будет выполнена в августе).

4. Доставка неопознанных, невостребованных трупов, обнаруженных на территории муниципального образования «Город Волгодонск», в Волгодонское отделение Государственного областного учреждения здравоохранения Бюро судебно-медицинской экспертизы – на сумму 90,5 тыс.руб.   (выполнено на 1,9 тыс. руб. – 3 трупа).

В июле, после проведения аукциона, планируется заключение контракта на валку и обрезку деревьев, расчистку земельного участка от поросли, ликвидацию несанкционированных свалок мусора на территории  «Старого кладбища», начальная максимальная цена – 741 тыс.руб..

В сентябре, после проведения аукциона, планируется заключение контракта (путем запроса котировок) на изготовление и установку планов-схем кладбищ №1 и №2 и информационных табличек (с информацией и обращением к гражданам, в т.ч. о местах складирования мусора).

В рамках подготовки территорий мест захоронений к празднованию Пасхи и Дня Победы  выполнены работы:

- завоз 720 тонн  песка на территории: «Нового кладбища» - 400 т, «Старого кладбища» - 280 т  и «Красноярского кладбища» - 40 т.

- завоз воды на «Старое кладбище»;

- уборка территорий Аллей почетных и воинских захоронений, братских захоронений в бывших станицах Красноярской и Соленовской;

- мытье постаментов и памятников;

- ремонт облицовочного покрытия постамента памятника «Скорбящая мать» на старом кладбище и постамента на братском захоронении в  ст.Красноярской;

- окраска надписей на мемориальных плитах на братском захоронении в ст.Красноярской.

В первом полугодии 2014 года на кладбищах города Волгодонска захоронено 807 умерших, в т.ч.:

- кладбище №2 – 573 (из них: 7 – на Аллее почетных захоронений и 34 – на секторе для захоронения неопознанных, невостребованных трупов);

- кладбище № 1 – 224, в т.ч. 3 на Аллее почетных захоронений;

- Красноярское кладбище – 10 шт..

Для сравнения - в первом полугодии 2013 года захоронено 922 умерших, в т.ч.:

- кладбище №2 – 690 (в т.ч. 10 на Аллее почетных захоронений и 49 на секторе для невостребованных и неопознанных трупов);

- кладбище № 1 – 219 (в т.ч. 7 на Аллее почетных захоронений);

- Красноярское кладбище - 13.

Начальник отдела по работе с УО и РСО МКУ «ДСиГХ»		   Е.Д. Нигай