Отчет об исполнении муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска на 2013 – 2017 годы» за 2013 год

В 2013 году на реализацию муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска на 2013 – 2017 годы» предусмотрено выделение денежных средств в размере 12 069,7 тыс. руб. Фактические расходы за 12 месяцев 2013 года составили 12 060,2 тыс. руб. Процент реализации программы составляет 99,9%.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнено, тыс. руб. | План, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и установка светофорных объектов | 1 640,9 | 1 641,2 | 0,3 тыс.руб. (экономия торгов) |
| 2 | Содержание светофорных объектов, очистка и мойка стоек и знаков, содержание элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда, замена дорожных знаков | 4 183,9 | 4 183,9 | Выполнено на 100% |
| 3 | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | 5 257,0 | 5 266,1 | 9,0 тыс.руб. (экономия торгов) |
| 4 | Установка дорожных знаков | 880,4 | 880,5 | 0,1 тыс.руб. (экономия торгов) |
| 5 | Ремонт светофорных объектов | 98,00 | 98,00 | Выполнено на 100% |
|  | Итого: | 12 060,2 | 12 069,7 |  |

В рамках мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска на 2013 – 2017 годы» в 2013 году выполнены следующие работы:

1. Проектирование и установка светофорных объектов – 1640,9 тыс. руб.

В текущем году выполнены работы по установке трех светофорных объектов:

- пр. Строителей (в районе МКД №8);

- Жуковское шоссе – ул. 6-я Заводская;

- ул. Ленинградская – ул. К.Маркса.

2. Содержание 36 светофорных объектов, очистка и мойка стоек и знаков, содержание 32 элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда, замена дорожных знаков (110 шт.) –  4183,9 тыс. руб.

3. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» - 5 257,0 тыс. руб.:

а) Муниципальный контракт от 01.04.2013 №2013.36465 – 2 692,40 тыс. руб. (нанесение линий дорожной разметки краской);

В соответствии с муниципальным контрактом в весенний период выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки на 48 объектах, нанесению линий дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на 144 объектах, нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность» на 11 автодорогах города, нанесению дорожной разметки для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов на 23 объектах.

В рамках подготовки к новому учебному году и в целях повышения обеспечения безопасности дорожного движения на автодорогах города Волгодонска в августе 2013 года повторно выполнены работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на 81 объекте, в том числе вблизи общеобразовательных и дошкольных учреждений, нанесению горизонтальной разметки 1.25 «Искусственная неровность» на 17 автодорогах города, нанесению дорожной разметки для организации мест стоянки специальных автотранспортных средств инвалидов на 23 объектах.

б) Муниципальный контракт от 25.03.2013 №2013.32308 – 2 345,40 тыс. руб. (нанесение линий дорожной разметки термопластиком).

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 4 объектах: ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост).

в) Муниципальный контракт от 13.08.2013 №2013.138832 – 171,83 тыс. руб. (нанесение линий дорожной разметки термопластиком на автодороге по ул. Морская после капитального ремонта).

г) Муниципальный контракт от 21.10.2013 №2013.165186 - 47,37 тыс. руб. (нанесение линий горизонтальной разметки в соответствии с предписаниями Отдела ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское»)

В соответствии с муниципальным контрактом выполнены работы по нанесению разметки на автодороге по ул. Ленина (в районе дома №23), автодороге Цимлянское шоссе (в районе остановки «5 км»), на автодороге по ул. Степная (на пересечении с пер. Вокзальный), восстановлению дорожной разметки на автодорогах по ул. 2-я Бетонная, Жуковское шоссе и ул. Индустриальная.

д) В апреле месяце текущего года за счет благотворительных средств ОАО «РУЭКО» экспериментально выполнены работы по нанесению линий дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком (красно-белый цвет) на автодороге по ул. Морская (ост. «Путепровод»).

4. Установка дорожных знаков – 880,4 тыс. руб.:

В рамках заключенных договоров (3 муниципальных контракта) выполнены работы по установке 193 шт. дорожных знаков, в том числе дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне, 1.23 «Дети», 3.27 «Остановка запрещена» в соответствии с предписаниями Отдела  ГИБДД МУ МВД России «Волгодонское».

5. Ремонт светофорных объектов поврежденных в следствии дорожно-транспортных происшествий – 98,0 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту светофорных объектов ул. Энтузиастов - ул. Гагарина, ул. Морская – ул. 50 лет СССР, пр. Строителей - ул. Энтузиастов,  ул. Энтузиастов – ул. Ленинградская,  ул. Морская – ул. 30 лет Победы.

Информация о мероприятиях по повышению безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска, запланированных на 2014 год

В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. 	В рамках реализации мероприятий за счет средств местного бюджета планируется выполнить следующие работы: проектирование и установка светофорных объектов; установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков. При условии выделения средств из областного бюджета планируется выполнить следующие работы: содержание светофорных объектов, очистка и мойка стоек и знаков, содержание элементов информационных устройств для пользователей дорог о состоянии проезда, замена дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков, нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших линий.