Отчет

о выполнении предписаний, выданных ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское» за 2015 год и первые два месяца 2016 года.

Слайд 1. О выполнении предписаний, выданных ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское», в 2015 году.

| № п/п | Перечень | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего получено предписаний: | 258 |
| 2 | Выполнено: | 239 |
| 3 | Не выполненные предписания: | 19 |
|  | Обустройство искусственных дорожных неровностей | 3 |
|  | Нанесение горизонтальной разметки | 15 |
|  | Установить пешеходное ограждение | 1 |

1. Не выполнено 3 предписания по восстановлению искусственных дорожных неровностей. В том числе 2 вблизи образовательных учреждений МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 22 (2 ИДН), 1 предписание по установке ИДН на автодороге по ул. Дружбы, д.3.

Подготовлена конкурсная документация по выполнению работ по обустройству искусственных дорожных неровностей. Срок размещения аукционной документации – апрель 2016 года.

- Предписания по нанесению горизонтальной дорожной разметки:

- 15 предписаний по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений бело-желтым цветом. Соответствующие объемы внесены в план работы на 2016 год. Проводится электронный аукцион. В 2016 году все пешеходные переходы на территории города Волгодонска будут оборудованы горизонтальной разметкой бело-желтого цвета в соответствии с требованиями национальных стандартов. Сроки завершения работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в соответствии с конкурсной документацией – 30.06.2016.

3. Одно предписания по обустройству пешеходных ограждений:

- пешеходное ограждение на регулируемом пешеходном переходе – пересечение ул. Энтузиастов и ул. Черникова. Работы по обустройству пешеходного ограждения планируется выполнить при наличии экономии денежных средств при проведении аукционов по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Слайд 2. О выполнении предписаний, выданных ОГИБДД МУ МВД России «Волгодонское», за два месяца 2016 года.

| № п/п | Перечень | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Всего получено предписаний: | 36 |
| 2 | Выполнено: | 10 |
| 3 | Не выполненные предписания: | 26 |
|  | Установка дорожных знаков | 18 |
|  | Нанесение горизонтальной разметки | 7 |
|  | Ремонт дорожного полотна | 1 |

- Предписания по нанесению горизонтальной дорожной разметки:

- Семь предписаний по нанесению горизонтальной дорожной разметки, в том числе на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений бело-желтым цветом. Соответствующие объемы внесены в план работы на 2016 год. Проводится электронный аукцион.

В 2016 году все пешеходные переходы на территории города Волгодонска будут оборудованы горизонтальной разметкой бело-желтого цвета в соответствии с требованиями национальных стандартов.

- Предписания по установке дорожных знаков:

- Восемнадцать предписаний по установке дорожных знаков на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Работы включены в техническое задание к муниципальному контракту на установку недостающих дорожных знаков на территории муниципального образования «Город Волгодонск». Срок размещения документации на электронной площадке для проведения аукциона: апрель 2016 года.

- Предписания по ремонту дорожного полотна:

- 1 предписание по ремонту дорожного полотна ул. 30 лет Победы. Работы включены в план работ на апрель 2016 год.

Директор                                                                                                           А.А. Шайтан

Д.К. Заходякин

25 28 05