Отчет

о выполнении мероприятий по программе «Развитие транспортной системы города Волгодонска», в части касающейся БДД, за 2015 год и первые два месяца 2016 года.

В рамках муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» предусмотрено проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Общая стоимость работ в 2015 году по программе составила 371701,6 тыс.руб., в том числе: по областному бюджету – 226722,6 тыс.рублей, по местному бюджету – 144979,0 рублей.

Слайд 2. Финансирование мероприятий, предусмотренных муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска», в 2015 году.

| Наименование показателей | Лимит на 2015 год тыс.руб. | Из средств областного бюджета | Из средств местного бюджета |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | 371701,6 | 226722,6 | 144979,0 |

В соответствии с подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» осуществлены работы по реализации предусмотренных финансированием мероприятий:

Слайд 3. Освоение средств по муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» по состоянию на 31.12.2015.

| Наименование показателей | Лимит на 2015 год тыс.руб. | Профинансировано (%) |
| --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | 371701,6 | 83,9% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 257041,6 | 77,2% |
| В том числе: |  |  |
| МУП «ГПТ» | 114660,0 | 98,8% |
| Из них: |  |
| Субсидии МУП «ГПТ» | 10660,0 | 100% |
| Приобретение троллейбусов | 104000,0 | 98,7% |
| МКУ «ДСиГХ» | 221245,1 | 87,3% |
| Из них: |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе: софинансирование местные и областной бюджет | 97778,2 | 92,5% |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | 43055,2 | 95,6% |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | 78341,3 | 76,2% |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2070,4 | 87,9% |
| МКУ «ДС» | 35796,5 | 13,4% |
| Из них: |  |  |
| Разработка ПСД на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул.Индустриальной | 1080,0 | 0,0% |
| Разработка ПСД на подъездные дороги к детским дошкольным учреждениям | 1356,9 | 100% |
| Ремонт подземного перехода по проспекту Строителей | 395,8 | 100% |
| Строительство подъездных дорог к дошкольной организации | 29492,4 | 0,0% |
| Строительство внутриквартальной автомобильной дороги от пр.Курчатова,д.1/1-1/8 до пер.Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске Ростовской области | 3471,4 | 99,5% |

Слайд 4. Освоение средств по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска».

| Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» на 2015 год |
| --- |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | Лимит, тыс. руб. | Сумма по контрактам, тыс. руб. | Остаток, тыс. руб. |
|  | 2070,4 | 1820,3 | 250,1 |
| Повышение комплекса мероприятий по обеспечению БДД (устройство регулируемого пешеходного перехода) | 1777,3 | 1777,2 | 0,1 |
| Изготовление и установка стендов, баннеров БДД | 43,1 | 43,1 | 0,0 |
| Разработка ПСД установку двух светофорных объектов | 250,0 | 0,0 | 250,0 |

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета выполнены следующие работы:

1. Установка светофорных объектов.

В 2015 году выполнены работы по устройству 3 светофорных объектов:

1. ул. 1-я Черникова – пер. Озерный;

2. ул. Степная – пер. Вокзальный;

3. ул. Пионерская – пер. Коммунистический.

Выполнены работы по восстановлению светофорного объекта по ул. 50 лет СССР – ул. М.Горького.

2. Установка дорожных знаков.

Согласно муниципальным контрактам на территории города Волгодонска произведены работы по установке 1061 дорожного знака, 6 из которых оборудованы стробоскопами для световой сигнализации в темное время суток и солнечными электростанциями. На территории старой части города произведена замена дорожных знаков приоритета с опор линии электропередач.

На основании многочисленных обращений жителей города, предложений общественных организаций комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения принято решение об ограничении движения транспортных средств на автодороге по ул.Ленина от ул.30 лет Победы до пл.Ленина. На данном участке автодороги выполнены работы по установке 305 дорожных знаков (3.1 «Въезд запрещен», 8.5.4 «Время действия» с 23.00 до 6.00, 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор»).

На основании предложений Волгодонской городской Думы, Общественной палаты города Волгодонска, жителей города Волгодонска рабочей группой по рассмотрению предложений, замечаний, обращений граждан, структурных подразделений Администрации города Волгодонска, учреждений независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, общественных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения принято решение об изменении первоначальной схемы организации дорожного движения в части запрета остановки транспортных средств.

До 30.04.2016 будут выполнены работы по установке дорожных знаков 8.5.4 «Время действия с 23.00 до 6.00» к существующим дорожным знакам 3.27 «Остановка запрещена» на всем протяжении улицы Ленина от ул.30 лет Победы до пер.Почтовый за исключением участков: от бул.Тягливого до ул.Думенко, от пер.Пушкина до ул.Советская, и по четной стороне ул.Ленина в районе поликлиники № 1, где имеется оборудованная гостевая парковка.

Слайд 6. Дорожные знаки для ограничения движения транспортных средств по ул.Ленина.

Слайд 7. Дорожные знаки для ограничения движения транспортных средств по ул.Ленина.

3. Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки с удалением при необходимости отслуживших линий

В 2015 году выполнены в полном объеме работы по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на 145 пешеходных переходах муниципального образования «Город Волгодонск» с общим количеством полос: 2879 шт..

В 2015 году обустройство пешеходных переходов производилось в соответствии с требованиями национальных стандартов. Шесть пешеходных переходов оборудованы горизонтальной дорожной разметкой 1.14.1 («Зебра») бело-желтого цвета.

Слайд № 9. Пешеходный переход вблизи СОШ № 7.

Выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки краской на 48 улицах общей протяженностью 160,168 км.

Выполнены работы по нанесению линий продольной горизонтальной разметки термопластиком на 6 улицах: ул. Морская, пр. Строителей, пер. Почтовый, Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост), ул. Степная общей протяженностью: 22,398 км. В рамках реконструкции ул. 50 лет СССР дорожная разметка выполнена износоустойчивыми материалами.

Слайд № 10. Реконструкция ул. 50 лет СССР.

4. Обустройство пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений.

Слайд № 11. Обустройство пешеходных ограждений вблизи образовательных учреждений.

В 2015 году оборудованы в соответствии с национальными стандартами пешеходными ограждениями семь образовательных учреждений, имеющих непосредственный выход на проезжую часть (СОШ № 1, СОШ № 5, СОШ № 7, СОШ № 8, СОШ № 12, СОШ № 16, СОШ № 22).

5. Строительство наружного освещения.

В 2015 году из бюджета города Волгодонска выделено 23 000,0 тыс. руб. на строительство сетей наружного освещения (8,9 км).

Выполнены работы по строительству сетей наружного освещения в микрорайонах В-4, В-5, В-6, В-7, В-12, В-18, В-П, В-С, В-Р, квартал ПТУ, в квартале 10, по пер. Западный (от ж/д № 2 по пр. Строителей до ж/д № 34 по ул. Весенняя), в кварталах ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3.

6. Устранение деформаций и повреждений асфальтового покрытия  на городских дорогах.

В 2015 году выполнены работы по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на 87-ми автодорогах города с объемом финансирования 13,13 млн. руб., плановая площадь ремонтных работ   22 543 м2. Работы выполнены в полном объеме.

7. Текущий ремонт дорог.

В 2015 году на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог и тротуаров с подрядными организациями заключено  муниципальных контрактов на сумму 27 468,9 тыс. рублей, плановая площадь ремонта – 36,9 тыс. м2.

Работы по текущему ремонту выполнены в полном объеме на следующих объектах:

- ремонт отдельных участков автодорог: Путепровод между старой и новой частями города, пр. Курчатова, пр. Мира, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Морская, ул. Портовая, ул. Овражная, ул. Гаражная, ул. Ветеранов, пер. Павлова, пер. Новоселовский, пер. Городской;

- ремонт автодороги по ул. Ленинградская и пер. Луговому - планировка земляного полотна и устройство щебеночного покрытия;

- ремонт тротуаров по ул. Ленина в районе ж/д. № 62, ул. Думенко, ул. 30 лет Победы, ул. Дружбы, пер. Маяковского;

- устройство тротуаров в районе пешеходных переходов согласно предписаниям комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации города Волгодонска: пр. Курчатова, ул. М.Горького, пер. Дзержинского;

- проведены работы по приведению в соответствие с требованиями национальных стандартов 13 остановочных площадок: пер. Почтовый, Жуковское шоссе в районе пр. Курчатова,  ул. Морская в районе пер. Первомайский и магазина «Казымов», ул. Ленинградская в районе ул. К.Маркса, ул. Лучезарная, пер. Северный, пер. Совхозный.

8. Капитальный ремонт и строительство дорог.

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на капитальный ремонт автомобильных дорог города предусмотрены средства в размере 78341,3 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета завершен капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет СССР. Сумма контракта - 10950,6 тыс.рублей.

За счет средств областного бюджета в размере  67390,6 тыс. руб. завершены работы по капитальному ремонту 5 дорог: пер. Вокзальный (от ул. М.Горького до ул. Ленина), пер. Первомайский (от ул. Ленина до ул. Морская), ул. К.Маркса (от ул. А.Королева до ул. Ленинградская), пер. Октябрьский (от ул. Степной до ул. М.Горького) и ул. Черникова (от пр. Курчатова до ул. Энтузиастов).

9. Содержание дорог.

Для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 2015 году было предусмотрено 97778,2 тыс.рублей, из них: средства областного бюджета – 31 932,0 тыс. рублей, средства местного бюджета – 65846,2 тыс. рублей.

В рамках заключенных муниципальных контрактов подрядными организациями ООО «Созидатель» и ООО «СпецстройГрупп» проводились  работы по содержанию автомобильных дорог: подметание тротуаров, остановочных площадок, мытье и окраска остановочных павильонов, турникетов, колесоотбойного бруса, выкашивание газонов вдоль автомобильных дорог, уборка случайного мусора, содержание дорожных знаков и светофорных объектов,  замена дорожных знаков, нанесение дорожной разметки. В зимний период проводились работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: сдвигание свежевыпавшего снега, посыпка территорий противогололедными материалами, удаление снежных накатов и наледей, очистка дорог от снега, грязи.

В соответствии с муниципальной программой города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  на территории города Волгодонска» за два месяца 2016 года осуществлены работы по реализации предусмотренных финансированием следующих мероприятий.

1 этап:

Заключены контракты и ведутся работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и по содержанию элементов обустройства автомобильных дорог.

На этапе заключения муниципальный контракт на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия с ООО «РСУ».

Назначены даты проведения двух аукционов по нанесению горизонтальной дорожной разметки термопластиком: 25.03.2016.

На стадии заключения муниципальный контракт по нанесению вновь горизонтальной дорожной разметки эмалями (красками).

В апреле и к 01.09.2016 будут выполнены работы по нанесению вновь горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «зебра» эмалями (красками) на 195 пешеходных переходах. Предусмотрено, что в текущем году все пешеходные переходы (195 объектов действующих и 12 новых) на территории города Волгодонска будут оборудованы горизонтальной разметкой бело-желтого цвета в соответствии с требованиями национальных стандартов.

На стадии завершения разработка проектно-сметной документации на обустройство двух светофорных объектов:

- пересечение автодорог по ул.А.Королева и просп.Мира;

- пересечение автодорог по ул.Энтузиастов и ул.Молодежная.

2 этап:

- нанесение вновь продольной горизонтальной разметки эмалями (красками) на 48 улицах протяженностью 156,9 км;

- нанесение вновь горизонтальной дорожной разметки термопластиком на 8 улицах протяженностью 29 км, объем работ будет увеличен за счет капитального ремонта участков автодорог по улицам К.Маркса, Черникова, пер.Октябрьский, пер.Первомайский, в том числе 1.4.1 «зебра» на 47 пешеходных переходах.

- обустройство 12 новых нерегулируемых пешеходных переходов, 2 регулируемых пешеходных переходов;

- обустройство 12 нерегулируемых пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений автономными светофорами типа Т.7.

- обустройство до 30.06.2016 двух светофорных объектов: пересечение автодорог по ул.А.Королева и просп.Мира, пересечение автодорог по ул.Энтузиастов и ул.Молодежная.

- установка пешеходных ограждений на пяти пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений, имеющих непосредственный выход на проезжую часть, общей протяженностью 807 метров;

- обустройство на восьми пешеходных переходах искусственных дорожных неровностей сборно-разборной конструкции. Шесть ИДН расположены вблизи образовательных учреждений, имеющих непосредственный выход на проезжую часть.

В 2016 году текущий ремонт автомобильных дорог и тротуаров составит 9435 квадратных метров. Дата проведения аукциона 28.03.2016.

14.03.2016 состоялся аукцион на выполнение работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт). Победителем аукциона признано ООО «РСУ» (г.Ростов-на-Дону). Плановая площадь ремонта составляет 19,58 тыс. квадратных метров. 28.03.2016 подрядчик получил задание на выполнение работ и приступил к выполнению муниципального контракта.

Директор                                                                                                          А.А. Шайтан

Д.К. Заходякин

252805