«Об итогах подготовки объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов»

Одной из основных задач Администрации города Волгодонска является подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период.

В соответствии с разработанным планом мероприятий, утвержденным  постановлением  Администрации  города  от  04.05.2016 № 1007 велась подготовка объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов.

Жилищный фонд в городе Волгодонске составляет                           783 многоквартирных домов, из них:

-749 домов оборудовано системой центрального отопления;

- 34 дома  оборудованы газовой системой теплоснабжения.

Все мероприятия по жилищному фонду выполнены в полном объеме на сумму 41,4 млн. рублей, а именно:

- ремонт мягкой и шиферной кровли - на 92 домах/11990 м²;

- ремонт межпанельных стыков - 42 дома/5185 пм;

- утепление стеновых панелей - 41 дома /3672 м²;

- ремонт дверей - 267 шт.;

- установка дверей - 72 шт.;

- остекление окон - 1367 м².

Для надежной и бесперебойной эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения выполнены следующие мероприятия:

- ремонт систем центрального отопления и горячего водоснабжения - выполнен в 72 домах /2415 пм (100 %);

- ремонт тепловых узлов - отремонтировано 167 штук (100%);

- изоляция трубопроводов - 2392 пм (100 %).

Для обеспечения питьевых, гигиенических и хозяйственно-бытовых нужд жителей города и обеспечения водоотведения сточных вод из систем канализации домов были выполнены следующие мероприятия:

- ремонт системы холодного водоснабжения - выполнен в 97 домах /2097 пм (109 %);

- ремонт системы хозяйственно-бытовой канализации - выполнен в 98 домах /1807 пм (105 %).

В соответствии с приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» все потребители тепловой энергии должны до 15 сентября получить паспорта готовности к отопительному периоду.

В связи с отсутствием актов готовности к отопительному периоду 2016-2017, отделом муниципальной инспекции Администрации города Волгодонска по состоянию на 21.10.2016 составлено 34 протокола об административных правонарушениях, из них 29 протоколов рассмотрено:

- по 2 протоколам вынесены устные замечания;

- по 13 протоколам вынесена мера административного наказания                         за совершенное правонарушение в виде предупреждения;

- в отношении 4 должностных лиц вынесена мера административного  наказания в виде административного штрафа в  размере 20000 рублей;

- в отношении 7 должностных лиц вынесена мера административного  наказания в виде административного штрафа в  размере 5000 рублей;

- в отношении 3 должностных лиц вынесена мера административного  наказания в виде административного штрафа в  размере 2000 рублей.

Общая сумма вынесенных штрафов составила 121000 рублей.

Работа по составлению протоколов об административных правонарушениях на потребителей тепловой энергии, у которых по состоянию на 16.09.2016 отсутствовали акты проверки готовности и паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов будет продолжаться.

По объектам социальной сферы выполнены мероприятия на сумму 4,9 млн. рублей, что составляет 100 %:

- по Управлению образования - выполнены мероприятия на сумму 2,8 млн. рублей.

- по Управлению здравоохранения-  выполнены мероприятия на сумму 400 тыс. рублей.

- по департаменту труда и социального развития выполнены мероприятия на сумму 866,7 тыс. рублей.

- по комитету физической культуры и спорту - выполнены мероприятия на сумму 487,3 тыс. рублей.

- по объектам культуры - выполнены мероприятия на сумму 402,5 тыс. рублей.

Всего при подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду выполнены следующие мероприятия:

- ремонт мягкой кровли - 1192 м2 (100 %);

- ремонт шиферной кровли – 596,3 м2 (100 %);

- ремонт фасада – 363 м2 (100 %);

- ремонт дверей – 44 шт. (100 %);

- установка дверей – 19 шт. (100 %);

- ремонт оконных блоков – 43 шт. (100 %);

- остекление – 253  м2 (100 %);

- ремонт систем  центрального отопления и горячего водоснабжения – 293 пм (100 %);

- ремонт систем холодного водоснабжения – 83 пм (100 %);

- ремонт систем канализации – 76 пм (100 %).

По объектам инженерной инфраструктуры:

Запланированные мероприятия на сумму 127,7 млн.рублей выполнены в полном объеме.

МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» - запланированные мероприятия выполнены на 100%, на сумму               35,06 млн. рублей:

- замена водопроводных сетей – 1600 пм (100%);

- замена водопроводных вводов – 350 пм (100);

- замена канализационных выпусков – 162 пм (100);

- очистка внутриквартальных сетей с промывкой 14000 пм (100);

- аварийный запас материалов создан на 100% (запас труб -                   1,9 тн, задвижки и затворы чугунные - 5 шт., насосы - 2 шт., электродвигатели - 3 шт.).

Впервые в РО по пилотному проекту в  городе Волгодонске по Губернаторской программе на условиях софинансирования были выполнены работы по замене канализационного коллектора в квартале В-25 – 1500 п.м.

Также по губернаторской программе «Водопроводно-канализационное хозяйство» получило новый экскаватор и автокран.

На все объекты МУП «ВКХ» 07.09.2016 получены паспорта готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов.

МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» - запланированные мероприятия выполнены на 100%, на сумму 9,87 млн. рублей:

- мероприятия по капремонту кабельных сетей – 2150 пм (100%);

- капитальный ремонт силовых трансформаторов выполнен на 100% (10 шт.);

- аварийный запас материалов создан на 100%.

Паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов       МУП «ВГЭС» получен 14.10.2016.

ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети:

- капитальный ремонт кабельных сетей выполнен на 129% (711пм из 550 пм);

- замена опор выполнена на 108% (13 шт. из 12 шт.);

- устранение дефектов силовых трансформаторов выполнено на 100% (20 шт.);

По состоянию на 24.10.2016 паспорт готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 годов ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети не получен. В настоящее время Ростехнадзор проводит проверку документов необходимых для получения паспорта готовности к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - запланированные мероприятия выполнены на сумму - 4,46 млн. рублей, (100%):

- проверка технического и противопожарного состояния всех объектов газового хозяйства выполнена на 100% (16 объектов);

- профилактический ремонт сооружений на подземных газопроводах выполнен на 100% (газовые колодцы - 85 шт., ковера - 810 шт.);

- приборный контроль изоляции подземных газопроводов - 100% (1589 пм);

- ревизия ГРП выполнена на 100% (15 шт.)

При работе применяются только антикоррозийные материалы – полиэтиленовые трубы.

ООО «Волгодонские тепловые сети» - запланированные мероприятия выполнены на сумму 78,37 млн. рублей, что составляет  100 %.

Замена тепловых сетей выполнена на 731% (804 тр.м из запланированных 110 тр.м).

Реконструкция тепловых сетей – 2073 тр.м, что составляет 100%, в том числе:

- реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов на                 745 тр.м.;

- реконструкция тепловых сетей с заменой трубопроводов, модернизацией и реконструкцией надземной тепловой изоляции                            на 1328 тр.м.

ООО «ТЭЦ-I» запланированные мероприятия выполнены на 100%:

- текущий ремонт 2 котлов;

- техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры                (48 шт.);

- поверка средств измерения (102 шт.).

В период с 01.10.2016 по 15.10.2016 комиссией, утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 27.06.2016      № 1659, в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов проведена проверка готовности к отопительному периоду 2016-2017 годов   ООО «Волгодонские тепловые сети» и ООО «ТЭЦ-I».

12.10.2016 ООО «Волгодонские тепловые сети» получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов.

ООО «ТЭЦ-I» - в ходе проверки  выявлен ряд замечаний, составлен акт проверки готовности к отопительному периоду                2016-2017 годов с приложением перечня замечаний и сроками по их устранению. По состоянию на 27.10.2016 паспорт готовности               ООО «ТЭЦ-I» не получен.

Волгодонская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» - создан нормативный запас топлива – 18,996 тыс.тонн, что составляет 100%.

07.10.2016 Волгодонская ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду 2016 – 2017 годов.

На территории города Волгодонска в составе организаций коммунального комплекса осуществляют свои функции 15 аварийных бригад, в которых задействовано 107 рабочих и 31 единица специализированной техники, в том числе в сфере:

- водоснабжения и водоотведения: 4 бригады, 26 рабочих, 10 единиц техники;

- теплоснабжения: 6 бригад, 21 рабочий, 8 единиц техники;

- электроснабжения: 5 бригад, 60 рабочих, 13 единицы техники.

Готовность города Волгодонска к отопительному периоду              2016 – 2017 годов по состоянию на 01.11.2016 составляет 100%.

В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 05.10.2016 № 2465 «О начале отопительного сезона 2016 – 2017 годов», отопительный сезон 2016 – 2017 годов начат:

- для дошкольных, школьных и медицинских учреждений по заявкам с 10.10.2016 в соответствии с графиками подключения;

- для жилищного фонда с 12.10.2016 по заявкам управляющих организаций, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости и жилищно-строительных кооперативов в соответствии с графиками подключения;

- для остальных потребителей тепловой энергии (граждан и юридических лиц) по заявкам на основании договоров с ООО «Волгодонские тепловые сети».

В настоящее время во всех объектах жилищного фонда и социальной сферы отопление включено.