Информация

об исполнении Плана мероприятий по проведению в 2016 году на территории города Волгодонска Года благоустройства под девизом: «Волгодонск – город комфортного проживания» за 3-й квартал 2016 г.

Планом мероприятий по проведению в 2016 году на территории города Волгодонска «Года благоустройства» под девизом «Волгодонск – города комфортного проживания» предусмотрен 171 пункт, из которых по состоянию на 01.10.2016 выполнено 87 мероприятий, 68 мероприятий предусматривают планомерные работы в течение всего года и исполняются постоянно, в 4-ом квартале запланированы  к исполнению 16 мероприятий, из которых 10-ть  уже находятся в стадии реализации.

Проведена декада по благоустройству, произведено украшение мест массового отдыха горожан, проведена выставка цветов, плодов, овощей и ландшафтного дизайна «Волгодонск – город цветов», обеспечена работа фонтанов в сквере «Машиностроителей», сквере «Юность», на площади «Курчатова». Завершены работы по реконструкции фонтанов в сквере «Платова» и в сквере «Советско-Болгарской дружбы» обеспечена их работа в августе-сентябре 2016 года. В настоящее время работа фонтанов прекращена, оборудование подготовлено к зимнему периоду.

Запуск в работу перечисленных фонтанов запланирован на конец апреля 2017 года. К указанному периоду будет проведена ревизия и монтаж оборудования, заполнение чаш водой, регулировка насосов.

Кроме того в 2017 году планируется разработка проектной документации на реконструкцию скульптурной композиции с фонтаном «Корчагинский поход продолжается». Это будет 6-й фонтан, восстановленный за последние 4-ре года на территории города Волгодонска.

В целях повышения ответственности жителей города за содержание территорий многоквартирных домов, воспитания бережного отношения к имуществу, развития общественной активности жителей многоквартирных домов в канун Дня образования города Волгодонска был организован и проведён городской  конкурс  «Лучший двор».

Особое внимание в третьем квартале уделялось безопасности дорожного движения. В рамках всероссийской акции «Дорога в школу» были выполнены работы по повторному нанесению дорожной разметки «зебра» бело-желтыми линиями лакокрасочными материалами.

Выполнены работы по обустройству 8 искусственных дорожных неровностей сборно-разборной конструкции, 6 из которых расположены перед пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений.

Завершено обустройство на территории города Волгодонска двух светофорных объектов на пересечении автодорог по ул. Молодежная и ул. Энтузиастов, просп. Мира и ул.А. Королева.

До конца ноября на территории города Волгодонска планируется установить 494 шт. недостающих дорожных знаков. В настоящее время установлено 414 знаков, что составляет 84% от запланированного объёма.

Продолжена работа по развитию велосипедного движения в городе. Инициатива муниципальных учреждений по созданию велопарковок около административных зданий активно поддерживается хозяйствующими субъектами. В 3-ем квартале новые велопарковки появились около магазинов «Пятёрочка», «Магнит», «Артемида», «Баской», а также одного из крупнейших промышленных предприятий города - филиала АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш».

01.10.2016г. город Волгодонск в 5-й раз подержал всероссийскую акцию «Всемирный день без автомобиля». В велопробеге, который прошёл по маршруту  от площади дворца имени Курчатова, по улице Маршала Кошевого, проспектам Курчатова и Строителей, через путепровод – по улице Морской до площади имени Ленина приняли участие более 400 человек, в том числе представители Администрации Волгодонска и Волгодонской городской Думы, велоклуба РоАЭС, управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, строительных предприятий и организаций, предприятий торговли, крупных и средних промышленных предприятий города Волгодонска, представители учреждений социальной и коммунальной сфер, молодежных, общественных и спортивных организаций города.

На финише участников велопробега встречали творческие коллективы города Волгодонска и ЗАО ИЦ «Грант» - выпечкой и чаем.

Вместе с тем вопросы эксплуатации автомобилей, в том числе их парковки так же получили развитие при реализации мероприятий плана.

По инициативе главы Администрации города Волгодонска А.Н. Иванова, принято решении об оказании поддержки  из бюджета города на устройство дополнительных парковочных мест на придомовых территориях. Средства выделяются при условии активного участия собственников помещений и выполнения ими частичного объема работ. В июле выполнены работы по  асфальтированию ½ части парковки на придомовой территории МКД по адресу: ул. Степная, 161.

Также при софинансировании жителей МКД организованы дополнительные парковочные места у 5-ти домов:

- ул. Гагарина, 65 – 5 мест;

- ул. Энтузиастов, 46 – 7 мест;

- пр. Строителей, 8в – 5 мест;

- пр. Строителей, 31 – 5 мест;

- пр. Мира, 6/27 – 7 мест.

До конца 2016 года планируется устройство парковок еще у 1-го МКД.

На городских автомагистралях так же продолжается работа по строительству парковок. В текущем году созданы парковки на подъездной автодороге по пр. Курчатова в районе МКД №47, по ул. А. Королёва около рынка «Домашний», по Жуковскому шоссе в районе производственной базы МУП «ГПТ».

Ежегодно на Федеральном, Региональном и местном уровнях предпринимаются меры по поддержанию многоквартирных домов города Волгодонска в надлежащем состоянии.

В целях  создания жителям города условий для комфортного проживания с 2008 – года капитально отремонтировано 211 МКД и произведена замена  414 лифтов в 142 МКД, в том числе в плане капитального ремонта 2016 года 17 МКД и замена 38 лифтов в 10 МКД.

В настоящее время работы по капитальному ремонту на 11 МКД уже завершены (ул. Пионерской,143,  ул. 30 лет Победы,12,    ул. Степная 183,185, ул. Ленина, 5, 7, 69, 71, 97, 100, ул. 50 лет СССР, 25).

На 6 МКД работы ведутся.

Работы по замене лифтов выполнены на 8 МКД. Заменено 25 лифтов. На оставшихся 2 МКД  (13 лифтов) работы находятся в стадии завершения.

В целях повышения надёжности водоснабжения и водоотведения на 20 домах за счёт средств местного бюджета запланирована установка станций повышения давления. По итогам 3-го квартала установка насосного оборудования завершена в 9 МКД:

| № п/п | Управляющая организация | Количество домов |
| --- | --- | --- |
|  |  | план | Факт на 01.10.2016 |
| 1 | ООО ЖЭК-1, 3, 4 | 7 | 3 ул. Гагарина,21; ул. Гагарина,27; ул. Дружбы, 10. |
| 2 | ТСЖ «Исток» | 1 | 1 пр. Строителей,41 |
| 3 | ТСЖ «Мирное» | 1 | 1 пр. Мира,4 |
| 4 | ООО «Уют» | 3 | 2 ул. Гагарина,50; Октябрьское шоссе, 30 |
| 5 | ООО УК «Жилстрой» | 5 | 2 пр. Строителей,43; пр. Курчатова, 35. |
| 6 | ООО «Жилремсервис» | 2 | 0 |
|  | ООО «Первая оконная ЖЭК» | 1 | 0 |
| ИТОГО | 20 | 9 |

По завершении работ, всего, начиная с 2010 года, общее количество МКД, оснащенных насосными станциями при софинансировании местного бюджета, составит 37 МКД.

В 2016 году в целях развития МУП «Городской пассажирский транспорт» из резервного фонда Ростовской области было выделено 105 миллионов рублей на приобретение пяти современных низкопольных автобусов на газомоторном топливе и пяти современных низкопольных троллейбусов, оснащенных кондиционерами, розетками для зарядки мобильных устройств и системой наклона кузова, что крайне важно для маломобильных групп населения.	Волгодонск – один из 88 городов России, где муниципальный троллейбусный парк не только сохранен, но и развивается. Парк МУП «ГПТ» обновлен на 40 %.

Для города очень важно приобрести именно экологически чистый транспорт, особенно учитывая то, что 2017-й будет объявлен Годом экологии. Троллейбусная сеть не охватывает все районы Волгодонска, поэтому пять новых низкопольных автобусов на газомоторном топливе станут прекрасным началом для пополнения автопарка МУП «ГПТ». А специальное оборудование приобретённого пассажирского транспорта значительно повысит комфортность передвижения маломобильных групп граждан по территории города.

В рамках развития безбарьерной среды с начала года пешеходные переходы 24-х улиц города оборудованы  155 пандусами.

Кроме того, в соответствии с планом мероприятий создания доступной среды на территории города Волгодонска, в настоящее время ведутся работы по адаптации для лиц с ограниченными возможностями объекта МУЗ «Детская городская больница» по адресу: ул. Советская, 47, а с 26.09.2016 начаты работы по адаптации объекта МУЗ «Детская городская больница» по адресу: ул. Маркса,44.

Вышли на улицы города Волгодонска  тротуароуборочные машины МК-1500, приобретённые в рамках взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом». В октябре завершён второй этап аукционов по приобретению техники. По результатам аукционов до 1-го ноября 2016 года в город поступит автогрейдер, 3 комбинированных дорожных машины, 4 – дорожных пылесоса КО 318 «ВИХРЬ» и 1 мусоровоз с задней загрузкой.  В настоящее время ведется работа по заполнению вакантных должностей производственного сектора отдела благоустройства МКУ «ДСиГХ».

Активно включились в благоустройство предприниматели города.

- ООО «Камин» завершены работы по благоустройству фонтана и установке детской площадки по адресу: ул. Ленина, 49,  посажено 20 туи, оформлено 3 клумбы с применением вертикального озеленения;

- ООО «Пицца Камин» по адресу: ул. Энтузиастов,2 ведутся работы по благоустройству летней площадки;

- ООО РК «Рандеву» (пр.Курчатова, 47) ведутся работы по строительству детского городка с летней площадкой, оборудованию фонтана,  на прилегающей территории высажено 140 пирамидальных туй, елей, 10 кленов, кустарники.

- ООО «Катрекс» (магазин «Хозяин и К», ул. Ленина, 49) выполнены работы по укладке асфальтового покрытия и тротуарной плитки.

- ООО КМ «Восточный» по адресу: ул.Гагарина, 46 завершены работы по ремонту пешеходных тротуаров на территории остановочного комплекса и прилегающей к нему территории, благоустройству газонов, покрашены скамейки, урны.

Не смотря на ограниченный объём финансирования в 2016 году продолжены работы по реконструкции сквера «Дружба». В 3-ем квартале 2016 года выполнены работы по оборудованию 2-х игровых и 1-й спортивной площадки с тренажёрами, а вход в сквер открывает капитально отремонтированный «Паровозик «Малютка» – символ сквера, установлены декоративные конструкции с вертикальным озеленением, ведутся работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках. 08.10.2016 прошёл субботник по приведению зелёных насаждений сквера в надлежащее состояние.

Субботник проводился силами работников Администрации города Волгодонска, МКУ "ДСиГХ", КУиГ Волгодонска, МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска», Поисково-спасательной службы города.

На    субботнике   в    сквере   «Дружбы»   приняло    участие   67    человек, выполнена очистка от мусора 1700 м2 территории сквера «Дружбы»,  валка 50 сухих и аварийно-опасных деревьев,  обрезка кустарников и роз, вывезено 98 м3 сухих веток и порубочного материала.	Было привлечено 9 единиц техники: автовышка, 6 самосвалов, 2 погрузчика. Техника была предоставлена МУП "ВГЭС", МУП «ВКХ», МУП «ГПТ», МКУ «ДСиГХ» (производственный участок), ООО "Созидатель".

Приём и утилизацию отходов на городской свалке строительных отходов обеспечило ООО «Спектр».

В преддверии наступающего в 2017 году «Года охраны окружающей среды» значительное внимание в 3-ем квартале уделялось экологическому воспитанию подрастающего поколения.

Было проведено 19 мероприятий экологической направленности:

- Конкурсы – 4;

- Конференции – 4;

- Круглые столы – 2;

- Циклы мероприятий центральной библиотечной системы – 9;

И завершающим мероприятием экологического воспитания стал осенний городской месячник благоустройства города Волгодонска, который объявлен с 12 сентября по 16 октября текущего года.

В рамках месячника проведён 08.10.2016 общегородской субботник и 15.10.2016 «День древонасаждений», а так же планируется провести наиболее крупное мероприятие – субботник в парке «Победы» 29 октября, в рамках которого планируется задействовать более 200 человек, 18 ед. специализированной техники, вывезти более 180 м3 мусора и опавшей листвы.