Реализация первоочередных задач 2015 года (строительство, реконструкция)

1. В целях реализации долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» в 2015 году завершаются работы по внутриквартальному освещению микрорайонов города Волгодонска, в том числе В-4, В-6, В-5, В-12, пер. Западный, квартал 10. Общая стоимость строительства согласно заключенных муниципальных контрактов составляет 16 595 882, 00 рублей. Завершение работ  в ноябре 2015 года.

2. В целях реализации долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» в 2015 году продолжается работа по освещению микрорайонов города Волгодонска. В 2015 году разработана проектно-сметная документация на строительство сетей наружного освещения в кварталах 3А, 5, 6, 41. Строительно-монтажные работы планируется начать в 2016 году.

3. В целях реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2012-2015 годы» в 2015 году начато строительство дошкольной образовательной организации: в бывшей станице Красноярской (пер. Некрасова,1) на 120 мест. Общая стоимость строительства согласно заключенного муниципального контракта составляет 143 969 350, 00 рублей. Контракт закончен 01.09.2015 года. МКУ «ДС» ведется претензионная работа с подрядной организацией. Министру строительства Н.В. Безуглову направлено  письмо на продление сроков строительства до августа 2016 года. Завершить строительство детского сада планируется в августе 2016 года.

4. Программа по вводу жилья в муниципальном образовании «Город Волгодонск» на 2015 год составляет 83,7 тыс.кв.м. жилья.

За 10 месяцев 2015 года введено 66,24 тыс.кв.м. жилья, что составляет 79,14% от установленной программы.

Введено 8 многоквартирных жилых домов, 372 индивидуальных жилых дома.

Для выполнения программы по вводу жилья необходимо к концу 2015 года ввести 17,46 тыс.кв.м. жилья.

К концу 2015 года планируется ввести:

- трехсекционный 9-ти этажный жилой дом по Октябрьскому шоссе, 36, застройщик ООО «Спецстрой-ДТА» (приблизительная площадь 10,80 тыс.кв.м.);

- индивидуальные жилые дома (приблизительная площадь 6,7 тыс.кв.м.).

5. С целью формирования земельных участков с последующим предоставлением гражданам, имеющим трех и более детей, формирования инвестиционных площадок для жилищного и иного строительства, формирования земельных участков для проектирования и строительства инженерных сетей и сооружений, дорог, Администрацией города Волгодонска заключен муниципальный контракт от 10.06.2015 №2015.193012 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» с обществом с ограниченной ответственностью «Архивариус» (г.Магнитогорск).

Сумма контракта 412,3 тыс. рублей.

В настоящее время исполнителем разработан проект планировки и проект межевания территории земельного участка.

Согласно постановлению Администрации города Волгодонска от 05.11.2015 №2263 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе в городе Волгодонске Ростовской области (третья очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» проекты утверждены.

Подрядчик обязуется предоставить межевые планы с кадастровыми паспортами на каждый сформированный и поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок до 01.12.2015 года.

Планируемое количество земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей – 164.

6. Для обеспечения земельными участками граждан, ожидающих в очереди, Администрацией города Волгодонска заключен муниципальный контракт от 04.06.2015 №2015.187194 на выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» с индивидуальным предпринимателем Шмелевым  Виталием Витальевичем (г. Таганрог). Подрядчик выполнил работы в полном объеме. В результате выполнения работ получено 293 участка для индивидуального жилищного строительства, планируемых к предоставлению многодетным гражданам.

В настоящее время постановлением Администрации города Волгодонска от  21.10.2015 № 2091 «Об установлении адреса земельных участков образованных по улицам: 70 лет Победы, Белгородской, Курской, Капитана Хачароева, Брянской, Орловской» присвоены адреса поставленным на государственный кадастровый учет земельным участкам.

Перечень земельных участков опубликован в бюллетене «Волгодонск официальный» и размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30.10.2015 года.

Комитетом по управлению имуществом города Волгодонска 03.11.2015 размещено извещение о проведение запроса котировок на выполнение геодезических работ по определению на местности месторасположения координат поворотных точек 133 земельных участков (вынос границ в натуру) под индивидуальное жилищное строительство, для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей.

По результатам запроса котировок 11.11.2015г. определен победитель, предложивший наименьшую цену ООО «Кадастровый центр Дона». Срок заключения муниципального контракта по результатам запроса котировок не ранее 19.11.2015г. Выполнение работ, в соответствии с условиями контракта, не позднее 15.12.2015.

В 2015 году планируется предоставить 130 земельных участков, срок предоставления декабрь 2015 года.

Ремонт социальных объектов

1) Объекты здравоохранения.

Завершены работы по объектам на сумму 2 037,915 тыс. рублей:

- Капитальный ремонт инфекционного отделения МУЗ «Детская городская больница» по ул. Морской, 124

- Текущий ремонт МУЗ «Городская больница №1» (текущий ремонт родильного дома МУЗ «Городская больница №1») по пер. Первомайский, 46/45.

- Капитальный ремонт (2 этап) кабинета «Диабетической стопы» по адресу: ул. Степная, 169.

2) Объекты образования.

Завершены работы по следующим объектам на сумму 90 193,949 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт здания МБДОУ «Жемчужинка» ул. Гагарина, 35;

- Текущий ремонт МБДОУ д/с «Тополек» пр. Строителей, 4-б;

- Устройство эвакуационных лестниц 3 типа и замена линолеума в гр. 2, 9, 10 здания МБДОУ д/с «Золушка»;

- Выборочный капитальный ремонт фасада МБДОУ д/с «Колокольчик» Черникова 2-б;

- Ремонт сан. узлов МБДОУ д/с «Журавлик»;

- Выборочный капитальный ремонт кровли МБДОУ д/с «Родничок»;

- Текущий ремонт здания МБОУ СОШ №11;

- Ремонт кровли МБОУ Гимназия №1 «Юнона»;

- Выборочный капитальный ремонт окон МБОУ «Лицей Политек»;

- Выборочный капитальный ремонт здания (ремонт кровли) МБДОУ д/с «Дружба»;

- Текущий ремонт помещений групп №3, №8, №9 МБДОУ д/с «Голубые дорожки»;

- Устройство ограждения футбольного поля МБОУ СШ №12;

- Мероприятия по созданию безбарьерной среды «Доступная среда» МБОУ СОШ №21;

- Устройство твердого покрытия автогородка МОУ ДОД Станция юных техников

Выполняются работы по объектам:

- Выборочный ремонт кровли МБОУ лицей №24 на сумму 977,051 тыс. рублей.

- Мероприятия по созданию безбарьерной среды «Доступная среда»  МБОУ СШ №15 на сумму 826,422 тыс. рублей.

- Капитальный ремонт пожарных лестниц МБОУ Гимназия №1 «Юнона» на сумму 105,713 тыс. рублей.

3	) Объекты культуры.

Завершены работы по объектам на сумму 30 995, 079 тыс. рублей:

- Капитальный ремонт  к празднованию 75-летия победы МАУК «Парк Победы»;

- Капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь».

4) Завершены работы на объектах муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс «Содружество» на сумму 24 051, 072 тыс. рублей.

Строительство

- Выполняются Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей в рамках Федеральной целевой программы  «Жилище» на  жилых домах №7/22 по ул. Дружбы,  №1 по ул. 50 лет СССР, №13 по пер. Донскому на сумму 320 626,231 тыс. рублей. Завершение работ на жилом доме №7/22 по ул. Дружбы планируется в первой декаде 2017 года.  Завершение работ на жилых домах №1 по ул. 50 лет СССР, №13 по пер. Донскому планируется в июне 2016 года.

- Выполнены работы по строительству внутриквартальной автомобильной дороги от пр. Курчатова до пер. Веселый на сумму 3 454 043, 00 рублей

- В целях реализации областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Ростовской области на 2012-2015 годы» в 2015 году начато строительство двух дошкольных образовательных организаций: в микрорайоне В-17 на 280 мест и в бывшей станице Красноярской (пер. Некрасова,1) на 120 мест. Общая стоимость строительства согласно заключенных муниципальных контрактов составляет 398 658 610, 00 рублей. Завершить строительство детских садов планируется в августе 2016 года.

- В целях реализации долгосрочной целевой программы «Благоустроенный город» в 2015 году завершаются работы по внутриквартальному освещению микрорайонов города Волгодонска, в том числе в кварталах В-7, В-С, В-Р, В-П, В-18. Общая стоимость строительства согласно заключенных муниципальных контрактов составляет 9 586 920, 00 рублей. Завершение работ  в ноябре 2015 года.

Завершено строительство сетей наружного освещения в кварталах ЮЗР-1, ЮЗР-2, ЮЗР-3 и ЮЗР-1А.

Разработана проектная документация на строительство сетей наружного освещения в кварталах 7, 8 старой части города и микрорайонах А, А-2, Б, В-Р, В-С, В-П, ПТУ, В-3, В-7, В-18, В-19 новой части города. Строительство освещения в данных районах планируется осуществить в 2016 году.

- Разработана проектная документация на реконструкцию дюкера  диаметром 1000 мм через судоходный канал. Стоимость проектных работ составила1 550,0 тыс. руб.

- Выполняются работы по разработке проектной документации на строительство сетей газоснабжения к жилым домам №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морской. Стоимость проектных работ 656,9 тыс. рублей. Работы планируется завершить в декабре 2015 года.

- Разрабатывается проектная документация на строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе.

- Разработана проектная документация на строительство подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 120 мест по пер. Некрасова, д.1 и на 280 мест в микрорайоне В-17. Строительство дорог планируется осуществить в 2016 году.

- Разработана проектная документация на строительство городского кладбища №3. Стоимость проектных работ составила 2 045,6 тыс. руб.

- В рамках соглашения от 02.07.2012 №167 с ОАО «Концерн Росэнергоатом» выполняются проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» в городе Волгодонске. Проектные работы планируется завершить в декабре 2015 года.

- В рамках реализации инвестиционного проекта ООО «ДонБиоТех» «Создание комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот» ведется работа с инвестором по разработке проекта на реконструкцию подъездных путей к заводу по глубокой переработке зерна. Администрацией города Волгодонска и ООО «Донские Биотехнологии» подписано соглашение о взаимодействии сторон в части разработки проекта. Финансирование работ планируется за счет средств инвестора.