УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя главы Администрации города

Волгодонска по строительству

___________________Ю.С. Забазнов

«____» ___________________ 2015 г.

ДОКЛАД

о результатах за 2014 год

и основных направлениях деятельности на 2015 – 2018 годы

МКУ «Департамент строительства»

Доклад

о результатах за 2014 год и основных направлениях деятельности на 2015-2018 годы Администрации города Волгодонска

в сфере  строительства  и жилищно-коммунального хозяйства

на территории муниципального образования «Город Волгодонск»

Раздел 1

«Основные результаты деятельности в 2014 году и основные направления деятельности»

Доклад подготовлен во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановления  Правительства Ростовской области от 20.01.2012 №55 «О совершенствовании порядка подготовки и предоставления докладов о результатах и основных направлениях деятельности  областных органов исполнительной власти» и в  соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Методическими рекомендациями  по подготовке докладов утвержденных постановлением  Администрации города Волгодонска от 26.04.2012 № 1119 «О совершенствовании порядка подготовки и представления докладов о результатах  и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета».

Доклад разработан с целью развития системы программно-целевого управления, расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Доклад отражает результаты и основные направления деятельности муниципального казенного учреждения Департамент строительства (далее - Департамент)  по реализации в соответствии с действующим законодательством во взаимодействии с органами местного самоуправления направлений единой стратегии в области проектирования,  строительства, реконструкции, капитальному ремонту и строительному контролю по объектам муниципальной собственности, обеспечение стабильного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения качества работы систем жизнеобеспечения населения.

Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом муниципального казенного учреждения, постановлениями и распоряжениями Администрации города и другими правовыми актами.

Департамент  с 11.12.2013 года является правопреемником по правам и обязанностям  муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства» с функциями в области проектирования,  строительства, реконструкции, капитальному ремонту и строительному контролю по объектам муниципальной собственности.

Учредителем и собственником имущества Департамента является муниципальное образование «Город Волгодонск», функции и полномочия учредителя Департамента от имени муниципального образования «Город Волгодонск» осуществляет Администрация города Волгодонска.

В пределах своей компетенции Департамент, являясь получателем бюджетных средств обеспечивает проведение единой муниципальной политики в сфере проектирования,  строительства, реконструкции, капитальному ремонту и строительному контролю по объектам муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск».

Стратегическими целями Департамента для отчетного 2014 года, текущего 2015 года  и планового периода 2016-2018 годов, в рамках муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунального услугами населения  города Волгодонска» являются:

1. Улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных  условий их проживания.

2. Создание условий для приведения коммунальной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Волгодонска.

Для  реализации стратегической цели №1 «Улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных  условий их проживания» необходимо решить следующие тактические задачи:

Тактическая задача 1.1 Приведение объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

Тактическая задача 1.2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение их энергосбережения и энергетической эффективности.

Тактическая задача 1.3 Развитие общественного самоуправления и создание условий для управления многоквартирными домами.

Основными показателями для решения  тактической задачи 1.1 «Приведение объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей» является:

Показатель 1.1.1 Общая площадь жилых домов, обеспеченных  эксплуатационной надежностью.

Для выполнения мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, в 2013 году выполнялась реконструкция 3-х жилых домов по адресам: дом №151 по ул. Степная, дом № 48  и 42/8 по ул. Энтузиастов.  Реконструкция жилого дома 42/8 по ул. Энтузиастов завершена в 2014 году.

Значения показателя составили:

в 2013 году- 10164,0 кв.м.;

в 2014 году  достигнуто плановое значение - 16977,0 кв.м.

на 2015 текущий год запланировано -  16618,0 кв.м.;

В целях реализации  государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной Постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №603  и  приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области от 03.04.2015 №28 «Об утверждении перечня объектов по разработке проектно-сметной документации и по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, финансирование которых осуществляется в 2015-2017 годах за счет средств областного бюджета»,   утверждены   три многоквартирных дома (далее -  МКД) - д. №7/22 по ул. Дружбы;  д. №1 по ул. 50 лет СССР ; д. №13 по пер. Донскому.

Паспортами инвестиционных проектов, предоставляемых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения сроки реализации по данным объектам предусмотрены следующим образом:

- д. №7/22 по ул. Дружбы со сроком исполнения работ в 1 квартале 2017 года;

- д №1 по ул. 50 лет СССР - 2015 году;

- д. №13 по пер. Донскому в 2016 году.

Основными показателями для решения тактической задачи 1.2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение их энергосбережения и энергетической эффективности», характеризующими улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных  условий их проживания, являются показатели:

Показатель 1.2.1 Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

Значения показателя составили в 2013 году- 4 многоквартирных дома (далее - МКД), в 2014 году  достигнуто плановое значение - 1 МКД, запланировано: на 2015 текущий год -  2 МКД, на плановый  период 2016 - 2018 годы -  показатель будет уточнен при выделении средств бюджетов.

.Показатель 1.2.2 Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

Значения показателя составили в 2013 году - 10774,8 кв.м., в 2014 году  достигнуто плановое значение - 1028,0 кв.м., запланировано: на 2015 текущий год  -  5400 кв.м., на плановый 2016 - 2018 годы  -показатель будет уточнен при выделении средств бюджетов.

Показатель 1.2.3 Количество замененных и модернизированных лифтов в многоквартирных домах.

Значения показателя составили в 2013 году- 70 шт., в 2014 году  достигнуто плановое значение - 103 шт., запланировано на 2015 текущий год -  70 шт., на плановый 2016 год  - 70шт. На 2017-2018 годы показатель будет уточнен при выделении средств бюджетов.

Показатель 1.2.4  Количество лифтов, на которых проведен капитальный ремонт.

Значения показателя составили в 2013 году- 120 шт. в 2014 году  достигнуто плановое значение - 99 шт., запланировано на 2015 текущий год -  70 шт. на плановый 2016 год  - 70шт. На 2017-2018 годы показатель будет уточнен при выделении средств бюджетов.

Решение тактической задачи 1.3 «Развитие общественного самоуправления и создание условий для управления многоквартирными домами»  характеризуется показателем, отражающим процесс создания условий для управления многоквартирными домами и обеспечение развития общественного самоуправления, основывающегося на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в  жилищной сфере.

Независимо от формы собственности жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах должны выбрать один из следующих способов управления;

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирных домах;

- управление ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;

- управление управляющей компанией.

В городе Волгодонске собственниками помещений всех многоквартирных домов выбраны и реализованы способы управления многоквартирными домами, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, то есть в городе создана профессиональная конкурентная среда по управлению многоквартирными домами, в  рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- проведение необходимой информационной работы с населением, для принятия собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами;

- проведение смотров - конкурсов;

- освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих  права и  устанавливающих обязанности граждан  и организаций в сфере ЖКХ.

Показателем тактической задачи 1.3 «Развитие общественного самоуправления и создание условий для управления многоквартирными домами»  в муниципальной программе  «Обеспечение качественными жилищно-коммунального услугами населения  города Волгодонска» является: показатель 1.3.1 Количество проведенных смотров - конкурсов.

Значения показателя составили в 2013 году- 1 шт., в 2014 году  достигнуто плановое значение - 1 шт., запланировано: на 2015 текущий год -  1 шт., на плановый 2016 год - 1шт., на плановый 2017 год - 1шт.,  на плановый 2018 год - 1шт.

Для реализации  стратегической цели 2. «Создание условий для приведения коммунальной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Волгодонска» необходимо решить следующие тактические задачи:

Тактическая задача 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Тактическая задача 2.2  Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

Решение тактической задачи 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» в  муниципальной программе характеризуется:

Показателем 2.1.1 - Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт,  в 2014 году составил 110 п.м., в 2013 году - 0 п.м..; в текущем 2015 году - 0 п.м.; в плановом  периоде -2016-2018 годы - 0 п.м..

Показателем 2.1.2  - Протяженность вновь построенных сетей газоснабжения.

После разработки ПСД на строительство сетей газоснабжения планировалось построить  в 2014 году 700 п.м. сетей. Срок окончания муниципального контракта на разработку ПСД для строительства сетей газоснабжения - февраль 2015 года, Подрядчиком нарушены сроки исполнения муниципального контракта, ведется претензионная работа. Показатель 2014 года не исполнен.

В государственной программе Ростовской области  показатель  «Доля  населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области»  по городу Волгодонску составляет  в текущем 2015 году - 85,2%; на плановый 2016 год запланировано - 85,1%, запланировано: на плановый 2017 год — 85,1%, на плановый 2018 год - 85,2%,

Показатель  отражает основные проблемы  систем водоснабжения и водоотведения  в  городе  к которым  относятся:

- дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

- использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

- отсутствие ограждений зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения;

- невостребованность большинства разведанных участков месторождений подземных вод из-за удаленности их от потребителей и необходимости прокладки магистральных водоводов;

- неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и канализационных сооружений и сетей;

- отсутствие в городе развитой системы ливневой канализации;

- ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов,
в ряде случае до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

В настоящее время деятельность коммунального комплекса города характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Решение тактической задачи 2.2 «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения» обусловлено показателем 2.2.1 - Снижение расхода электроэнергии на технологический процесс водоснабжения и водоотведения.

В целях повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве необходимо провести переоснащение сетей водоснабжения и водоотведения энергоэффективным технологическим оборудованием.

Для снижения расхода электрической энергии на технологический процесс по подъему воды и ее транспортировке до очистных сооружений,  а также водоотведения необходимо провести мероприятия по внедрению современных насосных агрегатов с высоким КПД, для обеспечения эффективного регулирования производительности насоса  целесообразным является установка частотного преобразователя.

Ожидаемый  в 2015 году эффект  от внедрения частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования  составит 8,1 %  (или 2,6 млн.кВт/ч) от годового потребления электрической энергии на технологический процесс. На некоторых объектах МУП «ВКХ» (ВОС-2, РНС, ЦНС, КНС-8, КНС-6) уже внедрены частотно-регулируемые приводы и экономический эффект подтверждается фактическими показателями экономии электрической энергии.

Раздел 2

«Результативность бюджетных расходов»

Достижение стратегической цели №1 Департамента «Улучшение жилищных условий граждан, создание безопасных и благоприятных  условий их проживания»  обеспечивается эффективным распределением средств по следующим тактическим задачам:

1.1 Приведение объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

1.2 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение их энергосбережения и энергетической эффективности;

1.3 Развитие общественного самоуправления и создание условий для управления многоквартирными домами.

На реализацию тактической задачи 1.1 «Приведение объектов жилищного фонда города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей» бюджетные расходы составили:

в 2013 году 120 061,8 тыс. руб.;

в 2014 году на мероприятие запланировано 135 373,9  тыс. рублей, в том числе

- федеральный бюджет – 86 380,4 тыс. рублей,  областной бюджет – 31 641,1 тыс. рублей,  местный бюджет – 17 352,4 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию за 2014 год составило 12 249,4 тыс. рублей, 
 в том числе  федеральный бюджет –  10 142,7 тыс. рублей,  областной бюджет –

1 352,2 тыс. рублей,  местный бюджет – 754,5 тыс. рублей.

Не освоено  в 2014 году на  повышение эксплуатационной надёжности   дома  № 7/22 по ул. Дружбы – 123 124,5 тыс. рублей, из них  федеральный бюджет – 76 237,7 тыс. рублей,  областной бюджет – 30 288,9 тыс. рублей,  местный бюджет – 16 597,9 тыс. рублей.

Данное мероприятие не выполнено в связи с невыполнением обязательств подрядчиком  по разработке ПСД. Заключение по достоверности определения сметной стоимости объекта  получено  19.08.2014. К подрядчику ООО «Архитектурное наследие решением Арбитражного суда РО (АС РО) вынесено определение о взыскании неустойки в размере 1 844,8 тыс. руб.

В 2014 году было проведено два аукциона на мероприятия по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружба, в октябре и декабре 2014 года, которые  отменены по решению УФАС по Ростовской области.

В текущем  2015 году на  мероприятия по приведению объектов города  Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей  на    трех    МКД - д. №7/22 по ул. Дружбы;  д. №1 по ул. 50 лет СССР ;  д. №13 по пер. Донскому предусмотрено  - 190 065,6  тыс. руб.,, в том числе средства 2014 года в сумме 123 124,5 тыс. руб. за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Для решения тактической задачи 1.1 на мероприятие «Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов» муниципальной программой города Волгодонска  в 2015 году предусмотрено 2052,7 тыс. руб. средств местного бюджета .

На мероприятие в 2014 году  первоначально предусматривалось 3981,0 тыс. рублей средств местного бюджета.

По результатам торгов сложилась экономия (1071,2 тыс. рублей), заключен муниципальный контракт  на сумму 2909,8 тыс. рублей., срок выполнения по контракту  до 01.07.2015 года.

В 2014 году задание, предусмотренное муниципальным контрактом на сумму  857,1 тыс. рублей. исполнено в объеме 100%, это составило  29% от общего количества обследуемых  домов.

Данное мероприятие осуществлялось в соответствии с частями 1 и 3 Градостроительного кодекса РФ.

За счет средств местного бюджета в размере 8406,6 тыс. рублей  в 2014 году проводились работы по  трем  объектам в части разработки проектно-сметной документации на повышение эксплуатационной надежности жилых домов. Работы на всех объектах завершены. Разработано 3 рабочих проекта, по которым получено положительное заключение государственной экспертизы. Перечень объектов приведен в таблице.

| № п.п. | Адрес объекта | Сумма средств местного бюджета, тыс. рублей. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ул. 50 лет СССР,1 | 3921,7 |
| 2 | ул. Дружбы, 7/22 | 2221,4 |
| 3 | ул. Степная, 163 | 2263,5 |

На реализацию тактической задачи  1.2 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, повышение их энергосбережения и энергетической эффективности» бюджетные расходы составили в  2013 году - 14455,3тыс. рублей, в  2014 году -12258,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»  в 2014 году запланировано  13291,2 тыс. рублей, за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных средств.

Освоение по мероприятию за 2014 год составило - 12 258,2тыс. рублей, 
за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных средств.

В рамках данного мероприятия  выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов.

С целью улучшения технического состояния проведён капитальный ремонт (ремонт водопроводных и канализационных труб, крыши и фасада) жилого многоквартирного дома  по адресу ул.Ленина д.16.

Предусмотренные местным и областным бюджетами средства освоены в полном объёме.

2. Оплата услуг по начислению платы за наём

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск». Для осуществления услуг по начислению платы за наём местным бюджетом было предусмотрено 90,1 тыс. рублей из них освоено 87,2 тыс. рублей (96,7%).

Процент освоения снижен по причине уменьшения площади муниципальных квартир.

3. Оплата капитального ремонта муниципальных квартир

В соответствии с 154 ст. ЖК РФ, Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов и улучшения качества проживания граждан города Волгодонска на оплату капитального ремонта муниципальных квартир региональному оператору бюджетом города было предусмотрено 3260,8 тыс. рублей из них освоено 2284,8 тыс. рублей. (70,1%).

Процент освоения снижен по причине уменьшения площади муниципальных квартир.

4. Замена и модернизация лифтов.

На реализацию мероприятия - замена и модернизация лифтов  в 2014 году запланировано  144 914,0 тыс. рублей  за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных средств.

Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 143 827,5 тыс. рублей  
за счет средств  областного, местного бюджетов и  внебюджетных средств.

С целью обеспечения безопасности граждан при пользовании лифтами путем предоставления субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на замену (модернизацию) лифтового оборудования в многоквартирных домах. Субсидии предоставлены при условии, что доля софинансирования собственниками должна составлять не менее 15 процентов от общего объема средств на замену (модернизацию) лифтов. Заменено и модернизировано 103 лифта, за счёт местного бюджета освоено 57921,5 тыс. рублей (99,1%) и за счёт областного бюджета освоено 65038,8 тыс. рублей (99,2%).

На реализацию тактической задачи 1.3 «Развитие общественного самоуправления и создание условий для управления многоквартирными домами»  бюджетные расходы составили  в  2014 году - 206,2 тыс. рублей,  запланировано: на текущий 2015 год - 57,6 тыс. рублей, на плановый период : в 2016 году  - 57,6 тыс. рублей, в 2017 году - 57,6тыс. рублей, в 2018 году - 57,6 тыс. рублей.

Создание условий для управления многоквартирными домами

В целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий путём проведения необходимой информационной работы с населением, для принятия собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами местным бюджетом было предусмотрено финансирование мероприятия в сумме 207,6 тыс. рублей из средств местного бюджета.

На освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, затрагивающих права и устанавливающих обязанности граждан и организаций в сфере ЖКХ (изготовление информационных табличек, изготовление печатной информационной продукции и т.п.) фактически освоено 206,2 тыс. руб. (99,3%).

Достижение стратегической цели №2 «Создание условий для приведения коммунальной  инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения города Волгодонска» обеспечивается эффективным распределением средств по следующим тактическим задачам:

Тактическая задача 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Тактическая задача 2.2  Модернизация систем водоснабжения и водоотведения.

На реализацию тактической задачи 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и газоснабжения» расходы составили в 2014 году - 13,8 тыс. рублей; запланировано: на текущий  2015 год -11305,1 тыс. рублей, на плановый период 2016 -2018 годы - средства бюджета не выделены, будут уточнены  при формировании местного бюджета.

Общий объем расходов в 2014 году на реализацию мероприятия по уточненному плану ассигнований составил 13,8 тыс. рублей.

Из средств местного бюджета на разработку ПСД на строительство муниципальной собственности в 2014 году  первоначально было выделено в общей сумме – 11151,6 тыс. рублей по результатам торгов сложилась экономия (2346,5 тыс. рублей .) средства бюджета по факту заключенных контрактов  составили  - 8805,1 тыс. рублей, в том числе по объектам:

-  разработка ПСД на строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г. Волгодонска Ростовской области"   - заключен муниципальный контракт №2014.355159 от  04.12.2014 , срок исполнения контракта  второй квартал 2015 года., сумма по контракту 1089,1 тыс. рублей.

- разработка ПСД на реконструкцию водовода технической воды от водозабора №2 от водозабора №1 до Т «К», Литер: 1 на участке дюкер 2Д 1000мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» - заключен муниципальный контракт №280714 от 28.07.2014,  срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 1550,0 тыс. рублей.

-   разработка ПСД на строительство сетей газоснабжения к ж/д. № 33,35,37,39,41 по ул. Морской - заключен муниципальный контракт №211014  от 21.10.2014 , срок исполнения контракта  первый квартал 2015 года., сумма по контракту 657,0 тыс. рублей.

Так как муниципальные контракты на разработку ПСД на строительство муниципальной собственности будут исполнены в 2015 году, средства бюджета решением Волгодонской городской Думы от 27.11.2014 №90  предусмотрены на 2015 год.

Объем расходов в 2014 году на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт участка тепловых сетей от УТ-112а до УТ-1» по уточненному плану ассигнований составил 913,2 тыс. рублей.

На мероприятие  из средств бюджета города первоначально  было выделено 1800,0 тыс. рублей. По результатам проведения аукциона сложилась экономия бюджетных средств 886,8 тыс. рублей.

Работы выполнены в полном объеме.

Показатель муниципальной программы «Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт» 110,0 м.п. достигнут на 100%. Объем выделенных средств местного бюджета  выполнен на 100%.

Мероприятие «Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и газоснабжения».

На реализацию  данного мероприятия - в 2014 году запланировано  9398,2 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет - 2 196,4 тыс. рублей;

- местный бюджет  - 7 201,8 тыс. рублей.

Освоение по мероприятию за 2014 год составило – 9 388,5 тыс. рублей 
за счет средств  областного, местного бюджетов.

В рамках данного мероприятия выполнены работы по:

- разработке схемы теплоснабжения, освоено средств областного бюджета в размере 2196,4 тыс. рублей (100%) и средств местного бюджета в размере 1815,6 тыс. рублей (100%);

- разработке схем водоснабжения и водоотведения, освоено средств местного бюджета в размере 5310,0 тыс. рублей (100%).

- разработке схемы газоснабжения, освоено 66,5 тыс. рублей (87,2%) от 76,2 тыс. рублей выделенных из средств местного бюджета.

На реализацию тактической задачи 2.2  «Модернизация систем водоснабжения и водоотведения»  расходы составили в 2014 году 17 761,0 тыс. рублей. Программой запланировано  на 2018 год на  реконструкцию очистных сооружений канализации  г. Волгодонска 73 206,4 тыс. рублей. Полный  перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Волгодонск»  на период 2015-2020 годы приведен в приложении 7 к муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска».

На  мероприятие «Приобретение и внедрение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования» муниципальной программой  в 2014 году предусмотрено 17941,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета.

В целях повышения энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве для проведения переоснащения сетей водоснабжения и водоотведения энергоэффективным технологическим оборудованием из средств федерального бюджета городу Волгодонску было выделено на приобретение частотно-регулируемых приводов и насосного оборудования 17 941,0 тыс. рублей. Экономический эффект должен быть подтвержден фактическими показателями экономии электрической энергии в 2015 году относительно предыдущего года. Исполнение по мероприятию составило 17 761,0 тыс. рублей, что составляет 99%.

Неисполнение расходных обязательств муниципальной программы в 2014 году в сумме 130 624,4 тыс. рублей. С учетом указанной суммы процент освоения  в 2014 году составляет 70,4%.

В ходе анализа эффективности расходования средств, выделенных на  муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»  установлено нарушение хода исполнения, а также низкая степень освоения бюджетных средств, выделенных на   мероприятие по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. В ходе мероприятия освоены средства на завершение   работ по повышению эксплуатационной надежности многоквартирного жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов.  В силу ряда объективных причин не освоены средства  федерального, областного и местного бюджетов,  выделенные на повышение эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружба, начало работ  запланировано на 2015 год.

Все запланированные муниципальной программой мероприятия, кроме выполнения работ по повышению эксплуатационной надежности  жилых домов выполнены.

Директор МКУ «ДС»                                                                                    А.Ф. Блажко

8 (8639) 29 15 49

Ирина Анатольевна Карпова