УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы

Администрации города Волгодонска

по социальному развитию

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Полищук

**График работы**

**по благоустройству памятников воинской тематики и уборке захоронений ветеранов на городских кладбищах в рамках празднования 70-ой годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование памятников воинской тематики, место расположения** | **Период проведения** | **Наименование закрепленного учреждения** | **Ответственный (тел.)** |
|  | Братская могила воинов, погибших при освобождении ст. Красноярской (ул. Кооперативная) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ №12,  МОУ ДОД Детская художественная школа | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Симонихина С.А.  (26 85 40)  Синьковская В.А.  (26 40 65) |
|  | Братское захоронение в ст. Соленовской (ул. Главная) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ гимназия №1 «Юнона» | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Аваков А.И.  (23 96 17) |
|  | Монумент «Стела Победы» (Площадь Победы) | 30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ» | Шайтан А.А.  (25 28 07) |
|  | Арка «Орден Победы» (Площадь Победы) | 30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ» | Шайтан А.А.  (25 28 07) |
|  | Памятник «40 лет Победы» (ул. 30 лет Победы) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МБОУ СОШ «Центр образования»,  МОУ гимназия «Юридическая» | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Крайник Е.М.  (25 12 56)  Колодяжкина Т.В.  (22 29 80) |
|  | Памятник Маршалу Кошевому (ул. М. Кошевого) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ №18 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Шляков Д.В.  (24 73 01) |
|  | Памятный знак воинской тематики «Слава героям» (бул. Великой Победы) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ №22 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Краева В.Л.  (24 69 97) |
|  | Аллеи почетных захоронений, в т.ч. воинское захоронение рядового И.Г.Буренкова (Городское кладбище №1) | 18.03.-12.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  учреждения профессионального образования | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Баженова А.П.  (22 23 52) |
|  | Композиция «Скорбящая мать» (Городское кладбище №1) |
|  | Аллея Воинской Славы (Городское кладбище №1) |
|  | Аллея почетных захоронений (Городское кладбище №2) | 18.03.-12.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  учреждения профессионального образования | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Баженова А.П.  (22 23 52) |
|  | Воинское захоронение героя Советского Союза А.К.Чубарова (Кладбище ст. Красноярской) | 18.03.-12.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ №12 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Симонихина С.А.  (26 85 40) |
|  | Ротонда «Волгодонцам, погибшим за Отечество» (бул. Великой Победы) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ №15,  СК «Олимп» | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Скляров И.М.  (24 41 30)  Криводуд А.И.  (25 88 14) |
|  | Мемориальная доска Герою России М.Ревенко (ул. Ленина, д.29) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ СОШ № 7 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Волков В.Л.  (22 15 70) |
|  | Портретный памятник  Герою России  С.Г. Молодову  (30 лет Победы) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ гимназия №5 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Чудинова Л.Э.  (22 66 20) |
|  | Фигурный памятник воинам-интернационалистам (ул. К. Маркса, д.2) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МКУ «ДСиГХ»,  МОУ лицей «Политэк» | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Самсонюк Т.А.  (24 09 47) |
|  | Сад памяти с Поляной звезд Городов-Героев (МАУК «Парк Победы») | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МАУК «Парк Победы»,  МОУ СОШ №9 | Ковалева Н.И.  (22 76 77)  Филиппова Е.К.  (22 07 50) |
|  | Памятный знак «Защитникам Отечества всех поколений» (Энтузиастов, д.29) | 18.03.-18.04.2015;  30.04.-07.05.2015 | МОУ лицей №24 | Шайтан А.А.  (25 28 07)  Иванча Г.В.  (24 83 93) |

Начальник отдела координации

отраслей социальной сферы

Администрации города Волгодонска С.А.Смоляр

И.А.Рубцова

27 80 11