Администрация города Волгодонска

ПРОТОКОЛ

совместного заседания инвестиционного Совета города Волгодонска

и Совета директоров города Волгодонска

26.10.2016 г.	№ 4/3

Председатель инвестиционного Совета города Волгодонска и Совета директоров города Волгодонска - Иванов А.Н.

Заместитель председателя инвестиционного Совета – Ткаченко Л.Г.

Заместитель председателя инвестиционного Совета – Плоцкер М.Л.

Заместитель председателя Совета директоров – Кривошлыков Н.И.

Секретарь инвестиционного Совета – Аксенов С.П.

Секретарь Совета директоров - Сон Ю.В.

Присутствовали: 25 членов инвестиционного Совета и Совета директоров (список прилагается).

Приглашенные: Беклемышев Андрей Сергеевич, и.о. председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска; Божко Валентина Григорьевна, директор МАУ «МФЦ»; Брагинский Александр Яковлевич, индивидуальный предприниматель; Гриднев Алексей Игоревич, индивидуальный предприниматель; Друцкая Надежда Петровна, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах; Емельянова Светлана Александровна, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах; Киузоли Чертане Андреа, директор ООО «Абатэ Нэро»; Матяшова Марина Леонидовна, заместитель директора ООО «Абатэ Нэро»; Назаров Александр Федорович, исполнительный директор НП «Союз Промышленников и Предпринимателей г. Волгодонска»; Подласенко Ирина Константиновна, начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Презентация инвестиционного проекта «Перепрофилирование развлекательного центра «Марко Поло» в спортивно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном на три дорожки».

Докладчик Брагинский Александр Яковлевич, индивидуальный предприниматель (выступает как инициатор проекта).

- О завершении инвестиционных проектов: АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования» – «Расширение парка станков на мехучастке (станок 2657ФЗ)» и ООО «Абатэ Нэро» – «Сыроварня – изготовление итальянских сыров».

Докладчик Плоцкер Максим Леонидович, заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике.

Содокладчик Киузоли Чертане Андреа, директор ООО «Абатэ Нэро».

- О концепции праздничного оформления города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники.

Докладчик Забазнов Юрий Сергеевич, заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству – главный архитектор города Волгодонска.

- Разное:

4.1. О проведении марша в День народного единства 4 ноября 2016 года.

Докладчик Подласенко Ирина Константиновна, начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска.

4.2. О состоянии недоимки в городской бюджет и консолидированный бюджет Ростовской области.

Докладчик Плоцкер Максим Леонидович, заместитель главы Администрации города Волгодонска по экономике.

4.3. Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2016 году в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.02.2016 № 405 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2016 году».

Докладчик Омельченко Марина Николаевна, заместитель директора ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска».

4.4. Услуги МФЦ для бизнеса.

Докладчик Божко Валентина Григорьевна, директор МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4.5. Профилактика заболеванием гриппа среди населения города в сезон 2016 – 2017 годов.

Докладчик Друцкая Надежда Петровна, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах.

- СЛУШАЛИ:

Брагинского А.Я. о перепрофилировании развлекательного центра «Марко Поло» в спортивно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном на три дорожки. Фитнес-центр планируется в комплексе из трех зданий: здание спортивного комплекса; здание кафе с боулингом, слева от спорткомплекса; здание многофункционального назначения, справа от спорткомплекса.

Для реализации первого этапа проекта надо освободить существующее здание от оборудования боулинга и кафе, в спорткомплексе сделать ремонт: восстановить душевые и раздевалки на 1 и 2 этажах, и сделать бассейн на месте, где был боулинг. На этапе ремонта спорткомплекса будут восстановлены 20 окон с видом на парк, в соответствии с первоначальным проектом спорткомплекса, и сделано благоустройство прилегающей территории. Сроки реализации - полгода.

На втором этапе, после получения разрешения на строительство, будет построено двухэтажное здание кафе и боулинга слева от комплекса, срок реализации - полгода после получения разрешения на строительство.

На третьем этапе планируется строительство открытой волейбольной площадки, после запуска спорткомплекса в эксплуатацию. Она будет расположена в парке, против колеса обозрения, на высоте 5 метров от земли и высотой 9 метров, суммарно 14 метров от земли. Срок ввода игровой площадки в эксплуатацию планируется через 1 - 1,5 года после начала строительства.

На четвертом этапе планируется строительство двухэтажного здания многофункционального назначения справа от спорткомплекса. Срок ввода в эксплуатацию 1,5 - 2 года с начала строительства.

Для реализации проекта необходимо перевести участки земли с кадастровыми номерами 61:48:0030514:506, 61:48:0030514:507 и 61:48:0030514:508 из парковых зон в зоны, где возможно будет осуществлять строительство.

Брагинский А.Я. ответил на вопросы:

1) источники финансирования: кредит банка ВТБ и частные инвестиции в размере 55-60 млн. рублей.

2) пристроенные здания не будут мешать пешеходам и создавать им помехи, так как земельные участки в настоящее время не используются.

3) соседство фитнес-центра и ресторана необходимо, так как в ресторане также будет фитнес-меню, существующий в настоящее время ночной клуб уберут.

ВЫСТУПИЛИ:

Забазнов Ю.С. сообщил, что проект рассматривался на заседании постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск», был поддержан в части использования основного здания. Вопрос о строительстве зданий справа и слева от основного здания необходимо вынести на рассмотрение на заседание Градостроительного Совета Администрации города Волгодонска.

Иванов А.Н. отметил, что социальную сторону проекта поддерживает, так как это способствует приобщению населения к здоровому образу жизни; беспокоит экономическая составляющая и сроки реализации проекта.

РЕШИЛИ:

  - Сектору инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска (Аксенов С.П.):

    - совместно с Брагинским А.Я. разработать паспорт инвестиционного проекта и поэтапный график реализации инвестиционного проекта «Перепрофилирование развлекательного центра «Марко Поло» в спортивно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном на три дорожки».

Срок - до 26.12.2016

    - включить в повестку дня очередного заседания инвестиционного Совета на повторное рассмотрение вопрос «Перепрофилирование развлекательного центра «Марко Поло» спортивно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном на три дорожки».

Срок - до 15.02.2017

1.2. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по строительству – главному архитектору города Волгодонска Забазнову Ю.С. вынести на рассмотрение Градостроительного Совета Администрации города Волгодонска вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» (изменение части зоны общественных парков Р-1/02 (участки с кадастровыми номерами 61:48:0030514:506, 61:48:0030514:507 и 61:48:0030514:508) на зону жилой застройки типа Ж-2) в целях реализации инвестиционного проекта «Перепрофилирование развлекательного центра «Марко Поло» в спортивно-оздоровительный комплекс с 25 метровым бассейном на три дорожки».

Срок - до 30.01.2017

- СЛУШАЛИ:

Плоцкера М.Л. о завершении инвестиционных проектов: АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования» – «Расширение парка станков на мехучастке (станок 2657ФЗ)» и ООО «Абатэ Нэро» – «Сыроварня – изготовление итальянских сыров».

В ходе работ по модернизации  станка 2657ФЗ АП «ВЗМЭО» были заменены основные системы и узлы станка, установлена современная, высокопроизводительная система ЧПУ «FMS-300», позволяющая управлять оборудованием с высокими требованиями по быстродействию, точности обработки, надежности в эксплуатации. В результате модернизации АО «ВЗМЭО» имеет современный 5-ти координатный обрабатывающий центр, позволяющий производить высокопроизводительную, точную механическую обработку сложных изделий с одной установки. Общая плановая стоимость проекта – 10 млн. рублей, сроки реализации – 2015-2016 годы, создание рабочих мест не планировалось. Фактически объем инвестиций составил 11,8 млн. рублей.

В результате реализации инвестиционного проекта ООО «Абатэ Нэро» – «Сыроварня – изготовление итальянских сыров» налажено производство мягких, полутвердых и твердых сыров, из козьего и коровьего молока. На сегодняшний день производитель выпускает 50 кг сыров в день, 10-ти наименований. Продукция реализуется в собственном магазине, в 6 торговых точках в городе Волгодонске и 1 торговой точке в г. Ростове-на-Дону, поставляется в рестораны и пиццерии. Создано 3 рабочих места.

ВЫСТУПИЛИ:

Киузоли Чертане Андреа ответил на вопросы: производство сыра осуществляется по адресу ул. Первомайская, 61, имеется возможность к расширению. Предприятие планирует увеличение объемов производства к концу 2016 года в 2 раза. Сыры производятся по итальянской технологии из местного молока.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.

2.2. Сектору инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска (Аксенов С.П.) исключить завершенные инвестиционные проекты: АО «Волгодонский завод металлургического и энергетического оборудования» – «Расширение парка станков на мехучастке (станок 2657ФЗ)» и ООО «Абатэ Нэро» – «Сыроварня – изготовление итальянских сыров» из Перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска.

Срок - до 07.11.2016

3. СЛУШАЛИ:

Забазнова Ю.С. о концепции праздничного оформления города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники.

Комитетом по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска разработана Концепция праздничного оформления города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники реализация, которой позволит интересно, разнообразно и своеобразно украсить наш город, создать атмосферу праздника для горожан и гостей нашего города.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию принять к сведению.

3.2. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по строительству (Забазнов Ю.С.):

3.2.1. Сформировать оргкомитет по праздничному оформлению города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники.

Срок – до 11.11.2016

3.2.2. Разработать план мероприятий по праздничному оформлению города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники.

Срок – до 15.11.2016

3.2.3. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике (Плоцкер М.Л.) и заместителю главы Администрации города Волгодонска по строительству (Забазнов Ю.С.) совместно с членами Совета директоров города Волгодонска завершить работу по праздничному оформлению города Волгодонска в новогодние и Рождественские праздники.

Срок – до 15.12.2016

4.1. СЛУШАЛИ:

Плодласенко И.К. о проведении марша в День народного единства 4 ноября 2016 года.

Ознакомила присутствующих с маршрутом прохождения Марша единства, проводимого 4 ноября 2016 года, и пригласила всех присутствующих принять участие в праздновании Дня народного единства.

РЕШИЛИ:

4.1.1. Рекомендовать членам Совета директоров организовать участие представителей своих трудовых коллективов в марше в День народного единства 4 ноября 2016 года.

Срок – 04.11.2016

4.2. СЛУШАЛИ:

Плоцкер М.Л. о состоянии недоимки в городской бюджет и консолидированный бюджет Ростовской области.

Ознакомил присутствующих с имеющимися по состоянию на 01.10.2016г. суммами недоимки по основным налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области по городу Волгодонску, а также обратил внимание присутствующих на то, что в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» физическими лицами налоги уплачиваются в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

РЕШИЛИ:

4.2.1. Заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике (Плоцкер М.Л.) активизировать работу по взаимодействию с руководителями крупных и средних предприятий города Волгодонска по вопросу уплаты имущественных налогов физическими лицами – работниками данных предприятий.

Срок – постоянно

4.2.2. Рекомендовать членам Совета директоров провести разъяснительную работу в коллективах своих предприятий о необходимости уплаты имущественных налогов физическими лицами в установленные законодательством сроки.

Срок – до 15.11.2016

4.3. СЛУШАЛИ:

Омельченко М.Н. об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2016 году в соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска от 29.02.2016 № 405 «Об организации проведения оплачиваемых общественных работ в 2016 году».

РЕШИЛИ:

4.3.1. НП «Союз промышленников и предпринимателей города Волгодонска» (Н.И. Кривошлыков), Ассоциации строительных организаций города Волгодонска (Н.П. Ищенко) в соответствии с городским 3-х сторонним Соглашением между Администрацией города Волгодонска, Общественным Советом по координации деятельности первичных профсоюзных организаций, Объединениями работодателей города Волгодонска на 2014-2017 гг. от 20.06.2014 оказать содействие в привлечении работодателей к активному участию в организации проведения оплачиваемых общественных работ.

Срок – постоянно

4.3.2. Рекомендовать членам Совета директоров рассмотреть возможность организации временных рабочих мест для граждан на договорной основе с государственным казенным учреждением Ростовской области «Центр занятости населения города Волгодонска» в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.

Срок – до 15.12.2016

4.3.СЛУШАЛИ:

Божко В.Г. об услугах МФЦ для бизнеса.

Ознакомила присутствующих с услугами МАУ «МФЦ» города Волгодонска предоставляемых для бизнеса, а также о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

РЕШИЛИ:

4.3.1 Информацию принять к сведению.

4.3.2. Рекомендовать членам Совета директоров провести разъяснительную работу в коллективах своих предприятий о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Срок – до 25.12.2016

4.4. СЛУШАЛИ:

Друцкую Н.П. о профилактике заболеванием гриппа среди населения города в сезон 2016 – 2017 годов.

В городе Волгодонске в настоящее время проводится прививочная компания по иммунизации населения против гриппа. Обратила внимание присутствующих, что необходимо проводить данную иммунизацию сотрудников, в том числе и за счет средств предприятий. Срок окончания проведения профилактических прививок населения 01.12.2016.

РЕШИЛИ:

4.4.1. Рекомендовать членам Совета директоров активизировать работу по иммунизации против гриппа работников своих трудовых коллективов за счет средств предприятия.

Срок – до 15.11.2016

Председатель инвестиционного Совета

города Волгодонска и Совета директоров

города Волгодонска			А.Н. Иванов

Секретарь инвестиционного Совета 			С.П. Аксенов

Секретарь Совета директоров 		Ю.В. Сон

Приложение

Список участников

совместного заседания инвестиционного Совета города Волгодонска

и Совета директоров города Волгодонска

Дата: 26.10.2016							Время: 11.00 – 12.00

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Члены Совета: |
|  | Иванов Андрей Николаевич | глава Администрации города Волгодонска, председатель инвестиционного Совета и Совета директоров |
|  | Ткаченко Людмила Гарриевна | председатель Волгодонской городской Думы – глава города Волгодонска, депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №18, заместитель председателя инвестиционного Совета |
|  | Плоцкер Максим Леонидович | заместитель главы Администрации города по экономике, заместитель председателя инвестиционного Совета и Совета директоров |
|  | Кривошлыков Николай Иванович | председатель НП «Союз Промышленников и Предпринимателей г.Волгодонска», заместитель председателя Совета директоров |
|  | Аксенов Сергей Петрович | заведующий сектором инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Волгодонска, секретарь инвестиционного Совета |
|  | Сон Юлия Валерьевна | начальник отдела экономического анализа и поддержки предпринимательства Администрации города Волгодонска, секретарь Совета директоров |
|  | Бородин Алексей Владимирович | депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №16, член инвестиционного Совета |
|  | Брагин Владимир Викторович | директор ООО «Город Счастья», член Совета директоров |
|  | Вислоушкин Сергей Анатольевич | директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство», член инвестиционного Совета |
|  | Даниленко Максим Юрьевич | начальник ФГКУ «1 отряд ФПС по Ростовской области», член инвестиционного Совета |
|  | Журба Алексей Николаевич | директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть», член инвестиционного Совета |
|  | Забазнов Юрий Сергеевич | заместитель главы Администрации города Волгодонска по строительству – главный архитектор города Волгодонска, член инвестиционного Совета |
|  | Зленко Виктория Евгеньевна | директор ОО «Волгодонский» филиал № 2351 ВТБ24 (ПАО), член Совета директоров |
|  | Ищенко Николай Павлович | генеральный директор ООО «Волгодонский кабельный завод «Волга-Дон-Кабель», член Совета директоров |
|  | Квиткин Игорь Васильевич | генеральный директор ООО «СИТИ», член Совета директоров |
|  | Кузнецова Анна Алексеевна | генеральный директор ООО Консультационный центр «Партнер-консалтинг», член инвестиционного Совета |
|  | Куликов Сергей Сергеевич | депутат Волгодонской городской Думы по избирательному округу №22, член инвестиционного Совета и Совета директоров |
|  | Омельченко Марина Николаевна | заместитель директора ГКУ РО «Центр занятости населения города Волгодонска» |
|  | Попруга Владимир Викторович | генеральный директор ООО «Ванта», член Совета директоров |
|  | Пруцакова Яна Владимировна | генеральный директор ЗАО Научно-производственная компания «Эталон», член Совета директоров |
|  | Ракчеев Сергей Николаевич | начальник Усть-Донецкого межрайонного отдела министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области |
|  | Ребенок Виктор Михайлович | генеральный директор ЗАО Инженерный центр «Грант», член Совета директоров |
|  | Сальников Андрей Александрович | заместитель Генерального директора – директор филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция», член Совета директоров |
|  | Титоренко Денис Валерьевич | директор дополнительного офиса ОАО КБ «Центр-инвест», член Совета директоров |
|  | Чебаксаров Аркадий Иванович | президент ООО НПО НИИПАВ, член Совета директоров |

Секретарь инвестиционного

Совета города Волгодонска	С.П. Аксёнов

Секретарь Совета директоров 	Ю.В. Сон