# ПРОТОКОЛ

# заседания Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела

# при Администрации города Волгодонска

28.02.2017											               № 4

Председатель 		Милосердов А.М.

Секретарь 			Бурлака Т.Ю.

Присутствовали:  		Батлуков И.В., Какшин А.Г., Мельников В.С., Савлюк Г.Ю.,

Стадников В.Ф., Усов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня заседания.

Докладчик: А.М. Милосердов – председатель Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при Администрации города Волгодонска

2. О выполнении работ по содержанию мест захоронений в 2017 году.

Докладчик: А.Г. Какшин - начальник отдела благоустройства муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и городского хозяйства»

3. О строительстве кладбища №3 на территории города Волгодонска.

Докладчик: А.В. Усов – и.о. директора муниципального казенного учреждения «Департамент строительства»

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Милосердова А.М. о вопросах, выносимых на рассмотрение Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при Администрации города Волгодонска.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня заседания Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела при Администрации города Волгодонска.

2. СЛУШАЛИ:

Какшина А.Г. о выполненных работах по содержанию мест захоронений в 2017 году, в том числе об объемах вывезенного мусора, очистке проездов и площадок от снега на территории городских кладбищ и братских захоронений; об образовавшейся экономии после проведенного аукциона, за счет которой планируется выполнить работы по завозу воды и песка на кладбища города в преддверии Пасхи.

ВЫСТУПИЛИ:

Батлуков И.В. о необходимости своевременного заключения муниципального контракта на завоз воды и песка на кладбища города в рамках подготовки к празднованию Пасхи.

Мельников В.С. о необходимости выполнения работ по валке аварийно-опасных деревьев на территории кладбища №1, в том числе на Аллеях почетных захоронений.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. МКУ «ДСиГХ» заключить муниципальный контракт на выполнение работ по завозу воды и песка на городские кладбища (срок исполнения - 01.04.2017).

3. МКУ «ДСиГХ» (производственный сектор) выполнить работы по спиливанию сухостойных аварийно-опасных деревьев, произрастающих на Аллеях почетных захоронений, расположенных на территории кладбища №1 (срок исполнения – 01.05.2017).

4. МКУ «ДСиГХ» подготовить письмо на имя начальника отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска О.В. Шемитова за подписью председателя Попечительского совета А.М. Милосердова о необходимости проведения акции по приведению в порядок мест захоронений участников и ветеранов Великой Отечественной войны на территории кладбища №1, уход за которыми никем не осуществляется на протяжении долгого времени.

3. СЛУШАЛИ:

Усова А.В. о лимите средств местного бюджета, выделенного на строительство кладбища №3 в 2017 году, который составил 3971,8 тыс.руб. За счет этих средств планируется выполнить работы по асфальтированию подъездной дороги и бетонированию площадки для стоянки транспортных средств на территории кладбища №3. Электронный аукцион на закупку указанных работ планируется разместить на сайте Госзакупок до конца марта 2017 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Стадников В.Ф. о необходимости подготовки развернутой информации о работах, запланированных на 2017 год по строительству кладбища №3.

РЕШИЛИ:

1. Принять информацию к сведению.

2. МКУ «ДС» подготовить подробную информацию об объемах работ по строительству кладбища №3, запланированных на 2017 год и представить данную информацию всем членам Попечительского совета.

Контроль за исполнением протокола возложен на заместителя главы Администрации города Волгодонска А.М. Милосердова.

Заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству -

председатель Попечительского (наблюдательного)

совета по вопросам похоронного дела						    А.М. Милосердов

Ведущий инженер отдела

благоустройства МКУ «ДСиГХ» -

секретарь Попечительского (наблюдательного)

совета по вопросам похоронного дела						     Т.Ю. Бурлака