## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2013								   		     №  1284

г.Волгодонск

О подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы и

инженерной инфраструктуры

города Волгодонска к работе

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 1).

1.2. План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 2).

1.3. План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 3).

1.4. Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 4).

2. Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне - зимний период 2013-2014 годов (А.М. Милосердов) проводить заседания в следующие сроки:

- с 01.07.2013 по 01.09.2013 – во вторую и четвертую недели месяца;

- с 01.09.2013 по 15.10.2013 - еженедельно, с подготовкой информации Мэру города Волгодонска.

3. Рекомендовать:

3.1. Руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно–коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры  и социальной  сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

3.2. Производственному подразделению «Волгодонские тепловые   сети»  филиала ООО «ЛУКОЙЛ - Теплотранспортная компания» в г. Ростов-на-Дону (В.В. Свирид):

3.2.1. Обеспечить нормативные параметры работы тепловой сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2012-2013 годов.

3.2.2. До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города Волгодонска в межотопительный и отопительный периоды 2013-2014 годов.

3.3 Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (П.С.Пономарев):

3.3.1. Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2012-2013 годов.

3.3.2. До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования ТЭЦ-2, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью  обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2013-2014 годов.

3.4. Филиалу ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (А.В. Поздеев) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

3.5. ООО «Жилремстрой+», ООО «Жилищно-коммунальное управление», ООО «Коммунальный  стандарт» (Н.М.Холомьев), ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4», ООО «ЖЭК-5» (В.С.Ивахненко), ООО Управляющая компания «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-1», ООО Управляющая компания «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-2», ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-3»,   ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-4» (Н.И. Хамандритов), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1» (Л.Л. Соловецкая), ООО Управляющая компания «Жилстрой - ЖКУ» (А.Н.Кондратюк), ООО «Милана», ООО «Ремонтно-эксплуатационный комплекс» (В.В. Стародубцев), ООО «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление № 5» (С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (А.Н. Столбов), ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка» (Ю.С.Мичурин), ООО «Волгодонская гипсовая строительная компания» (А.В.Ткаченко), ООО «МГС-Сервис» (Е.А. Шляхова), председателям ЖСК, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда,  инженерной  инфраструктуры и социальной сферы, независимо от форм собственности, обеспечить до 01.10.2013:

3.5.1. Подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов с оформлением свидетельств о готовности систем теплоснабжения к работе в отопительный период 2013-2014 годов согласно приложению № 5 к постановлению и паспортов  готовности объектов жилищно - коммунального назначения к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов согласно приложению № 6 к постановлению.

3.5.2.  Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних лиц в технические этажи, подвальные, складские и другие специализированные помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые и т.п.).

3.6. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:

3.6.1. Представлять отчетность о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением, письменно в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства»  в следующие сроки:

- 25.06.2013;

- с 05.07.2013 по 25.08.2013 – ежедекадно (5-го, 15-го, 25-го числа);

- с 25.08.2013 – еженедельно до начала отопительного периода.

3.6.2. Обеспечить выполнение рекомендаций Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.

3.7. Руководителям предприятий городского хозяйства и социальной сферы:

3.7.1. Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3.7.2. Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.

4. Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (Е.М. Анферов):

4.1. Организовать работу Единой дежурно-диспетчерской службы по осуществлению оперативного контроля за ходом подготовки жилищного фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

4.2. Разработать в срок до 1 сентября 2013 года порядок ликвидации, локализации вероятных технологических нарушений и взаимодействия тепло-, электро-, газо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий при устранении возникающих аварий.

5. Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская городская электрическая сеть» (А.А. Ромашов) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

6. Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» (В.А. Провоторов) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период 2013-2014 годов.

7. Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» (А.Н. Цацулин):

7.1. Обеспечить ремонт городских дорог. Особое внимание уделять восстановлению благоустройства после разрытий.

7.2. Обеспечить сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- 01.07.2013;

- 01.08, 10.08, 20.08.2013;

- 01.09, 10.09.2013;

- далее еженедельно до начала отопительного периода.

8. Комитету по управлению имуществом города Волгодонска (Е.В. Ерохин) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения в порядке, установленном законодательством.

9. И.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяру, начальнику Финансового управления города Волгодонска Н.В. Беляковой обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Волгодонска на эти цели.

10. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

11. Контроль за исполнением постановления возложить:

11.1. В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на заместителя главы Администрации города   Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

11.2. В части подготовки объектов социальной сферы – на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию        Н.В. Полищук.

11.3. В части исполнения пункта 9 настоящего постановления – на     и.о. заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и   финансам И.В.Столяра.

Мэр города Волгодонска 						           В.А. Фирсов

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04.2013  № 1284

План мероприятий

по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд всего: | тыс.руб. | 209287,329 | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт всего, в т.ч. | тыс.руб. | 138587,670 | - | МКУ «ДСиГХ» А.Н. Цацулин |
| 3 | Капитальный ремонт жилых домов | тыс.руб. | 16810,900 | 01.11.2013 | МКУ «ДСиГХ» А.Н. Цацулин, руководители управляющих организаций |
| 4 | Замена лифтов | тыс.руб. | 102128,170 | IV кв. 2013 | МКУ «ДСиГХ» А. Н. Цацулин, руководители управляющих организаций |
| 5 | Капитальный ремонт дорог | тыс.руб. | 19648,600 | 01.11.2013 | МКУ «ДСиГХ» А.Н. Цацулин |
| 6 | Текущий ремонт дорог | тыс.руб. | 23500,000 | 01.11.2013 | МКУ «ДСиГХ» А.Н. Цацулин |
| 7 | Ремонт жилья | тыс.руб. | 47199,659 | - | Руководители управляющих организаций |
| 8 | Ремонт мягкой кровли | дом | 82 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 7498 |  |  |
| 9 | Ремонт шиферной кровли | дом | 24 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 330 |  |  |
| 10 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 44 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | мп | 2027 |  |  |
| 11 | Утепление стеновых панелей | дом | 41 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 2208 |  |  |
| 12 | Защита стеновых панелей | дом | 6 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 224 |  |  |
| 13 | Ремонт дверей | шт | 115 | 01.10.2013 | - // - |
| 14 | Установка дверей | шт | 50 | 01.10.2013 | - // - |
| 15 | Утепление входных дверей | шт | 32 | 01.10.2013 | - // - |
| 16 | Ремонт оконных блоков | шт | 702 | 01.10.2013 | - // - |
| 17 | Остекление окон | м2 | 1368 | 01.10.2013 | - // - |
| 18 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 539 | 01.10.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | Ремонт балконов | шт | 76 | 01.10.2013 | - // - |
| 20 | Ремонт козырьков балконов | дом | 29 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 167 |  |  |
| 21 | Ремонт отмосток | дом | 34 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 1548 |  |  |
| 22 | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | дом | 2 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | м2 | 32 |  | - // - |
| 23 | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом | 642 | 15.09.2013 | - // - |
| 24 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 590 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | шт | 1548 |  | - // - |
| 25 | Комплектация тепловых узлов приборами, прошедшими поверку | дом | 636 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | шт | 1627 |  | - // - |
| 26 | Ревизия тепловых узлов | шт | 1605 | 15.09.2013 | - // - |
| 27 | Ремонт тепловых узлов | шт | 73 | 15.09.2013 | - // - |
| 28 | Замена тепловых узлов | шт | 8 | 15.09.2013 | - // - |
| 29 | Ремонт системы отопления | дом | 56 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | мп | 1129 |  |  |
| 30 | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 33 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | шт | 62 |  |  |
| 31 | Установка ТРЖ на системе теплоснабжения | дом | 10 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | шт | 22 |  |  |
| 32 | Ремонт системы ГВС | дом | 73 | 15.09.2013 | - // - |
|  |  | мп | 1835 |  |  |
| 33 | Ремонт системы ХВС | дом | 76 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | мп | 2879 |  |  |
| 34 | Ремонт системы канализации | дом | 93 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | мп | 2921 |  |  |
| 35 | Изоляция трубопроводов | пм | 3504 | 15.09.2013 | - // - |
| 36 | Ревизия электрооборудования | дом | 651 | 15.09.2013 | - // - |
| 37 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 103 | 15.09.2013 | - // - |
| 38 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 137 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | шт | 2044 |  |  |
| 39 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 32 | 01.10.2013 | - // - |
|  |  | подъезд | 135 |  |  |
| 40 | Заготовка песка | тн | 8680 | 01.10.2013 | - // - |
| 41 | Заготовка соли | тн | 300 | 01.10.2013 | - // - |
| 42 | Замена лифтов | дом | 22 | IV кв. 2013 | - // - |
|  |  | шт | 70 |  |  |
| 43 | Запас труб | тн | 9,68 | 01.09.2013 | - // - |
| 44 | Запас запорной арматуры | шт | 1463 | 01.09.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | Подготовка спецтехники | шт | 50 | 01.10.2013 | - // - |
| 46 | Свидетельства готовности | шт | 735 | 15.09.2013 | - // - |
| 47 | Паспорта готовности | шт | 763 | 01.10.2013 | - // - |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04. 2013  № 1284

План мероприятий

по подготовке  объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социаль- ной сферы | в том числе | Срок испол- нения | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управле- ние образова- ния | Управле- ние здраво-охранения | ДТиСР | Комитет по физической культуре и спорту | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 4906,493 | 2578,000 | 1275,593 | 197,000 | 159,500 | 696,400 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 592,593 | - | 592,593 | - | - | - | - | - // - |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 4313,900 | 2578,000 | 683,000 | 197,000 | 159,500 | 696,400 | - | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 511 | 431 | - | - | 40 | 40 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 124 | - | - | - | - | 124 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 6 | Ремонт фасада | м2 | 316 | 140 | 100 | 36 | 40 | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 7 | Утепление стеновых панелей | м2 | 265 | 265 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 8 | Ремонт отмосток | м2 | 60 | 60 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 9 | Ремонт дверей | шт | 83 | 43 | 19 | - | 4 | 17 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 10 | Установка дверей | шт | 37 | 16 | 16 | - | 1 | 4 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Ремонт оконных блоков | шт | 138 | 86 | 24 | - | 7 | 21 | 01.09.2013 | - // - |
| 12 | Установка оконных блоков | шт | 27 | 9 | 15 | - | - | 3 | 01.09.2013 | - // - |
| 13 | Остекление окон | м2 | 497 | 446 | 48 | - | - | 3 | 01.09.2013 | - // - |
| 14 | Утепление дверей и окон | шт | 1312 | 631 | 558 | - | 4 | 119 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 15 | Ремонт системы отопления | мп | 83 | 40 | 15 | 8 | - | 20 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 16 | Ремонт системы горячего водоснабжения | мп | 577 | 511 | 66 | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | мп | 455 | 315 | 122 | 18 | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 18 | Ремонт системы канализации | мп | 646 | 451 | 148 | 32 | 5 | 10 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 19 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | зд. | 118 | 73 | 26 | 5 | 2 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
|  |  | шт | 139 | 93 | 27 | 5 | 2 | 12 |  |  |  |  |
| 20 | Комплектация тепловых узлов приборами, прошедшими поверку | зд. | 110 | 73 | 19 | 4 | 2 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
|  |  | шт | 216 | 93 | 52 | 4 | 8 | 59 |  |  |  |  |
| 21 | Ревизия тепловых узлов | шт | 139 | 93 | 27 | 4 | 3 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 22 | Ремонт тепловых узлов | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 23 | Замена тепловых узлов | шт | 1 | 1 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 24 | Изоляция трубопроводов | пм | 73 | 50 | 23 | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 25 | Замена вводов ХВС | мп | 14 | 7 | 7 | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 26 | Замена выпусков канализации | мп | 16 | 15 | - | - | 1 | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 27 | Испытания систем отопления на плотность и прочность | сист. | 126 | 73 | 33 | 5 | 3 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Ревизия и ремонт электрооборудования | шт | 109 | 73 | 19 | 1 | 4 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 29 | Профилактический ремонт систем пожаротушения | сист. | 107 | 58 | 37 | 1 | 5 | 6 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 30 | Заготовка песка | тн | 141,2 | 107,7 | 24 | - | 5 | 4,5 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 31 | Свидетельство готовности | шт | 154 | 102 | 32 | 5 | 3 | 12 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 32 | Паспорт готовности | шт | 4 | - | - | - | 4 | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 33 | Запас труб | тн | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 34 | Запас запорной арматуры | шт | 87 | 30 | 57 | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 35 | Насосы | шт | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 36 | Электродвигатели | шт | 1 | - | - | - | - | 1 | 01.09.2013 | - // - |  |  |
| 37 | Стекло | м2 | 331 | 220 | 111 | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |

Управляющий делами								                                                                                        И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04.2013  № 1284

План мероприятий

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе | Срок исполне- ния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП «ВКХ» | МУП «ВГЭС» | ОАО «Донэнерго» ВМЭС | ООО «ВМРГ» | ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 114454,991 | 34038,900 | 9431,591 | - | 3570,000 | 67414,500 |  | Руководители предприятий |
| Теплоснабжение |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 801 | - | - | - | - | 801 | 01.10.2013 | - // - |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | тр.м | 800 | - | - | - | - | 800 | 01.10.2013 | - // - |
| 4 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп. | 2 | - | - | - | - | 2 | май/ сентябрь | - // - |
| Водоснабжение |
| 5 | Замена запорной арматуры | шт | 42 | 42 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 6 | Замена сетей водоснабжения | мп | 2385 | 2385 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Замена водопроводных вводов | шт | 13 | 13 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
|  |  | мп | 413 | 413 | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Ремонт колодцев на сетях | шт | 71 | 71 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 9 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 26 | 26 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 10 | Установка крышек на колодцах | шт | 68 | 68 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 11 | Восстановление благоустройства | м2 | 2100 | 2100 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| Канализация |
| 12 | Замена канализационных выпусков | шт | 20 | 20 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
|  |  | мп | 357 | 357 | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Очистка внутриквартальных сетей с промывкой | мп | 14000 | 14000 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 14 | Установка крышек на колодцах | шт | 66 | 66 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 15 | Ремонт колодцев на сетях | шт | 80 | 80 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 16 | Восстановление благоустройства | м2 | 500 | 500 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 17 | Реконструкция канализационных сетей | мп | 2858 | 2858 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| Газоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Проф. ремонт сооружений на подземных газопроводах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовые колодцы | шт | 50 | - | - | - | 50 | - | 01.10.2013 | - // - |
|  | -ковера | ков. | 40 | - | - | - | 40 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 19 | Обновление настенных знаков | шт | 1500 | - | - | - | 1500 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 20 | Ревизия - ГРП | шт | 16 | - | - | - | 16 | - | 01.10.2013 | - // - |
|  | Ревизия - ШРП | шт | 366 | - | - | - | 366 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 21 | Приборный контроль изоляции подземных газопроводов | мп | 21350 | - | - | - | 21350 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 22 | Шурфовой ремонт подземных газопроводов, мест повреждения изоляции, утечек газа | шурф | 9 | - | - | - | 9 | - | 01.09.2013 | - // - |
| 23 | Проверка технического и противопожарного состояния объектов газового хозяйства | объект | 16 | - | - | - | 16 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 24 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зоне действия уличного газопровода | ввод | 600 | - | - | - | 600 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 25 | Техобслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 3200 | - | - | - | 3200 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 26 | Контроль запаса резервного топлива на промышленных предприятиях | пред. | 3 | - | - | - | 3 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 27 | Инструктаж населения с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМИ | выст. | 5 | - | - | - | 5 | - | 01.10.2013 | - // - |
|  | инструкции | чел. | 1250 | - | - | - | 1250 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 28 | Ремонт ИФС | шт | 68 | - | - | - | 68 | - | 01.10.2013 | - // - |
| 29 | Техобслуживание газопроводов | км | 452 | - | - | - | 452 | - | 01.10.2013 | - // - |
| Электроснабжение |
| 30 | Капремонт кабельных сетей | мп | 1850 | - | 1850 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 31 | Замена сетей | мп | 360 | - | - | 360 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 32 | Техническое перевооружение ПС 110/10/6 кВ «Водозабор» по ул. Весенняя, 60 с заменой отделителей и короткозамыкате-лей 110 кВ на элегазовые выключатели 110 кВ | шт | 2 | - | 2 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | Хрономатографичес- кий анализ трансформаторного масла силовых трансформаторов | шт | 12 | - | 12 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 34 | Замена автоматических выключателей | шт | 10 | - | 10 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 35 | Ремонт камер силовых трансформаторов | шт | 6 | - | 6 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 36 | Замена масляных выключателей | шт | 3 | 3 | - | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 37 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 9 | - | 9 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 38 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | шт | 17 | 15 | - | 2 | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 39 | Модернизация оборудования подкачивающих насосных станций с установкой ЧРП | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 40 | Ремонт кровли ТП | шт | 7 | - | 7 | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 41 | Замена опор ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6-10кВ | шт | 11 | - | - | 11 | - | - |  | - // - |
| 42 | Выправка односто-ронних опор ВЛ-10кВ | км | 20 | - | - | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 43 | Вырубка деревьев, обрезка сучьев ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ | км | 45 | - | - | 20 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 44 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 9 | - | - | 45 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 45 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 60 | - | - | 9 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 46 | Замена электрооборудования | шт | 13 | - | - | 60 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 47 | Ремонт электрооборудования ТП | шт | 30 | - | 30 | 13 | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 48 | Ремонт электродвигателей | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | 01.10.2013 | - // - |
| 49 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 3652,843 | 314,000 | 546,783 | - | 410,000 | 2382,060 |  | - // - |
| 50 | Запас труб | тн | 27,90 | 1,9 | - | - | 2,5 | 23,5 | 01.09.2013 | - // - |
| 51 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 20 | 5 | - | - | 15 | - | 01.09.2013 | - // - |
| 52 | Задвижки стальные | шт | 26 | - | - | - | 10 | 16 | 01.09.2013 | - // - |
| 53 | Насосы | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |
| 54 | Электродвигатели | шт | 3 | 3 | - | - | - | - | 01.09.2013 | - // - |

Управляющий делами								          								 И.В. Орлова

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04.2013  № 1284

Состав рабочей группы

по организации подготовки объектов городского хозяйства

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2013 - 2014 годов

| Милосердов А.М. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы |
| --- | --- |
| Полищук Н.В. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель руководителя рабочей группы |
| Цацулин А.Н. | - и.о. директора МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель руководителя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Белякова Н.В. | - начальник Финансового управления города Волгодонска |
| Бондаренко В.Н. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию) |
| Голохвастов М.А. | - исполнительный директор ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (по согласованию) |
| Ерохин Е.В. | - председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска |
| Кобелев Ю.Н. | - начальник Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору Нижне-Донского Управления Ростехнадзора (по согласованию) |
| Поздеев А.В. | - директор филиала ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию); |
| Пономарев П.С. | - технический директор Волгодонской ТЭЦ–2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (по согласованию) |
| Провоторов В.А. | - директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» |
| Ромашов А.А. | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть» |
| Свирид В.В. | - технический директор производственного подразделения «Волгодонские тепловые сети» филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Теплотранспортная компания» в г. Ростов-на-Дону (по согласованию) |

Управляющий делами							           И.В. Орлова

Приложение № 5

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04.2013  № 1284

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о готовности системы теплоснабжения к работе в отопительный период 2013-2014 годов

1. Общие положения

1.1.Теплоснабжающая организация (ТСО):

а) наименование –  ПП «ВТС» филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» в г.Ростов-на-Дону

б) адрес –               347340, г.Волгодонск, ул. Мелиораторов,9 (ул. М.Горького,153)

в) руководитель –  Технический директор  В.В. Свирид

г) телефон-             Дисп.:22-23-46, 24-10-30; р-н №1: 26-81-38; р-н №2: 26-81-68; АС 22-75-72

1.2. Потребитель:

а) наименование ___________________________________________________

б) адрес                ___________________________________________________

в) руководитель  ___________________________________________________

г) телефон           ___________________________________________________

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ___________________________________________________

б) адрес                ___________________________________________________

в) руководитель  ___________________________________________________

г) телефон           ___________________________________________________

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование ___________________________________________________

б) адрес                ___________________________________________________

в) ответственное лицо_______________________________________________

1.5. Договорные условия:

а) Договор на теплоснабжение от «____»_____________20__   г. №_________

б) тепловая энергия в виде           ______________________________________

в) годовое потребление тепла     _______________________________Гкал/год

г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _________________ Гкал/час

в том числе:

-     отопление             _________________________________________ Гкал/час

- горячее водоснабжение___________________________________    Гкал/час

- вентиляция                     ____________________________________ Гкал/час

2. Проведение подготовительных работ и испытаний

2.1. Промывка систем теплопотребления проведена «_____»_______________2013

(указать вид промывки, воду)_______________________________________________________

в случае проведения очистки,  указать: наименование организации, проводившей промывку  системы теплопотребления, вид очистки, дату, утв.отчета об очистке, дату проведения дезинфекции).

Представитель  ПП «ВТС»   ______________         Представитель потребителя  ________________

(роспись, ФИО)                                                                                                            ( роспись, ФИО)

2.2. Регуляторы (регулирующие клапана) на системе ГВС установлены, проверены, в работоспособном состоянии ____________________    проверено          «_____»____________2013

2.3. Схема циркуляции ГВС восстановлена (при необходимости восстановления)                                     _____________________проверено                       «_____»____________2013

Представитель ПП «ВТС»______________         Представитель потребителя________________

(роспись, ФИО)                                                                                                            ( роспись, ФИО)

2.4. Гидравлическая опрессовка системы теплопотребления проведена:

а) тепловых сетей  от границ балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП

давлением Р пробным______ ати в течении ______ мин.                 «_____»___________2013

б) оборудование тепловых пунктов (ЦТП, ИТП)  давлением Р пробным _________ати.

«_____»____________2013

в) систем горячего водоснабжения                         давлением Р пробным _________ати.

«_____»____________2013

Представитель  ПП «ВТС»  ____________        Представитель потребителя  _________________

(роспись, ФИО)                                                                                                                  ( роспись, ФИО)

2.5. Установка ограничительных устройств проведена (соответствие ограничительных устройств договорным,  проверено)

а) тепловой пункт №1

место установки ____________ диаметр _______ пломба  (дата  «____» _______2013 №___)

б) тепловой пункт №2

место установки ____________ диаметр _______ пломба  (дата  «____» _______2013 №___)

Представитель  ПП «ВТС»   ___________      Представитель потребителя__________________

(роспись, ФИО)                                                                                                 ( роспись, ФИО)

2.6. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена «___»____________2013

Представитель  ПП «ВТС»  __________      Представитель потребителя_____________________

(роспись, ФИО)                                                                                                            ( роспись, ФИО)

Начальник теплового  района № ______________            ____________

2.7. Приборы (контрольно-измерительные приборы (далее КИП) и УУТЭиТ) поверены и исправны        _____________________________________________________________________________________

( акт повторного допуска УУТЭиТ)                                                  «___»____________2013

Представитель Абонентской службы_____________ Представитель потребителя_______________

3. Допуск к работе в отопительном периоде

3.1.Тепловая изоляция тепловых сетей на чердаках, в подвалах, техподпольях, в тепловых пунктах имеется и находится в удовлетворительном  (неудовлетворительном)  состоянии.

3.2.Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) предоставлена.                                            «____»___________201___

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен приказом  дата «____»___________201__       № ____

________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

3.4. Дата проверки знаний                 «____»__________ 201__                 №_____ удостоверения

Представитель ВТО Нижне-Донского Управления Ростехнадзора

______________________________________________ (роспись, ФИО)    «___»___________ 2012

Допускается к работе в отопительном периоде 2013 – 2014 годов

________________________             Заместитель  директора МКУ «ДСиГХ»  /__________/ (Ф.И.О.)

( роспись)

Управляющий делами						                            И.В. Орлова

Приложение № 6

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 10.04.2013  № 1284

ПАСПОРТ

готовности объекта жилищно-коммунального назначения к эксплуатации

в осенне-зимний период 2013-2014 годов

адрес объекта ______________________________________________________________________________

управляющая  организация_______________________________________________________________

1. Назначение объекта (многоквартирный жилой дом) _____________________________________

2. Год постройки  __________________________________________________________________________

3. Характеристика объекта: износ в % _______________этажность  ________подъездов________

количество квартир ____________________________________ (шт.)

общая полезная площадь объекта ________________________ (м2).

4. Источники:  теплоснабжения  __________________________________________________________

газоснабжения   ___________________________________________________________________________

энергоснабжени____________________________________________________________________________

системы АПЗ и дымоудаления_____________________________________________________________

5. Санитарно-техническое  состояние  объект(удов., неуд.)  _______________________________

6. Внутридомовые инженерные сети:

6.1. Ремонт, регулировка систем центрального отопления  ________________________________

6.2. Утепление трубопроводов  ____________________________________________________________

6.3. Промывка и опрессовка  _______________________________________________________________

6.4. Ревизия элеваторных узлов  ___________________________________________________________

7. Работы, выполняемые при подготовке к работе в осенне-зимний период:

7.1. Ремонт   оконных проемов   ___________________________________________________________

7.2. Остекление  окон лестничных клеток   ________________________________________________

7.3. Ремонт  входных дверей   _____________________________________________________________

7.4. Утепление чердачных  помещений  ___________________________________________________

7.5. Укрепление, ремонт парапетных ограждений   ________________________________________

7.6. Проверка (прочистка)  вентиляционных каналов ______________________________________

7.7. Консервация поливочных систем  _____________________________________________________

8. Электрооборудование:

8.1. Замер сопротивления изоляции силовой электропроводки    __________________________

8.2. Ревизия электрооборудования   _______________________________________________________

9. Техническое состояние:

9.1. Лифтов __________________ _________________________________________________________

9.2. Систем пожаротушения  ______________________________________________________________

10. Благоустройство:

10.1. Подъездные пути    __________________________________________________________________

10.2. Отмостка  ___________________________________________________________________________

10.3. Обеспеченность пескосоляной смесью  ______________________________________________

11. Подготовительные работы завершены, многоквартирный  дом  принят к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов  ________________________________________________

Члены комиссии:

________________________  председатель совета многоквартирного дома

(подпись)                       /______________________/ (Ф.И.О.)

________________________   руководитель управляющей  организации, ТСЖ, ЖСК

(подпись)                                       /______________________/  (Ф.И.О.)

________________________   Заместитель директора МКУ «ДСиГХ»  /_____________/ (Ф.И.О.)

(подпись)

Управляющий делами							               И.В. Орлова