## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2014								   		     №  1279

г.Волгодонск

О подготовке жилищного фонда,

объектов социальной сферы и инженерной

инфраструктуры города  Волгодонска к

работе в осенне-зимний период  2014-2015 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Администрации Ростовской области от 12.04.2011 № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры города к эксплуатации в осенне-зимний период 2014- 2015 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить:

1.1 План мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2014-2015 годов (приложение № 1).

1.2 План мероприятий по подготовке объектов социальной сферы города Волгодонска  к  работе  в  осенне-зимний  период  2014-2015 годов (приложение № 2).

1.3 План мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 3).

1.4  Состав рабочей группы по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов (приложение № 4).

2 Рабочей группе по организации подготовки объектов городского хозяйства города Волгодонска к   работе  в осенне - зимний период 2014-2015 годов (А.М. Милосердов) проводить заседания в следующие сроки:

- с 1 июля по 1 сентября – во вторую и четвертую недели месяца;

- с 1 сентября по 15 октября  - еженедельно, с подготовкой информации Мэру города Волгодонска.

3 Рекомендовать:

3.1 Руководителям организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы вне зависимости от форм собственности, обеспечить своевременную и качественную подготовку объектов жилищно–коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры  и социальной  сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3.2 ООО «Волгодонские   тепловые   сети»  (Н.А. Трекусов):

3.2.1 Обеспечить нормативные параметры работы тепловой сети, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2013-2014 годов.

3.2.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту тепловых сетей с целью обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2014-2015 годов.

3.3 Волгодонской ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (П.С.Пономарев):

3.3.1 Обеспечить нормативные параметры, обеспечивающие бесперебойное снабжение потребителей горячим водоснабжением в межотопительный период с даты завершения отопительного периода 2013-2014 годов.

3.3.2 До начала отопительного сезона выполнить регламентирующие мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту теплоэнергетического оборудования ТЭЦ-2, создать необходимые запасы топлива, материалов и оборудования с целью  обеспечения бесперебойной подачи тепловой энергии и теплоносителя на объекты теплопотребления города в межотопительный и отопительный периоды 2014-2015 годов.

3.4 Филиалу ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (А.В. Поздеев) подготовить электрические сети и оборудование трансформаторных подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

3.5 ООО «Жилремстрой+», ООО «Жилищно-коммунальное управление»,  ООО «Коммунальный  стандарт» (Н.М.Холомьев), ООО «ЖЭК-1», ООО «ЖЭК-2», ООО «ЖЭК-3», ООО «ЖЭК-4», ООО «ЖЭК-5» (В.С.Ивахненко), ООО Управляющая компания «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-1», ООО Управляющая компания «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-2», ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-3»,   ООО «Ремонт и сервисное обслуживание жилья-4» (Н.И. Хамандритов), ООО «УЮТ», ООО «УЮТ-1» (Д.С. Пархоменко),  ООО Управляющая компания «Жилстрой - ЖКУ» (А.Н.Кондратюк), ООО «Милана», ООО «Ремонтно-эксплуатационный комплекс» (В.В. Стародубцев), ООО «Жилищно-ремонтно-эксплуатационное управление № 5» (С.В. Кудеев), ООО «Первая оконная ЖЭК» (С.Л. Пануев), ООО «Жилремсервис» (В.П. Сивяков), ООО «Чайка-Дон», ООО «Чайка» (Ю.С.Мичурин),  ООО «Волгодонская гипсовая строительная компания» (А.В.Ткаченко), ООО «МГС-Сервис» (Е.А. Шляхова), ООО «Уютный дом» (М.Н. Семакин), председателям ЖСК, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда,  инженерной  инфраструктуры  и социальной сферы независимо от форм собственности,   обеспечить до  15.09.2014:

3.5.1 Подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы  к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

3.5.2  Осуществление мероприятий по предотвращению доступа посторонних    лиц   в   технические   этажи,   подвальные,   складские   и   другие специализированные помещения (чердаки, колясочные, электрощитовые и т.п.).

3.6 Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, в чьем ведении находятся объекты жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и социальной сферы независимо от форм собственности:

3.6.1 Представлять отчетность о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) и по планам мероприятий, утвержденным настоящим постановлением,  письменно, в муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства   и   городского    хозяйства»,  в следующие сроки:

- 25 июня;

- с 05 июля по 25 августа – ежедекадно (5-го, 15-го, 25-го числа);

- с 25 августа – еженедельно до  начала отопительного периода.

3.6.2   Обеспечить          выполнение             рекомендаций      Управления противопожарной службы МЧС России по Ростовской области по усилению пожарной безопасности на объектах жилищно-коммунального и социально-культурного назначения.

3.7 Руководителям предприятий городского хозяйства и социальной сферы:

3.7.1 Создать неснижаемый аварийный запас материально-технических средств для оперативного устранения аварий и повреждений на инженерных сетях и объектах энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

3.7.2 Организовать работу диспетчерских служб по представлению в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» оперативной информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах жизнеобеспечения.

4 Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Волгодонска» (Е.М. Анферов) организовать   работу   Единой   дежурно-диспетчерской   службы   по осуществлению оперативного контроля за ликвидацией аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 20.12.2012 № 3899
«Об утверждении Порядка локализации, ликвидации технологических нарушений и взаимодействия предприятий, служб и органов управления при возникновении аварий на объектах ТЭК и ЖКХ муниципального образования «Город Волгодонск».

5 Муниципальному унитарному предприятию «Волгодонская городская электрическая сеть» (А.А. Ромашов)  подготовить электрические сети и  оборудование трансформаторных  подстанций, обеспечить бесперебойную подачу электрической  энергии на подведомственные объекты в отопительный период.

6 Муниципальному унитарному предприятию «Водопроводно-канализационное хозяйство» (В.А. Провоторов) подготовить оборудование, сооружения и инженерные сети водоснабжения и водоотведения для работы в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

7 Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства     и     городского     хозяйства» (С.А. Вислоушкин) обеспечить сбор, составление и представление в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  оперативной информации по форме 1-ЖКХ (зима) (срочная) в следующие сроки:

- 01 июля;

- 01, 10, 20 августа;

- 01, 10 сентября,

- далее еженедельно до начала отопительного периода.

8   Комитету    по    управлению    имуществом    города   Волгодонска (Е.В. Ерохин) осуществлять принятие в муниципальную собственность бесхозяйных объектов жизнеобеспечения в порядке, установленном законодательством.

9 Заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и финансам И.В. Столяру, начальнику Финансового управления города Волгодонска Н.В. Беляковой обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ согласно заключенным муниципальным контрактам (договорам) в пределах выделенных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Волгодонска на эти цели.

10 Общему отделу Администрации города Волгодонска (Н.В. Чуприна) опубликовать постановление на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11 Постановление вступает в силу со дня его принятия.

12 Контроль за исполнением постановления возложить:

12.1 В части подготовки объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры – на   заместителя   главы   Администрации   города   Волгодонска по   городскому  хозяйству А.М. Милосердова.

12.2 В части подготовки объектов социальной сферы – на заместителя главы   Администрации   города   Волгодонска   по   социальному   развитию  Н.В. Полищук.

12.3 В части исполнения пункта 9 настоящего постановления – на заместителя главы   Администрации   города   Волгодонска по  экономике   и   финансам  И.В. Столяра.

Мэр города Волгодонска 						           В.А. Фирсов

Проект постановления вносит

заместитель главы Администрации города

Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 14.04.2014 № 1279

План мероприятий

по подготовке объектов жилищного фонда

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.руб. | 47208,230 | - | Руководители управляющих организаций |
| 2 | Ремонт мягкой кровли | дом | 88 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 10447 |  |  |
| 3 | Ремонт шиферной кровли | дом | 23 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 432 |  |  |
| 4 | Ремонт межпанельных стыков | дом | 60 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 5016 |  |  |
| 5 | Утепление стеновых панелей | дом | 48 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 2697 |  |  |
| 6 | Защита стеновых панелей | дом | 7 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 561 |  |  |
| 7 | Ремонт дверей | шт | 190 | 15.09.2014 | - // - |
| 8 | Установка дверей | шт | 108 | 15.09.2014 | - // - |
| 9 | Утепление входных дверей | шт | 12 | 15.09.2014 | - // - |
| 10 | Ремонт оконных блоков | шт | 925 | 15.09.2014 | - // - |
| 11 | Остекление окон | м2 | 1603 | 15.09.2014 | - // - |
| 12 | Замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые | шт | 598 | 15.09.2014 | - // - |
| 13 | Ремонт балконов | шт | 56 | 15.09.2014 | - // - |
| 14 | Ремонт козырьков балконов | дом | 34 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 225 |  |  |
| 15 | Ремонт отмосток | дом | 39 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 2828 |  |  |
| 16 | Теплоизоляция чердачных помещений, тех.этажей | дом | 1 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | м2 | 12 |  | - // - |
| 17 | Испытания систем отопления на плотность и прочность | дом | 648 | 15.09.2014 | - // - |
| 18 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | дом | 595 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | шт | 1546 |  | - // - |
| 19 | Комплектация тепловых узлов приборами, прошедшими поверку | дом | 578 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | шт | 1395 |  | - // - |
| 20 | Ревизия тепловых узлов | шт | 1598 | 15.09.2014 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Ремонт тепловых узлов | шт | 33 | 15.09.2014 | - // - |
| 22 | Замена тепловых узлов | шт | 1 | 15.09.2014 | - // - |
| 23 | Ремонт системы отопления | дом | 60 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 1499 |  |  |
| 24 | Восстановление отсутствующих приборов отопления в местах общего пользования | дом | 29 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | шт | 49 |  |  |
| 25 | Ремонт системы ГВС | дом | 78 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 1603 |  |  |
| 26 | Ремонт системы ХВС | дом | 74 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 3271 |  |  |
| 27 | Ремонт системы канализации | дом | 92 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 1971 |  |  |
| 28 | Изоляция трубопроводов | пм | 2550 | 15.09.2014 | - // - |
| 29 | Ревизия электрооборудования | дом | 655 | 15.09.2014 | - // - |
| 30 | Ремонт системы электроснабжения | дом | 91 | 15.09.2014 | - // - |
| 31 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | дом | 132 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | шт | 1904 |  |  |
| 32 | Установка фото или акустических реле в подъездах | дом | 29 | 15.09.2014 | - // - |
|  |  | подъезд | 84 |  |  |
| 33 | Заготовка песка | тн | 7694 | 15.09.2014 | - // - |
| 34 | Заготовка соли | тн | 280 | 15.09.2014 | - // - |
| 35 | Запас труб | тн | 12,48 | 15.09.2014 | - // - |
| 36 | Запас запорной арматуры | шт | 1858 | 15.09.2014 | - // - |
| 37 | Подготовка спецтехники | шт | 50 | 01.10.2014 | - // - |
| 38 | Акты готовности | шт | 756 | 15.09.2014 | - // - |
| 39 | Паспорта готовности | шт | 756 | 15.09.2014 | - // - |

Управляющий делами					   		           И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 14.04.2014 № 1279

План мероприятий

по подготовке  объектов социальной сферы города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Всего по объектам социаль ной сферы | в том числе | Срок испол- нения | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управле- ние образова ния | Управле- ние здравоох- анения | Депар-тамент ТиСР | Комитет по физической культуре и спорту | Отдел культуры |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объекты социальной сферы, всего, в т.ч. | тыс. руб. | 6085,100 | 4297,600 | 700,000 | 20,700 | 289,500 | 777,300 | - | Руководители организаций |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | тыс. руб. | 600,000 | - | 600,000 | - | - | - | - | - // - |  |  |
| 3 | Текущий ремонт | тыс. руб. | 5485,100 | 4297,600 | 100,000 | 20,700 | 289,500 | 777,300 | - | - // - |  |  |
| 4 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 125 | - | 125 | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 286 | 286 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 6 | Ремонт фасада | м2 | 488 | 446 | - | - | - | 42 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 7 | Ремонт отмосток | м2 | 60 | 50 | - | - | - | 10 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 8 | Ремонт дверей | шт | 43 | 34 | 4 | - | - | 5 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 9 | Установка дверей | шт | 14 | 9 | 3 | - | 2 | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 10 | Ремонт оконных блоков | шт | 124 | 91 | 29 | - | - | 4 | 01.09.2014 | - // - |
| 11 | Установка оконных блоков | шт | 68 | 53 | 12 | - | 3 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Остекление окон | м2 | 327 | 276 | 23 | - | - | 28 | 01.09.2014 | - // - |
| 13 | Утепление дверей и окон | шт | 2515 | 2301 | 148 | - | 60 | 6 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 14 | Ремонт системы отопления | мп | 148 | 124 | 12 | - | - | 12 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 15 | Ремонт системы горячего водоснабжения | мп | 331 | 145 | 186 | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | мп | 251 | 167 | 78 | - | 2 | 4 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 17 | Ремонт системы канализации | мп | 270 | 214 | 51 | - | 5 | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 18 | Установка сопел элеваторов с расчетным выходным диаметром | зд. | 110 | 73 | 33 | - | 2 | 2 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
|  |  | шт | 128 | 93 | 31 | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Комплектация тепловых узлов приборами, прошедшими поверку | зд. | 127 | 73 | 33 | 5 | 3 | 13 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
|  |  | шт | 228 | 93 | 54 | 5 | 17 | 59 |  |  |  |  |
| 20 | Ревизия тепловых узлов | шт | 145 | 93 | 31 | 5 | 3 | 13 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 21 | Ремонт тепловых узлов | шт | 1 | - | - | - | - | 1 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 22 | Изоляция трубопроводов | пм | 100 | 45 | 25 | - | 10 | 20 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 23 | Замена вводов ХВС | мп | 13 | - | - | - | 1 | 12 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 24 | Испытания систем отопления на плотность и прочность | сист. | 135 | 73 | 40 | 5 | 4 | 13 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 25 | Ревизия и ремонт электрооборудования | шт | 245 | 197 | 25 | 1 | 3 | 19 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 26 | Профилактический ремонт систем пожаротушения | сист. | 30 | - | 20 | - | 5 | 5 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 27 | Заготовка песка | тн | 208,3 | 166 | 33 | - | 5 | 4,3 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 28 | Акт готовности | шт | 135 | 73 | 40 | 5 | 4 | 13 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 29 | Паспорт готовности | шт | 135 | 73 | 40 | 5 | 4 | 13 | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 30 | Запас труб | тн | 6,31 | 6 | 0,306 | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 31 | Запас запорной арматуры | шт | 77 | 10 | 67 | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 32 | Насосы | шт | 1 | - | - | - | 1 | - | 01.09.2014 | - // - |  |  |
| 33 | Стекло | м2 | 290 | 30 | 260 | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |

Управляющий делами								                                                                                        И.В. Орлова

Приложение № 3

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 14.04.2014 № 1279

План мероприятий

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры города Волгодонска

к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | ВСЕГО | в том числе | Срок исполне- ния | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МУП "ВКХ" | МУП "ВГЭС" | ОАО «Донэнерго» ВМЭС | ООО "ВМРГ" | ООО "ВТС" |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Сети инженерной инфраструктуры | тыс. руб. | 145098,972 | 41557,500 | 10833,462 | - | 3777,000 | 88931,010 |  | Руководители предприятий |
| Теплоснабжение |
| 2 | Замена тепловых сетей | тр.м | 750 | - | - | - | - | 750 | 01.10.2014 | - // - |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей | тр.м | 880 | - | - | - | - | 880 | 01.10.2014 | - // - |
| 4 | Гидравлические и температурные испытания т/сетей | исп. | 2 | - | - | - | - | 2 | май/ сентябрь | - // - |
| Водоснабжение |
| 5 | Замена запорной арматуры | шт | 43 | 43 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 6 | Замена сетей водоснабжения | мп | 1680 | 1680 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | Замена водопроводных вводов | шт | 14 | 14 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 540 | 540 | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Ремонт колодцев на сетях | шт | 73 | 73 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 9 | Ремонт пожарных гидрантов | шт | 27 | 27 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 10 | Установка крышек на колодцах | шт | 70 | 70 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 11 | Восстановление благоустройства | м2 | 7811 | 7811 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| Канализация |
| 12 | Замена канализационных выпусков | шт | 18 | 18 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
|  |  | мп | 155 | 155 | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Очистка внутриквартальных сетей с промывкой | мп | 14000 | 14000 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 14 | Установка крышек на колодцах | шт | 68 | 68 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 15 | Ремонт колодцев на сетях | шт | 85 | 85 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 16 | Восстановление благоустройства | м2 | 1086 | 1086 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| 17 | Реконструкция канализационных сетей | мп | 600 | 600 | - | - | - | - | 01.09.2014 | - // - |
| Газоснабжение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | Проф. ремонт сооружений на подземных газопроводах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газовые колодцы | шт | 85 | - | - | - | 85 | - | 01.09.2014 | - // - |
|  | -ковера | ков. | 780 | - | - | - | 780 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 19 | Обновление настенных знаков | шт | 1500 | - | - | - | 1500 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 20 | Ревизия - ГРП | шт | 16 | - | - | - | 16 | - | 01.10.2014 | - // - |
|  | Ревизия - ШРП | шт | 402 | - | - | - | 402 | - | 01.10.2014 | - // - |
| 21 | Приборный контроль изоляции подземных газопроводов | мп | 17156 | - | - | - | 17156 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 22 | Шурфовой ремонт подземных газопроводов, мест повреждения изоляции, утечек газа | шурф | 5 | - | - | - | 5 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 23 | Проверка технического и противопожарного состояния объектов газового хозяйства | объект | 16 | - | - | - | 16 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 24 | Контроль наличия актов на герметизацию вводов подземных коммуникаций в зоне действия уличного газопровода | ввод | 600 | - | - | - | 600 | - | 01.10.2014 | - // - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Техобслуживание автоматики безопасности газовых приборов | шт | 446 | - | - | - | 446 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 26 | Контроль запаса резервного топлива на промышленных предприятиях | пред. | 3 | - | - | - | 3 | - | 01.09.2014 | - // - |
| 27 | Инструктаж населения с использованием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМИ | выст. | 2 | - | - | - | 2 | - | 01.10.2014 | - // - |
|  | инструкции | чел. | 700 | - | - | - | 700 | - | 01.10.2014 | - // - |
| 28 | Ремонт ИФС | шт | 70 | - | - | - | 70 | - | 01.10.2014 | - // - |
| 29 | Техобслуживание газопроводов | км | 440,0 | - | - | - | 440,0 | - | 01.09.2014 | - // - |
| Электроснабжение |
| 30 | Капремонт кабельных сетей | мп | 4400 | - | 2000 | 2400 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 31 | Техническое перевооружение ПС 110/10/10 кВ «Водозабор» по ул. Весенняя, 60 с заменой масляных выключателей на вакуумные | шт | 11 | - | 11 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 32 | Хрономатографичес- кий анализ трансформаторного масла силовых трансформаторов | шт | 12 | - | 12 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Замена автоматических выключателей | шт | 10 | - | 10 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 34 | Ремонт камер силовых трансформаторов | шт | 6 | - | 6 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 35 | Замена масляных выключателей на вакуумные | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 36 | Капремонт силовых трансформаторов | шт | 11 | - | 11 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 37 | Профилактический ремонт систем электроснабжения | шт | 19 | 15 | - | 4 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 38 | Замена КТПН | ед | 1 | 1 | - | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 39 | Ремонт кровли ТП | шт | 10 | - | 10 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 40 | Замена опор ВЛ-0,4кВ, ВЛ-6-10кВ | шт | 59 | - | - | 59 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 41 | Вырубка деревьев, обрезка сучьев ВЛ-10 кВ, 0,4 кВ | км | 29,9 | - | - | 29,9 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 42 | Устранение дефектов силовых трансформаторов | шт | 13 | - | - | 13 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 43 | Доливка трансформаторного масла в баки силовых трансформаторов | шт | 40 | - | - | 40 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 44 | Замена электрооборудования | шт | 20 | - | - | 20 | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 45 | Ремонт фасадов ТП-10/0,4кВ | шт | 3 | - | 3 | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 46 | Создание аварийного запаса материалов | тыс. руб. | 943,052 | 345,400 | 597,652 | - | - | - |  | - // - |
| 47 | Запас труб | тн | 32,6 | 1,9 | - | - | - | 30,7 | 01.10.2014 | - // - |
| 48 | Задвижки и затворы чугунные | шт | 5 | 5 | - | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 49 | Задвижки стальные | шт | 17 | - | - | - | - | 17 | 01.10.2014 | - // - |
| 50 | Насосы | шт | 2 | 2 | - | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |
| 51 | Электродвигатели | шт | 3 | 3 | - | - | - | - | 01.10.2014 | - // - |

Управляющий делами								          								 И.В. Орлова

Приложение № 4

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 14.04.2014 № 1279

Состав рабочей группы

по организации подготовки объектов городского хозяйства

города Волгодонска к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов

| Милосердов А.М. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Полищук Н.В. | - заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Вислоушкин С.А. | - директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства», заместитель руководителя рабочей группы; |
| Члены рабочей группы: |  |
| Бондаренко В.Н. | - государственный жилищный инспектор Ростовской области (по согласованию); |
| Голохвастов М.М. | - исполнительный директор ОАО «Волгодонскмежрайгаз» (по согласованию); |
| Кобелев Ю.Н. | - начальник Волгодонского территориального отдела по энергетическому надзору Северо-Кавказского Управления Ростехнадзора (по согласованию); |
| Поздеев А.В. | - директор филиала ОАО «Донэнерго» Волгодонские межрайонные электрические сети (по согласованию); |
| Пономарев П.С. | - технический директор Волгодонской ТЭЦ–2 ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» (по согласованию); |
| Провоторов В.А. | - директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»; |
| Ромашов А.А. | - директор МУП «Волгодонская городская электрическая сеть»; |
| Трекусов Н.А. | - технический директор ООО «Волгодонские тепловые сети» (по согласованию). |

Управляющий делами							           И.В. Орлова