Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2015								                          № 479

г.Волгодонск

О       внесении      изменения       в

постановление     Администрации

города Волгодонска от 17.01.2014

№24 «Об утверждении плана

мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры»

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», согласно приложению №2 к протоколу заседания Правительства Ростовской области от 19.11.2014 № 46 «Перечень рекомендаций Правительства Ростовской области по вопросу «О ходе исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Ростовской области земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (постановление Правительства Ростовской области от 07.06.2013 № 360)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации города Волгодонска от 17.01.2014 №24 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры» изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением постановления возложить на главного архитектора города Волгодонска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска Ю.С.Забазнова.

Мэр города Волгодонска                                                                      В.А.Фирсов

Проект постановления вносит

комитет по градостроительству и архитектуре

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 02.02.2015 № 479

Приложение к постановлению Администрации города Волгодонска

от 17.01.2014 №24

План

мероприятий (дорожная карта) по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории муниципального образования «Город Волгодонск» и обеспечению их объектами инженерной и социальной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон В-22* |
| 1.1 | Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями | Росреестр, правообладатель земельного участка | 1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи | - |
| 1.2 | Выдача разрешений на строительство | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | В течение 10 дней с даты обращения | - |
| 1.3 | Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2015 | При наличии средств в бюджете |
| 1.4 | Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций | Проектная организация по результатам аукциона | Декабрь, 2015 | При наличии средств в бюджете |
| 1.5 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей | МКУ «Департамент строительства» | 2016 | Софинансирова-ние (местный, областной бюджет) |
| 1.6 | Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2016 | При наличии средств в бюджете |
| 1.7 | Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных дорог | Проектная организация по результатам аукциона | Март,2017 | При наличии средств в бюджете |
| 1.8 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2018 | Софинансирова-ние (местный областной бюджет) |
| Территория вдоль Ростовского шоссе (первая очередь)* |
| 2.1 | Выполнение работ по рекультивации земель и выполнение вертикальной планировки | МКУ «Департамент строительства» | Июнь, 2014 | Выполнено в 2014 году |
| 2.2 | Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций | МКУ «Департамент строительства» | Ноябрь, 2014 | Средства предусмотрены местным бюджетом на 2014 год |
| 2.3 | Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций | Проектная организация по результатам аукциона | 30.06.2015 | Средства предусмотрены местным бюджетом на 2015 год |
| 2.4 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей | МКУ «Департамент строительства» | 2016 | Софинансирова-ние (местный, областной бюджет) |
| 2.5 | Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2016 | При наличии средств в бюджете |
| 2.6 | Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных дорог | Проектная организация по результатам аукциона | Декабрь,2017 | При наличии средств в бюджете |
| 2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог | МКУ «Департамент строительства» | 2017-2018 | Софинансирова-ние (местный областной бюджет) |
| 2.8 | Подготовка и получение ПСД на строительство детского сада на 120 мест по пер. Некрасова, 1 | Проектная организация по результатам аукциона | 2014 | Выполнено |
| 2.9 | Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | В течение месяца со дня размещения информации в СМИ | Выполнено |
| 2.10 | Предоставление земельных участков | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска | В течение 10 дней со дня обращения | Выполнено |
| 2.11 | Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями | Росреестр, правообладатель земельного участка | 1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи | - |
| 2.12 | Выдача разрешений на строительство | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | В течение 10 дней с даты обращения | - |
| Территория вдоль Ростовского шоссе (вторая очередь) |
| 3.1 | Подготовка документации, проведение аукциона и заключение муниципального контракта на разработку проектов планировки и межевания территории | МКУ «Департамент строительства» | Сентябрь, 2014 | Выполнено |
| 3.2 | Разработка проектов планировки и межевания территории | Проектная организация в соответствии с контрактом | Декабрь, 2014 | Выполнено |
| 3.3 | Проведение публичных слушаний по проектам планировки и межевания территории | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | 29.12.2014 | Выполнено |
| 3.4 | Выполнение землеустроительных и кадастровых работ | Землеустроительная организация по результатам аукциона | Октябрь, 2015 | Средства предусмотрены местным бюджетом на 2015 год |
| 3.5 | Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | Сентябрь, 2015 | - |
| 3.6 | Подготовка документации, проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2016 | При наличии средств в бюджете |
| 3.7 | Подготовка и получение ПСД на строительство инженерных коммуникаций | Проектная организация по результатам аукциона | Декабрь,2016 | При наличии средств в бюджете |
| 3.8 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей | МКУ «Департамент строительства» | 2017-2018 | Софинансирова-ние (местный, областной бюджет) |
| 3.9 | Подготовка документации и проведение торгов и заключение муниципального контракта на разработку ПСД на строительство дорог | МКУ «Департамент строительства» | Апрель, 2017 | При наличии средств в бюджете |
| 3.10 | Подготовка и получение ПСД на строительство внутриквартальных дорог | Проектная организация по результатам аукциона | Декабрь,2017 | При наличии средств в бюджете |
| 3.11 | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству внутриквартальных дорог | МКУ «Департамент строительства» | 2018-2019 | Софинансирова-ние (местный областной бюджет) |
| 3.12 | Размещение информации о сформированных земельных участках, обеспеченных инфраструктурой, для предоставления многодетным семьям | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | После выполнения кадастровых работ | - |
| 3.13 | Предоставление земельных участков | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска | В течение месяца со дня размещения информации в СМИ | - |
| 3.14 | Регистрация права собственности на земельные участки многодетными семьями | Росреестр, правообладатель земельного участка | 1 месяц со дня подписания акта-приёма передачи | - |
| 3.15 | Выдача разрешений на строительство | Комитет по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска | В течение 10 дней с даты обращения | - |

*Проект планировки и проект межевания выполнены, утверждены в соответствующем законодательству порядке, получены технические  условия на подключение к инженерным коммуникациям. В микрорайоне В-22 Администрацией города Волгодонска земельные участки предоставлены в  общую долевую собственность граждан и их детей в 2013 году.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                   И.В.Орлова