## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 октября 2012 г. № 2914

| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА ПЕРИОД 2013-2017 ГОДЫ» (от 28.11.2012 №3617 , от 16.01.2013 №72, от 07.03.2013 № 743, 27.03.2013 №1094, от 10.04.2013 №1291, от 29.04.2013 № 1619, от 15.08.2013 №3277, от 10.09.2013 №3718, от 14.11.2013 № 4579, от 30.12.2013 №5158) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие сети автомобильных  дорог местного значения города Волгодонска на период 2013-2017 годы»  согласно приложению №1.

2. Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление путем его размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2013 включительно.

4. Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Волгодонска по Перечню согласно приложению № 2 с 01.01.2013г.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска

В.А. Фирсов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

города  Волгодонска

от 05.10.2012  № 2914

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА ПЕРИОД 2013-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА ПЕРИОД 2013-2017ГОДЫ»

| Наименование долгосрочной целевой программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на период 2013 – 2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Администрации города Волгодонска от 12.09.2012 № 2637 «О разработке проектов муниципальных долгосрочных целевых программ на 2013-2017 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация города Волгодонска |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДС и ГХ») |
| Основная цель Программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании |
| Основные задачи Программы | -проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения в целях сохранения их протяженности; -содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2017 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на период 2013 – 2017 годы» 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования 4. Нормативное обеспечение Программы 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации 6.Оценка эффективности реализации Программы Программа подпрограмм не содержит. |
| Исполнители Программы | МКУ «ДС и ГХ» |
| Участники Программы | Подрядные организации, выбранные в результате проведенных конкурсных процедур |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем и источники финансирования мероприятий Программы составляет – 1 244 219,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 786 188,7 тыс. рублей, местный бюджет – 458 030,4 тыс. рублей. Объемы финансирования по годам: 2013 год – 138 526,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 81 580,2 тыс. рублей, местный бюджет – 56 945,8 тыс. рублей; 2014 год - 284 536,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 181 393,4 тыс. рублей, местный бюджет – 103 143,3 тыс. рублей; 2015год – 252 083,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 160 428,3 тыс. рублей, местный бюджет – 91 654,7 тыс. рублей; 2016 год – 284 536,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 181 393,4 тыс. рублей, местный бюджет – 103 143,3 тыс. рублей; 2017 год – 284 536,7 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 181 393,4 тыс. рублей, местный бюджет – 103 143,3 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы приведет к достижению следующих результатов: -проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения на площади не менее 645,5 тыс. кв. метров; -проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади не менее 64,9 тыс. кв. метров; -проведение ремонта автомобильных дорог местного значения на площади не менее 200,0 тыс. кв. метров; - содержания сети автомобильных дорог местного значения на площади не менее 9 557,0 тыс. кв. метров |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация города Волгодонска, Контрольно-счётная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска |

# 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

# ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1.1.Влияние развития сети автомобильных дорог на экономику города Волгодонска

Развитие экономики города Волгодонска во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог местного значения.

Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики города Волгодонска, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог местного значения имеет важное значение для города.

1.2. Проблемы развития сети автомобильных дорог города

Согласно форме Федерального статистического наблюдения № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по состоянию на 01.01.2011 протяженность автомобильных дорог города Волгодонска составляет 245,3 км, в том числе с твердыми покрытиями 242,8 км. На городской сети автомобильных дорог эксплуатируется 3 моста, в том числе Путепровод  между новой и старой частями года (переходной мост), общей площадью 5,6 тыс.м2.

Рост автомобильного парка и увеличение количества крупнотоннажного грузового транспорта приводит к преждевременному износу автомобильных дорог. Отдельные участки существующих дорог характеризуются высокой интенсивностью движения, превышающей технико-эксплуатационные возможности, что не позволяет обеспечить выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности дорожного движения.

Развитие сети автомобильных дорог также должно быть ориентировано распределение грузо- и пассажиропотока по городу.

В городе должен быть полный набор всех категорий дорог и улиц, которые отвечали действующим техническим нормативам и градостроительным требованиям.

Основными проблемами существующей дорожно-транспортной сети города являются:

- несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям;

- ненадлежащее состояние проезжей части дорог, содержание дорог и инженерных сооружений на них  не отвечает нормативным требованиям санитарного содержания дорог. Основной причиной данной проблемы является недостаток кратности уборок, осуществляемых специализированными предприятиями, рост автомобилизации, грузо- и пассажиропотока.

- низкий уровень обеспеченности дорог сетью ливневой канализации. Основной причиной данной проблемы являются технологические особенности производства работ при строительстве ливневой канализации, выполнить в полном объеме которые возможно только при первоначальном строительстве или реконструкции дороги. Обеспеченность существующей улично-дорожной сети города с усовершенствованным типом покрытия ливневой канализацией составляет 30%;

- отсутствие полной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети. Основной причиной данной проблемы является частичное отсутствие информации о технических характеристиках улиц и дорог города Волгодонска;

- несоответствие планировочных параметров улиц принятой категории;

- несоответствие улично-дорожной сети имеющемуся количеству транспорта, низкая пропускная способность. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

- ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1 Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, отвечающей потребностям города в транспортном обслуживании.

2.2 Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в целях сохранения их протяженности;

-содержание сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями.

2.3 Срок реализации Программы – 2013-2017 годы. Этапы реализации Программы не предусматриваются.

2.4 Целевые показатели Программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на период 2013 – 2017 годы» приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные долгосрочной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Площадь внутригородских дорог и тротуаров, в отношении которых проведен капитальный ремонт | тыс.м2 | 7,1 | 159,6 | 159,6 | 159,6 | 159,6 |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт | тыс.м2 | 64,9 | - | - | - | - |
| 3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.м2 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 4 | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс.м2 | 1 911,4 | 1 911,4 | 1 911,4 | 1 911,4 | 1 911,4 |

Показатели будут уточнены при выделении бюджетных средств.

3. СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, в том числе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ, С ПЕРЕЧНЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1 Для достижения поставленных задач Программы планируется выполнять следующие мероприятия в рамках муниципального задания:

-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, снизить аварийность, улучшить экологическую обстановку в городе в целом;

-содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на  них в соответствии с нормативными требованиями.

3.2 Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения будут определяться на основе результатов обследования дорог. Комплексная проверка проводится МКУ «ДС и ГХ» совместно ГИБДД  МУ МВД России «Волгодонское» один раз в год в весеннее-летний период с 1 апреля по 1 июля. По результатам проводимого обследования и оценки технического состояния дорог  определяются участки дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Руководствуясь «Классификацией  работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» определяются виды и состав основных работ и мероприятий по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с целью повышения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог до требуемого уровня.

3.3 В рамках задачи, предусматривающей сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения, в связи с ограниченным выделением бюджетных средств, приоритеты будут отдаваться первоочередным объектам, в зависимости от значимости дорог, от нагрузки транспортного потока и от состояния дорожных покрытий.

Общий объем финансирования Программы составляет «1 244 219,1» тыс. рублей.

3.4 Ресурсное обеспечение мероприятий Программы приведено в         таблице № 2.

3.5 Перечень объектов капитального ремонта, включая разработку       проектно-сметной документации, внутригородских автомобильных дорог и тротуаров приведен в таблице №3.

3.6 Перечень объектов строительства и реконструкции, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских автомобильных дорог и тротуаров приведен в таблице №4.

3.7 Перечень объектов по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2013 году приведен в таблице №5.

Ресурсы Программы будут направлены на сохранение и развитие автомобильных дорог и сооружений на них в границах городского округа «Город «Волгодонск» в рамках исполнения муниципального задания МКУ «ДСиГХ».

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей  Программы.

Таблица № 2

Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы,

с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования

| Мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров (перечень объектов приведен в таблице№3) |  | 893 234,8 | 19 723,3 | 226 491,3 | 194 037,6 | 226 491,3 | 226 491,3 |
| в том числе: | Областной бюджет | 576 918,1 | 12 629,6 | 146 313,4 | 125 348,3 | 146 313,4 | 146 313,4 |
|  | Местный бюджет | 316 316,7 | 7 093,7 | 80 177,9 | 68 689,3 | 80 177,9 | 80 177,9 |
| 2.Строительство и реконструкция, включая разработку проектно-сметной документации внутригородских автомобильных дорог и тротуаров (перечень объектов приведен в таблице№4) |  | 10 800,0 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | Областной бюджет | 6 976,8 | 6 976,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 3 823,2 | 3 823,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов тротуаров (перечень объектов приведен в таблице№5) |  | 43 323,3 | 43 323,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | Областной бюджет | 27 986,8 | 27 986,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 15 336,5 | 15 336,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Областной бюджет | 174 307,0 | 33 987,0 | 35 080,0 | 35 080,0 | 35 080,0 | 35 080,0 |
| 5 Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет | 115 416,5 | 23 554,9 | 22 965,4 | 22 965,4 | 22 965,4 | 22 965,4 |
| 6 Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров | Местный бюджет | 7 137,5 | 7 137,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО по программе: |  | 1 244 219,1 | 138 526,0 | 284 536,7 | 252 083,0 | 284 536,7 | 284 536,7 |
| в том числе: | Областной бюджет | 786 188,7 | 81 580,2 | 181 393,4 | 160 428,3 | 181 393,4 | 181 393,4 |
|  | Местный бюджет | 458 030,4 | 56 945,8 | 103 143,3 | 91 654,7 | 103 143,3 | 103 143,3 |

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов капитального ремонта, включая разработку проектно-сметной

документации, внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта (тыс. рублей) | Финансирование из областного бюджета (тыс. рублей) | Финансирование из местного бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. Морская (от пер. Первомайский до сквера Тягливого) | 19 535,207 | 12 629,6 | 6 905,607 |

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов строительства и реконструкции, включая разработку

проектно-сметной документации внутригородских автомобильных дорог и тротуаров

| № п/п | Наименование объекта | Стоимость объекта (тыс. рублей) | Финансирование из областного бюджета (тыс. рублей) | Финансирование из местного бюджета (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка проектной документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области. | 10 799,966 | 6 976,8 | 3 823,166 |

Таблица №5

Перечень объектов

по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов в 2013 году

| № п/п | Наименование объектов | Вид работ | Объем финансиро-вания, всего (рублей) | В том числе, (рублей) | % доле-вого учас-тия мест-ного бюд-жета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФСР | Местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 872 951,06 | 1 855 926,73 | 1 017 024,33 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.7 | ремонт | 1 064 282,84 | 687 527,09 | 376 755,75 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-У | ремонт | 1 352 809,96 | 873 915,46 | 478 894,50 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал В-С | ремонт | 455 858,26 | 294 484,18 | 161 374,08 | 35,4 |
| 2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 848 038,00 | 1 839 832,55 | 1 008 205,45 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 3,Квартал 3а | ремонт | 1 585 686,00 | 1 024 353,16 | 561 332,84 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал ПТУ | ремонт | 1 262 352,00 | 815 479,39 | 446 872,61 | 35,4 |
| 3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 878 269,43 | 1 882 617,61 | 1 031 651,82 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 15 | ремонт | 556 777,12 | 359 677,57 | 197 099,55 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 14,35 | ремонт | 637 178,10 | 411 616,58 | 225 561,52 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 32 | ремонт | 324 375,97 | 209 547,00 | 114 828,97 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-7 | ремонт | 1 399 938,24 | 901 776,46 | 494 161,78 | 35,4 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 961 497,1 | 1913128,29 | 1 048 368,81 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-9 | ремонт | 1 489 451,32 | 962 185,89 | 527 265,43 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 4 | ремонт | 410 247,45 | 265 020,24 | 145 227,21 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-16 | ремонт | 1 061 798,33 | 685 922,16 | 375 876,17 | 35,4 |
| 5 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 984 134,35 | 1 927 750,81 | 1 056 383,54 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.10 | ремонт | 950 417,03 | 613 969,72 | 336 447,31 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-4 | ремонт | 2 033 717,32 | 1 313 781,09 | 719 936,23 | 35,4 |
| 6 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 976 630,06 | 1 922 902,17 | 1 053 727,89 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.ЮЗР-2 | ремонт | 2 140 230,08 | 1 382 588,32 | 757 641,76 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-3 | ремонт | 836 399,98 | 540 313,85 | 296 086,13 | 35,4 |
| 7 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 970 725,73 | 1 919 089,33 | 1 051 600,40 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.8,кв.22 | ремонт | 994 800,00 | 642 640,65 | 352 159,35 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.6 | ремонт | 909 866,81 | 587 774,36 | 322 092,45 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.А | ремонт | 1 066 058,92 | 688 674,32 | 377 348,60 | 35,4 |
| 8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 2 786 134,32 | 1 799 842,56 | 986 291,76 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-1 | ремонт | 1 531 811,45 | 989 550,38 | 542 261,07 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-6 | ремонт | 1 254 322,87 | 810 292,18 | 444 030,69 | 35,4 |
| 9 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 9 911 250,72 | 6 352 679,73 | 3508570,99 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-8 | ремонт | 2 781 490,66 | 1 796 842,64 | 984 648,02 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.ЮЗР-1А | ремонт | 1 928 492,08 | 1 245 805,67 | 682 686,41 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-2 | ремонт | 2 195 795,85 | 1 418 483,94 | 777 311,91 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал В-19 | ремонт | 2 148 896,53 | 1 338 187,19 | 760 709,34 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал территории горбольницы | ремонт | 856 575,60 | 553 360,29 | 303 215,31 | 35,4 |
| 10 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 9620339,72 | 6214739,56 | 3 405 600,16 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-12 | ремонт | 2 426 217,35 | 1 567 336,67 | 858 880,68 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-5 | ремонт | 2 999 914,15 | 1 937 944,57 | 1 061 969,58 | 35,4 |
|  | - автодорога кв.ЮЗР-1 | ремонт | 2 707 927,66 | 1 749 321,28 | 958 606,38 | 35,4 |
|  | - автодорога Микрорайон В-18 | ремонт | 1 486 280,56 | 960 137,04 | 526 143,52 | 35,4 |
| 11 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Волгодонск»: |  | 477 229,51 | 308 290,66 | 168 938,85 | 35,4 |
|  | - автодорога Квартал 23 | ремонт | 477 229,51 | 308 290,66 | 168 938,85 | 35,4 |
| Всего по муниципальному образованию «Город Волгодонск» |  | 43 323 200,00 | 27 986 800,00 | 15 336 400,00 | 35,4 |

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нормативно-правовых актов Администрации города Волгодонска могут разрабатываться и приниматься  муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Программы.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ

## Муниципальным  заказчиком  Программы является Администрация города Волгодонска.

## Муниципальный заказчик Программы:

## - осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

## - формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

## - обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

## - вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

## - ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

## - осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

## - собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

Муниципальный заказчик Программы представляет:

в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска: отчет об оценке эффективности реализации  Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска и отчет с результативности проводимых программных мероприятий (за 1 квартал – до 15 апреля текущего года, за полугодие – до 15 июля текущего года, за 9 месяцев – до 15 октября текущего года, за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным);

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы ежеквартально размещает отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента его представления в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) долгосрочной целевой программы до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

Исполнителями Программы является МКУ «ДСиГХ», которое обеспечивает реализацию мероприятий Программы и подрядные организации, выбранные в результате проведенных конкурсных процедур.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Волгодонска, Контрольно-счётная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1 При выполнении всех программных мероприятий будут созданы безопасные и благоприятные условия для движения автотранспорта и пешеходов.

6.2 Оценка эффективности Программы осуществляется муниципальным заказчиком по годам в течение всего срока реализации Программы с учетом достижения целевых показателей.

По итогам реализации Программы в 2017 году будет обеспечено достижение требуемых значений целевых показателей:

- проведение капитального ремонта  внутригородских дорог и тротуаров на площади не менее 645,5 тыс. кв. метров;

- проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на площади не менее 64,9 тыс. кв. метров;

- проведение ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения на площади не менее 200,0 тыс. кв. метров;

## - содержание сети автомобильных дорог местного значения на площади не менее 9 557,0 тыс. кв. метров.

## 6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на период 2013-2017 годы», изложенной в приложении к настоящей Программе.

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска								 И.В. Орлова

Приложение

к муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на период

2013-2017 годы»

## Методика оценки эффективности

## реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

## «Развитие сети автомобильных дорог местного значения

## города Волгодонска на период 2013-2017 годы»

Оценка эффективной Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности использования бюджетных средств, прозрачности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые показатели), которые отражают выполнение мероприятий по Программе.

В составе ежегодного отчета о ходе работы Программы представляется ежегодная информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим показателям:

Показатели «Площадь внутригородских дорог и тротуаров, в отношении которых проведен капитальный ремонт», «Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт», «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» и «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» указываются в натуральном выражении по состоянию на отчетный период.

## Методика расчета целевых показателей

Целевой показатель 1 – «Площадь внутригородских дорог и тротуаров, в отношении которых проведен капитальный ремонт», определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию после капитального ремонта автомобильных дорог.

Целевой показатель 2 – «Площадь дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт и ремонт», целевой показатель 3 – «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», целевой показатель 4 – «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» определяются на основании актов выполненных работ по муниципальным контрактам.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.

Программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:

Fij

Eij =                 х 100 %, где:

Nij

Eij – эффективность реализации Программы по j-му показателю в i-м году;

Fij – фактический j-й показатель, достигнутый в ходе реализации Программы в i–м году;

Nij – нормативный j-й показатель, утвержденный Программой на i–й год.

Критерий эффективности использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭП i = БРП i / ЦИП i ; ЭФ i = БРФ i / ЦИФ i ; где:

ЭП i – плановая отдача бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

БРП i – плановый расход бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

ЦИП i – плановое значение целевого показателя по i – му мероприятию Программы

ЭФ i – фактическая отдача бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

БРФ i – фактический расход бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

ЦИФ i – фактическое  значение целевого показателя по i – му мероприятию Программы

Значение показателя ЭФ i не должно превышать значение показателя ЭП i.

## В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

## - соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям МКУ «ДСиГХ» г.Волгодонска;

## - возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

## - результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

## - несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

## - перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

## - соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

## - результаты мониторинга исполнения муниципального задания;

## - предложения муниципального заказчика Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

## - объем привлеченных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;

## - результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных контрольными органами, осуществляющими функции по финансовому контролю и контролирующими органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска								 И.В. Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 05.10.2012  № 2914

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города Волгодонска,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

2. Постановление Администрации города Волгодонска от 29.12.2011 № 3683 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

3. Постановление Администрации города Волгодонска от 16.03.2012 № 663 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

4. Постановление Администрации города Волгодонска от 22.03.2012 № 725 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

4. Постановление Администрации города Волгодонска от 28.03.2012 № 811  «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

5. Постановление Администрации города Волгодонска от 01.08.2012 № 2212 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2736 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения города Волгодонска на 2012-2014 годы».

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска								 И.В. Орлова