## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2012 г. № 2928

| ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ НА 2013-2017 ГОДЫ» (от 16.01.2013 №74 , от 15.04.2013 №1344, от 05.07.2013 №2524, от 15.08.5013 № 3284, от 14.11.2013 № 4582, от 30.12.2013 №5165) |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  постановлением Администрации города Волгодонска от 01.07.2011 № 1722 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, и о порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на  2013-2017 годы»  согласно приложению №1.

2 Пресс-службе Администрации города Волгодонска (В.А. Варцаба) опубликовать постановление путем его размещения на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31.12.2013 включительно.

4 Признать утратившими силу правовые акты Администрации города Волгодонска по Перечню согласно приложению № 2 с 01.01.2013.

5 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Н.А Плыгунова.

Мэр города Волгодонска						                                                      В.А. Фирсов

Приложение № 1 к постановлению

Администрации города

от 08.10.2012 № 2928

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ НА 2013-2017 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ НА    2013-2017 ГОДЫ»

| Наименование долгосрочной целевой программы | - «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на период 2013-2017 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Администрации города Волгодонска от 12.09.2012 №2637 «О разработке проектов муниципальных долгосрочных целевых программ на 2013-2017 годы» |
| Муниципальный заказчик Программы | - Администрация города Волгодонска |
| Разработчик Программы | - Администрация города Волгодонска, - муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ») |
| Основные цели Программы | Приведение объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. |
| Основные задачи Программы | Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции (повышению эксплуатационной надежности) жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2017 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий | Паспорт муниципальной Программы: Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы. Программа подпрограмм не содержит. |
| Исполнители Программы | Администрация города Волгодонска, муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (МКУ «ДСиГХ») |
| Участники Программы | Подрядные организации, выбранные в результате проведенных конкурсных процедур |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования Программы в 2013-2017г.г. – 855 351,8 тыс.рублей, из них: в 2013 году – 192 520,7 тыс.рублей; в 2014 году – 186 796,1 тыс.рублей; в 2015 году – 136 770,0 тыс.рублей; в 2016 году – 0,0 тыс.рублей; в 2017 году – 339 265,0 тыс.рублей, в том числе: -за счет средств федерального бюджета – 271 810,4 тыс.рублей, из них: в 2013 году – 104 150,4 тыс.рублей; в 2014году – 83 830,0 тыс.рублей; в 2015 году – 83 830,0 тыс.рублей; в 2016 году – 0,0 тыс.рублей; в 2017 году – 0,0 тыс.рублей; -за счет средств областного бюджета – 356 112,3 тыс.рублей, из них: в 2013 году – 36 231,8 тыс.рублей; в 2014 году – 66 516,1 тыс.рублей; в 2015 году – 34 199,2 тыс.рублей; в 2016 году – 0,0 тыс.рублей; в 2017 году – 219 165,2 тыс.рублей; -за счет средств местного бюджета – 227 429,1 тыс.рублей, из них: в 2013 году – 52 138,5 тыс.рублей; в 2014 году – 36 450,0 тыс.рублей; в 2015 году – 18 740,8 тыс.рублей в 2016году – 0,0 тыс.рублей; в 2017 году – 120 099,8 тыс.рублей. Объем и источники финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Осуществить повышение эксплуатационной надежности жилых домов в объеме 49,1 тыс. кв.м. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация города Волгодонска, Контрольно-счётная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска |

1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная долгосрочная целевая Программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013-2017 годы» разработана в соответствии с реализацией Федеральной долгосрочной целевой программой «Жилище» на 2011 – 2015 годы и областной долгосрочной целевой Программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2013-2017 годы». Программа разрабатывается на период 2013-2017 годов с последующим ежегодным уточнением.

В связи с повышением уровня подземных вод в городе продолжается неравномерная просадка оснований фундаментов зданий и сооружений, а также повреждение инженерных сетей.

В городе Волгодонске вследствие ряда причин при строительстве на просадочных грунтах, включая несовершенство нормативной базы, ошибки и просчеты научных, изыскательских, проектных, строительных организаций и эксплуатирующих служб, некомплексность застройки микрорайонов города, незавершенность вертикальной планировки, отсутствие в отдельных районах города ливневой канализации   происходило замачивание просадочной толщи грунтов. В застраиваемой части города начался интенсивный неравномерный (куполообразный) подъем уровня подземных вод, вызвавший неравномерные просадки оснований фундаментов зданий и сооружений, а также повреждения водонесущих инженерных сетей, построенных без учета свойств просадочных грунтов. Многие здания получили сверхнормативные деформации, повреждения конструкций, недопустимые крены, сквозные трещины в ограждающих конструкциях, повреждения инженерных коммуникаций и т.д. Первые здания со сверхнормативными деформациями, нарушениями нормативных условий для проживания жителей появились в 1979 году. С этого времени Правительством РФ утверждались программы устранения негативных последствий с выделением средств из федерального бюджета. Однако, отсутствие стабильного и достаточного финансирования не позволило за такой длительный период привести объекты жилья в состояние, обеспечивающее безопасное проживание жителей.

В настоящее время из 907 эксплуатируемых в городе объектов, 732 не имеют гарантированной эксплуатационной надежности, 134 объекта имеют сверхнормативные деформации, из которых на 92 объектах требуется срочное выполнение работ, связанных с обеспечением их эксплуатационной пригодности.

В целях обеспечения решения задач, определенных поручением Правительства от 03.07.2004 № АЖ-П9-277ОП и протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 29.06.2006 № 22, разработан и прошел экспертизу в Главгосэкспертизе России «Комплексный план мероприятий по защите города Волгодонска от подтопления и обеспечению эксплуатационной надежности зданий, сооружений и инженерных коммуникаций». За период 2006-2008 годов на выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности объектов жилья и инженерных коммуникаций из всех источников финансирования было выделено 419,3 млн. рублей. В полном объеме были завершены работы и обеспечена безопасность проживания жителей жилых домов № 37/3 по ул.Гагарина,  № 22 по ул.К.Маркса, № 53 по пр.Мира, № 151 по ул.М.Горького, № 175 по ул.Пионерской, №6 по ул. Академика Королева, № 155 а по ул. М. Горького. Выполнена перекладка находившихся в аварийном состоянии канализационного напорного коллектора К-25, водоводов В-1, В-20, В-21.

Экономически выгодно, по сравнению со строительством новых многоквартирных домов, выполнение работ по устройству водоотведения, замене водонесущих коммуникаций, усилению оснований и фундаментов, защите заглубленных конструкций от коррозии, устранение сверхнормативных кренов домов и шахт лифтов. Мероприятия по повышению эксплуатационной надежности жилых домов предлагается учесть в данной программе.

Техническое состояние сетей водоснабжения и канализации характеризуется высокой степенью износа, что приводит к ухудшению качества хозпитьевой воды.

С целью улучшения экологической обстановки и применения альтернативных технологий по обеззараживанию хозпитьевой воды, необходимо выполнить реконструкцию системы обеззараживания хозпитьевой воды (замену жидкого хлора гипохлоритом натрия) на ВОС-1 и ВОС-2.

Решение данных проблем необходимо для обеспечения безопасного и комфортного проживания граждан, стабильной работы водопроводных очистных сооружений в период цветения сине-зеленых водорослей, для обеспечения подачи в сеть города питьевой воды  в требуемых объемах и необходимого качества.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

  - Основной целью Программы является:

Приведение объектов города в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

2.2. Задача Программы:

Обеспечение выполнения строительно-монтажных работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов и объектов коммунальной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации.

2.3.  Сроки и этапы реализации Программы: 2013-2017 годы.

2.4. Целевые показатели Программы.

К целевым показателям Программы относится площадь жилых домов, в отношении которых проведены мероприятия (завершение работ) по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, в том числе выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов в объеме 49,1 тыс. кв.м.

Таблица №1

Целевые показатели Программы

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные долгосрочной целевой программой |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1. | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | тыс.кв.м | 10,2 | 14,0 | 24,9 | – | – |

Перечень объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию после завершения работ по повышению эксплуатационной надежности на 2013 – 2015 годы указан в приложении № 1.

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

В соответствии с целью и задачей Программа включает мероприятия для ее реализации, сроки и объемы финансирования которых приведены в таблице №2.

Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, включены в федеральную целевую программу «Жилище» на 2011 – 2015 годы, а также в областную долгосрочную целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011 – 2014 годы».

Перечень объектов по повышению эксплуатационной надежности в рамках мероприятий по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, запланированных к реализации в 2013 году, приведен в таблице №3.

Таблица № 2

Ресурсное обеспечение выполнения программных мероприятий Программы

| Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего на период 2013-2017 годы |  | 855 351,8 | 192 520,7 | 186 796,1 | 136 770,0 | 0,0 | 339 265,0 |
|  | Федеральный бюджет | 271 810,4 | 104 150,4 | 83 830,0 | 83 830,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 356 112,3 | 36 231,8 | 66 516,1 | 34 199,2 | 0,0 | 219 165,2 |
|  | Местный бюджет | 227 429,1 | 52 138,5 | 36 450,0 | 18 740,8 | 0,0 | 120 099,8 |
| 1. Мероприятия по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей (перечень объектов приведен в таблице №3) | Всего | 768 395,7 | 159 550,7 | 132 810,0 | 136 770,0 | 0,0 | 339 265,0 |
|  | Федеральный бюджет | 271 810,4 | 104 150,4 | 83 830,0 | 83 830,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 321 237,3 | 36 231,8 | 31 641,1 | 34 199,2 | 0,0 | 219 165,2 |
|  | Местный бюджет | 175 348,0 | 19 168,5 | 17 338,9 | 18 740,8 | 0,0 | 120 099,8 |
| 2. Разработка проектной документации на объект «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул.Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области» (I этап) | Местный бюджет | 2 221,4 | 2 221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Разработка проектной документации на объект: «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 163 по ул.Степной в г.Волгодонске Ростовской области» (I этап) | Местный бюджет | 2 263,5 | 2 263,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Разработка проектной документации на объект: «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области» (I этап) | Местный бюджет | 4 020,0 | 4 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Разработка проектной документации на объект: «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донской в г.Волгодонске Ростовской области» (I этап) | Местный бюджет | 1 175,8 | 1 175,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Предоставление субсидии МУП «ВКХ» на пополнение оборотных средств | Местный бюджет | 23 289,3 | 23 289,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Реконструкция сооружений ВОС-1, ВОС-2 | Всего | 53 986,1 | 0,0 | 53 986,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 34 875,0 | 0,0 | 34 875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 19 111,1 | 0,0 | 19 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов по повышению эксплуатационной надежности в рамках мероприятий по приведению объектов г.Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, запланированных к реализации в 2013 году

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе | в том числе по источникам |
|  |  |  | За счет средств 2013 года | За счет средств, неис-поль- зо-ванных в 2012 году | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  | За счет средств 2013 года | За счет средств, неис-поль-зован-ных в 2012 году | За счет средств 2013года | За счет средств, неис-пользо-ванных в 2012 году | За счет средств 2013 года | За счет средств, предусмот- ренных на софинансиро-вание к средствам областного бюджета, неисполь-зованным в 2012 году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №151 по ул. Степной в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | 10 557,3 | 10 557,3 | 0,0 | 6 862,2 | 0,0 | 2 387,0 | 0,0 | 1 308,1 | 0,0 |
| 2 | Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №42/8 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | 111 199,8 | 85 510,4 | 25 689,4 | 55 590,1 | 16 697,6 | 19 337,3 | 5 808,7 | 10 583,0 | 3 183,1 |
| 3. | Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №48 по ул. Энтузиастов в г. Волгодонске Ростовской области (I этап) | 37 793,6 | 32 216,2 | 5 577,4 | 21 377,7 | 3 622,8 | 7 436,1 | 1 262,7 | 3 402,4 | 691,9 |
|  | Всего: | 159 550,7 | 128 283,9 | 31 266,8 | 83 830,0 | 20 320,4 | 29 160,4 | 7 071,4 | 15 293,5 | 3 875,0 |

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов по повышению эксплуатационной надежности в рамках мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей, запланированных к реализации в 2014-2017 годах

| Наименование объекта | Источники финансирова-ния | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 2 |  | 5 | 9 | 10 |  |  |
| Всего на период 2014-2017 годы |  | 608 845,0 | 132 810,0 | 136 770,0 | 0,0 | 339 265,0 |
|  | Федеральный бюджет | 167 660,0 | 83 830,0 | 83 830,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 285 005,5 | 31 641,1 | 34 199,2 | 0,0 | 219 165,2 |
|  | Местный бюджет | 156 179,5 | 17 338,9 | 18 740,8 | 0,0 | 120 099,8 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 42/8 по ул. Энтузиастов в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) |  | 10 499,1 | 10 499,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 6 824,3 | 6 824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 2 373,8 | 2 373,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Местный бюджет | 1 301,0 | 1 301,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области |  | 347 395,9 | 98 305,9 | 68 950,0 | 0,0 | 180 140,0 |
|  | Федеральный бюджет | 104 159,4 | 61 893,4 | 42 266,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 157 130,7 | 23 522,5 | 17 237,8 | 0,0 | 116 370,4 |
|  | Местный бюджет | 86 105,8 | 12 890,0 | 9 446,2 | 0,0 | 63 769,6 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г.Волгодонске Ростовской области |  | 161 500,0 | 10 420,0 | 24 450,0 | 0,0 | 126 630,0 |
|  | Федеральный бюджет | 21 548,3 | 6 560,3 | 14 988,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 90 408,9 | 2 493,4 | 6 112,5 | 0,0 | 81 803,0 |
|  | Местный бюджет | 49 542,8 | 1 366,3 | 3 349,5 | 0,0 | 44 827,0 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донской в г.Волгодонске Ростовской области |  | 49 770,0 | 13 585,0 | 21 070,0 | 0,0 | 15 115,0 |
|  | Федеральный бюджет | 21 458,0 | 8 552,0 | 12 906,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 18 289,6 | 3 251,4 | 5 273,9 | 0,0 | 9 764,3 |
|  | Местный бюджет | 10 022,4 | 1 781,6 | 2 890,1 | 0,0 | 5 350,7 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области |  | 39 680,0 | 0,0 | 22 300,0 | 0,0 | 17 380,0 |
|  | Федеральный бюджет | 13 670,0 | 0,0 | 13 670,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет | 16 802,5 | 0,0 | 5 575,0 | 0,0 | 11 227,5 |
|  | Местный бюджет | 9 207,5 | 0,0 | 3 055,0 | 0,0 | 6 152,5 |

4. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В процессе реализации Программы и с учетом принятия федеральных, областных, муниципальных нормативно-правовых актов Администрации города Волгодонска могут разрабатываться и приниматься муниципальные правовые акты, необходимые для осуществления мероприятий Программы.

5. Механизм реализации Программы,

включая организацию управления и контроль

за ходом реализации Программы

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация города Волгодонска, который

осуществляет контроль за ходом и реализацией Программы;

формирует предложения по финансированию Программы в очередном финансовом году и плановом периоде для включения в проект местного бюджета;

обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий;

вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

ежегодно в установленном порядке вносит предложения об уточнении перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий, участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Ростовской области, муниципальными правовыми актами;

собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

МКУ «ДСиГХ» представляет:

в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска: отчет об оценке эффективности реализации  Программы, который включает отчет об использовании финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий, согласованный с Финансовым управлением города Волгодонска и отчет с результативности проводимых программных мероприятий (за 1 квартал – до 15 апреля текущего года, за полугодие – до 15 июля текущего года, за 9 месяцев – до 15 октября текущего года, за год – до 10 февраля года, следующего за отчетным);

Муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы ежеквартально размещает отчет об оценке эффективности реализации долгосрочной целевой программы на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с момента его представления в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

По долгосрочной целевой программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик долгосрочной целевой программы до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляет итоговый отчет о выполнении долгосрочной целевой программы в отдел экономического развития, малого предпринимательства и туризма Администрации города Волгодонска.

Исполнителями Программы: Администрация города Волгодонска, МКУ «ДСиГХ», которые обеспечивают реализацию мероприятий Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Волгодонска, Контрольно-счётная палата города Волгодонска, Финансовое управление города Волгодонска.

6. ОЦЕНКА эффективности РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## 6.1 Оценка эффективности реализации Программы производиться путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденным на год значениями целевых показателей.

## 6.2 Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы с учетом достижения целевых показателей и критериев оценки эффективности программных мероприятий.

По итогам реализации Программы к 2017 году будет обеспечено достижение требуемых значений целевых показателей:

- по повышению эксплуатационной надежности жилых домов в объеме 49,1 тыс. кв.м.

## 6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013 - 2017 годы», изложенной в приложении № 2 к настоящей Программе.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					      И.В.Орлова

Приложение № 1 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013 - 2017 годы»

Перечень объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию

после завершения работ

по повышению эксплуатационной надежности жилых домов

на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Год начала выполнения работ | Год ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилой дом №151 по ул. Степной | 4 498,2 | 2012 | 2013 |
| 2 | Жилой дом №48 по ул. Энтузиастов | 5 665,4 | 2012 | 2013 |
| 3 | Жилой дом №42/8 по ул. Энтузиастов | 13 991,5 | 2012 | 2014 |
| 4 | Жилой дом №13 по пер. Донскому | 1 145,3 | 2014 | 2015 |
| 5 | Жилой дом №7/22 по ул. Дружбы | 16 618,7 | 2014 | 2015 |
| 6 | Жилой дом №163 по ул. Степной | 7 171,6 | 2014 | 2015 |
|  | Всего: | 49 090,7 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной долгосрочной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013 - 2017 годы»

## Методика оценки эффективности

## реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

## «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2013 - 2017 годы»

Оценка эффективной Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения затрат, связанных с реализацией Программы, и достигнутых результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности использования бюджетных средств, прозрачности и целевого характера бюджетных средств.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности (целевые показатели), которые отражают выполнение мероприятий по Программе.

Методика расчета целевых показателей

Целевые показатели Программы определяются на основании актов ввода объектов в эксплуатацию выполнения работ на объекте.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим критериям:

Критерий «Степень фактического достижения целевых показателей» рассчитывается по следующей формуле:

фактические значения достигнутых показателей      х 100 процентов

расчетные значения показателей

Критерий эффективности использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий Программы показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие программы в расчете на 1 единицу прироста целевого показателя по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭП i = БРП i / ЦИП i ; ЭФ i = БРФ i / ЦИФ i ; где:

ЭП i – плановая отдача бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

БРП i – плановый расход бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

ЦИП i – плановое значение целевого показателя по i – му мероприятию Программы

ЭФ i – фактическая отдача бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

БРФ i – фактический расход бюджетных средств по i – му мероприятию Программы

ЦИФ i – фактическое  значение целевого показателя по i – му мероприятию Программы

Значение показателя ЭФ i не должно превышать значение показателя ЭП i.

## В ходе проведения оценки бюджетной эффективности Программы учитывается следующее:

## соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям МКУ «ДСиГХ» г. Волгодонска;

## возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию Программы, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

## результативность реализации мероприятий Программы, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

## несоответствие (превышение) объемов ассигнований местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в Программе (с указанием сумм и причин по мероприятиям);

## перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями Программы (с указанием количества и причин);

## соотношение степени достижения целей Программы с периодом времени, затраченным на их достижение;

## результаты мониторинга исполнения муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям;

## предложения муниципального заказчика Программы о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

## объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы;

## результаты проверок целевого и эффективного расходования бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных контрольными органами, осуществляющими функции по финансовому контролю, и контрольными органами, осуществляющими надзор за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска								И.В.Орлова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

города Волгодонска

от 08.10.2012    № 2928

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов Администрации города Волгодонска,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011  № 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012 - 2014годы».

2. Постановление Администрации города Волгодонска от 28.12.2011 № 3680 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012 - 2014годы».

3. Постановление Администрации города Волгодонска от 07.03.2012 № 590 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012 - 2014годы».

4. Постановление Администрации города Волгодонска от 16.04.2012 № 991 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012 - 2014годы».

5. Постановление Администрации города Волгодонска от 06.08.2012 № 2257 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации города Волгодонска от 07.10.2011 № 2735 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городе Волгодонске на 2012 - 2014годы».

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска								И.В.Орлова