Отчет о результатах мониторинга исполнения муниципального задания по Муниципальному казенному учреждению «Департамент строительства и городского хозяйства» города Волгодонска

за  2012 год

Мониторинг и контроль исполнения муниципальных заданий, соответствия качества фактически предоставляемых муниципальных услуг  осуществлялся в соответствии со стандартами качества и административными регламентами муниципальных услуг, предоставляемых Муниципальным казенным учреждением «Департамент строительства и городского хозяйства».

Внешний мониторинг и контроль осуществляется главным распорядителем средств Администрации города Волгодонска.

Услуга по охране, защите, воспроизводству городских лесов, выполнялась в соответствии с ФЗ от 04.12.2006 №200-ФЗ «Лесной  кодекс Российской Федерации», и  включает  в себя следующие работы:

-устройство и уход за минерализованными полосами;

-подготовка почвы под посадку лесных культур;

-уход за лесными культурами (полив);

-посадка лесных культур;

-ремонт лесных дорог;

-строительство объектов наружного противопожарного водоснабжения

в городских лесах;

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия | га | 948,88 | 948,88 | 100% |
| 2 | Строительство объектов наружного противопожарного водоснабжения в городских лесах | шт | 2 | 2 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств в сумме 6154,6 тыс.руб., освоено 6153,2 т.р. процент исполнения составил 100%.

Услуга по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них выполнялась в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, и  включает в себя следующие работы:

-замена бортовых камней, ремонт дорожного покрытия;

-ремонт дорожного покрытия, содержание дорожной одежды (подметание территорий с усовершенствованными покрытиями от грязи, очистка от мусора, ила, грязи приемных камер ливневой канализации, уборка случайного мусора),  зимнее содержание дорог (сдвигание свежевыпавшего снега, приготовление пескосоляной смеси, посыпка территорий с усовершенствованными покрытиями пескосоляной смесью, очистка территорий с усовершенствованными покрытиями   от рыхлого снега в ручную очистка территорий с усовершенствованными покрытиями  от наледи), содержание средств обстановки и благоустройства дорог (очистка от снега и льда газонного бортового камня, мытье колесоотбойного   бруса и турникета, очистка урн от мусора, содержание остановочных площадок, уход за остановочным павильоном;

-содержание(подметание территорий ступени, пол, площадки, пандус, очистка  территорий от рыхлого снега, наледи; посыпка территорий пескосолянной смесью.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт дорог | тыс.м2 | 34,5 | 34,5 | 100% |
| 2 | Содержание и текущий ремонт дорог (областной бюджет) | тыс.м2 | 1911,4 | 1911,4 | 100% |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | тыс.м2 | 63,7 | 63,7 | 100% |
| 4 | Установка дорожных знаков | шт. | 27 | 27 | 100% |
| 5 | Устройство парковок | М2 | 58,56 | 58,56 | 100% |
| 6 | Устройство объекта: "Остановочный комплекс "5км" | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7 | ПСД на капитальный ремонт дорог | шт. | 6 | 0 | 0% |
| 8 | Разработка проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | шт. | 2 | 1 | 50% |
| 9 | Содержание и текущий ремонт дорог | тыс.м2 | 1911,4 | 1911,4 | 100% |
| 10 | Подготовка технического задания и расчёта сметной стоимости на разработку проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через балку Сухо-Солёновскую | шт. | 1 | 1 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 179051,5 т.руб., освоено 124994,9 % исполнения составил 70%.

Основное не освоение средств по  программе 30,3% сложилось по статье "Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, внутригородских дорог и тротуаров".  Лимит бюджетных ассигнований на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт дорог составил 10388,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 235,5 тыс. руб. или 2,3%. В пределах заключенных договоров на сумму  7333,3 тыс. руб. работы не выполнены. Неисполнение контрактов  по разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт автодорог в городе Волгодонске  Ростовской области связано с выдачей отрицательного заключения экспертизы ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»  с  требованием  необходимости  выполнения работ по георадиолакационному обследованию подповерхностной структуры дорожного покрытия контрольных участков  автомобильных дорог. На выполнение данных работ заключен контракт от 22.10.2012 №27к. Работы выполнены. В настоящее время проводится работа по получению подрядчиками экспертизы. На капитальный ремонт внутригородских дорог и тротуаров предусмотрены средства в сумме 66945,2 тыс. руб. Фактически средства освоены  в сумме 23177,8 тыс. руб. или  34,6%.Средства не освоены в связи с отсутствием ПСД.

Услуга по организации безопасности дорожного движения выполнена в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и  включает в себя  следующие виды работ:

- эксплуатация светофорных объектов;

-эксплуатация унифицированных знаков дорожных плоских;

-эксплуатация плоских дорожных знаков;

-нанесение линий дорожной разметки  машиной;

-нанесение дорожной разметки «Пешеходный переход»;

-установка дорожных знаков.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | шт. | 309 | 309 | 100% |
| 2 | Мероприятия по безопасности дорожного движения | тыс.м2 | 1911,4 | 1911,4 | 100% |
| 3 | Приобретение видеокамер автоматической фиксации на автодорогах | шт. | 2 | 2 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 12963,2 тыс.руб., освоено 12721,1 тыс.руб.  % исполнения составил 98 %.

Услуга по организации освещения улиц выполнена в соответствии с Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12.05.1988 №120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», Приказа Минэнерго РФ от 20.06.2003 №242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»  и  включает в себя  следующие виды работ:

-замена светильников с лампами;

-замена ламп с ревизией светильников;

-ремонт гирлянд/ламп;

-замена ламп с ревизией гирлянд;

-техническое обслуживание осветительных установок;

-ремонт кабельной линии 0,4кВ;

-окраска опор;

-замена элементов пускорегулирующей аппаратуры;

-обрезка крон деревьев;

-замена провода воздушной линии;

-потребление электроэнергии;

-проведение энергетического обследования помещений по ул.Ленина

95 и ул.Академика Королева,6;

-строительство сетей наружного освещения

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Освещение улиц | тыс.кВт/ час | 4702,4 | 4591,4 | 98% |
| 2 | Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения | шт. | 3 | 0 | 0% |
| 3 | Разработка проектной документации "Строительство сетей энергоснабжения (наружное освещение) муниципального образования "Город Волгодонск" ул.Степная (от ул.Пионерская до пер.Дзержинского)" | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 4 | Внутриквартальное освещение | тыс.м.п. | 12,6 | 12,6 | 100% |
| 5 | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | км | 164,5 | 164,5 | 100% |
| 6 | Проведение энергетического обследования объектов МКУ "ДС и ГХ" | объект | 2 | 2 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 46378,3 т.руб., освоено 43833,1 тыс.руб.  % исполнения составил 95 %,

Услуга по организации озеленения территорий городского округа, носит коллективный характер, выполнена в соответствии с Приказом Госстроя России от 15.12.99 № 153 «Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», Областным законом Ростовской области от 03.08.2007 №747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской области», Решением Волгодонской городской Думы от 06.03.2007 №22 "Об утверждении в новой редакции Правила уборки и содержания городских территорий в городе Волгодонске", и  включает в себя  следующие виды работ:

-посадка цветников, посадка деревьев/кустарников, валка деревьев/омоложение;

-работы по уходу на общей площади зеленых насаждений (выкашивание газонов, уборка случайного мусора, очистка газонов от листьев, прополка полив цветников, деревьев);

-ремонт зеленых насаждений (стрижка живой изгороди,  вырезка сухих сучьев, формирование крон кустарников, обрезка роз);

-содержание фонтанов;

-ремонт памятников, памятных знаков, скульптурных композиций;

-содержание и  ремонт территории;

-уборка случайного мусора;

-химическая обработка территорий;

-выкашивание газонов, уборка твердых и мягких покрытий;

-ремонт дорог и тротуаров, устройство пешеходных дорожек вдоль многоквартирных домов, приобретение, монтаж и установка МАФов.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание, капитальный и текущий ремонт зеленых насаждений | тыс.м2 | 2056,5 | 2056,5 | 100% |
| 2 | Уборка мест общего пользования | тыс.м2 | 599,1 | 599,1 | 100% |
| 3 | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала города Волгодонска | тыс.м2 | 10,76 | 10,76 | 100% |
| 4 | Химобработка территорий | тыс.м2 | 3358,7 | 3358,7 | 100% |
| 5 | Капитальный ремонт зелёных насаждений на территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала города Волгодонска | шт. | 302 | 302 | 100% |
| 6 | Приобретение извести и кистей побелочных | кг/шт. | 6300/500 | 6300/500 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 30948,2 т.руб., освоено 30947,6 тыс.руб.  % исполнения составил 100%.

Услуга по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения, носит характер коллективной услуги, выполнена услуга в соответствии с Федеральным законом от 12.01.2996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  и  включает в себя  следующие виды работ:

-услуги по погребению умерших при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, а также невостребованных и неопознанных трупов;

-уборка случайного мусора, выкашивание газонов газонокосилками, подметание территорий с усовершенствованными  покрытиями, очистка территорий с усовершенствованными  покрытиями от грязи;

- дератизация территорий кладбищ

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание и ремонт мест захоронений | га | 56,24 | 56,24 | 100% |
| 2 | Дератизация мест захоронений | тыс.м2 | 562,4 | 562,4 | 100% |
| 3 | Доставка неопознанных, невостребованных трупов в ФГУЗ РО "Патологоанатомическое бюро" | шт. | 135 | 8 | 6% |
| 4 | Приобретение вагончика модульного типа | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 5 | Приобретение крематора | шт. | 1 | 0 | 0% |
| 6 | Строительство 3 пускового комплекса городского кладбища №2 | м.п. | 300 | 300 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 3070,6 тыс.руб., освоено 2729,8 тыс.руб.  процент исполнения составил 89 %.

Неисполнение плановых назначений сложилось из-за:

-снижения начальной максимальной цены при проведении  котировки на строительство 3-го пускового комплекса городского кладбища №2 -6,0 т.р.;

- неисполнения договора по поставке крематора в  сумме 237,0 тыс. руб.;

- фактические расходы по доставке неопознанных, невостребованных  трупов сложились меньше на 82,4 тыс.руб.;

-экономия при приобретении служебного помещения (вагончик) на кладбище №1 в сумме  15,4 тыс.руб.

Муниципальная услуга по благоустройству территории городского округа, носит характер коллективной услуги, выполнена услуга в соответствии с Приказом Государственного комитета по РСФСР по жилищно-коммунальному хозяйству от 24.05.1991  №10 "Об утверждении классификации работ по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства городов, рабочих, курортных поселков и райсельцентров", СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», и  включает в себя  следующие виды работ:

-вывоз и захоронение отходов на полигоне ТБО;

-гидродинамическая промывка водостоков (трубопроводов), очистка от мусора, пыли, ила  и грязи приемных камер ливневой канализации, очистка от мусора, пыли, ила и грязи каменных кюветов при заполнении их объема свыше 50%  (лотков), ремонт колодцев и лотков, расчистка открытых дренажных каналов;

-платежи за прием и очистку ливневых сточных вод, за аналитический контроль сточных вод, за негативное воздействие на окружающую среду;

-отлов безнадзорных животных (включая эвтаназию), сбор трупов животных, утилизация, дезинфекция местонахождения трупов;

-проведение городского смотра-конкурса.

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. услуги | Объём муниципального задания на предоставление услуг | Фактический объём предоставленных услуг | Отклонение ((5)/(4))*100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка проектной документации на ПЭН жилого дома №42/8 по ул.Энтузиастов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Разработка проектной документации на ПЭН жилого дома №48 по ул.Энтузиастов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 3 | Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №13 по пер.Донскому в Волгодонске Ростовской области | шт. | 1 | 0 | 0% |
| 4 | Капитальный ремонт муниципальных помещений | шт. | 4 | 4 | 100% |
| 5 | Ремонт муниципальных помещений | шт. | 2 | 2 | 100% |
| 6 | Обследование ж/д. №3,пр.Исторический | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 7 | Устройство пандусов | шт. | 12 | 12 | 100% |
| 8 | Разработка проектов сетей электроснабжения мкр.В-14,В-25; сетей водоснабжения и водоотведения (канализации) В-14,В-25 | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 9 | Разработка проектных предложений комплексного обустройства территории бывшей ст.Соленовской в г.Волгодонске | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 10 | Уборка контейнерных площадок в садоводческих и некоммерческих объединениях | м3 | 681,3 | 681,3 | 100% |
| 11 | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 85 | 85 | 100% |
| 12 | Разработка проектов макетов и тиражирование печатной продукции, размещение репортажей в СМИ и городских телеканалах | услуги СМИ (шт.) | 3 | 3 | 100% |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок | м3 | 569 | 569 | 100% |
| 14 | Организация и проведение городского смотра-конкурса на звание лучшая городская елка, лучшая елка предприятия, лучшая внутриквартальная елка | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 15 | Изготовление и установка информационных щитов | шт. | 119 | 119 | 100% |
| 16 | Отлов безнадзорных животных | шт. | 1984 | 1984 | 100% |
| 17 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинен-ного в результате незаконных действий(бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных учреждений | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 18 | Организация и проведение смотров-конкурсов | шт. | 1 | 1 | 100% |
| 19 | Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а так же в результате деятельности казенных учреждений | шт. | 2 | 2 | 100% |
| 20 | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | шт. | 5 | 5 | 100% |
| 21 | Мероприятия по охране окружающей среды | шт. | 2 | 2 | 100% |

На выполнение муниципальной услуги выделено лимитов бюджетных обязательств 84659,7 тыс.руб., освоено 83044,6 тыс.руб.  процент исполнения составил 98 %.