Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2016	№ 538

г. Волгодонск

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения города Волгодонска» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2017 год (приложение).

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству — главного архитектора г. Волгодонска Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска							                                                 А.Н. Иванов

Проект постановления вносит заместитель главы

Администрации города Волгодонска по строительству —

главный архитектор г. Волгодонска

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от  30.12.2016   №  538

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | 2017 | 3 883,0 | 0,0 | 0,0 | 3 883,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2017 | 3 548,2 | 0,0 | 0,0 | 3 548,2 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы . Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2017 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | МКУ «ДСиГХ» | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2017 | 277,2 | 0,0 | 0,0 | 277,2 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы Осуществления услуг по начислению платы за на | МКУ «ДСиГХ» | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 2 кв 2017 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы Подведение итогов конкурса, определение победителей | МКУ «ДСиГХ» | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | 2 кв 2017 | X | X | X | X | Х |
| 10. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 2017 | 136 427,8 | 76 562,5 | 33 420,2 | 26 445,1 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 3 кв 2017 | 2 547,7 | 0,0 | 0,0 | 2 547,7 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 3 кв 2017 | 2 547,7 | 0,0 | 0,0 | 2 547,7 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительное заключение государственной экспертизы | 3 кв 2017 | X | X | X | X | Х |
| 14. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 2017 | 130 172,1 | 76 562,5 | 33 420,2 | 20 189,4 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | 2 кв 2017 | 12 371,9 | 8 041,7 | 3 087,4 | 1 242,8 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | 2017 | 109 442,7 | 68 520,8 | 30 332,8 | 10 589,1 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 30.10.2017 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 498,7 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы Оценка технического состояния жилых домов | МКУ «ДС» | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 30.10.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Мероприятие 2.2.5. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 3 кв 2017 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительные заключения государственной экспертизы | 3 кв 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 2017 | 1 860,0 | 0,0 | 0,0 | 1 860,0 | 0,0 |
| 22. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 21 | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 23. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 2017 | 1 848,0 | 0,0 | 0,0 | 1 848,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольное событие подпрограммы Выполнен капитальный ремонт лифтов | МКУ «ДСиГХ» | Акты приёмки выполненных работ | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 25. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Создание условий для реализации муниципальной программы | 2017 | 13 780,8 | 0,0 | 0,0 | 13 780,8 | 0,0 |
| 26. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А.Покладова | Реализация полномочий в сфере строительства | 2017 | 13 780,8 | 0,0 | 0,0 | 13 780,8 | 0,0 |
| 27. | Итого по муниципальной программе | X | X | 154 091,6 | 76 562,5 | 33 420,2 | 44 108,9 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска														     И.В. Орлова