Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.08.2017	№ 212

г. Волгодонск

О внесении изменения в

распоряжение

Администрации  города

Волгодонска от 30.12.2016

№ 538 «Об утверждении

Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 №538 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2017 год изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству                     Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска							                                          В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит заместитель

главы Администрации города Волгодонска

по строительству

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от  29.08.2017 №  212

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от  30.12.2016   № 538

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | 2017 | 8 378,0 | 0,0 | 0,0 | 8 378,0 | 0,0 |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | январь | 1 295,7 | 0,0 | 0,0 | 1 295,7 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 4 кв. 2017 | 5 754,2 | 0,0 | 0,0 | 5 754,2 | 0,0 |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | Январь | 1 295,7 | 0,0 | 0,0 | 1 295,7 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы . Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | МКУ «ДС» | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | 4 кв. 2017 | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2017 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | МКУ «ДСиГХ» | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2017 | 277,2 | 0,0 | 0,0 | 277,2 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы Осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | МКУ «ДС» | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | 2017 | 275,1 | 0,0 | 0,0 | 275,1 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие Отремонтированные муниципальные помещения | МКУ «ДСиГХ» | Акты приёмки выполненных работ | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 2 кв 2017 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы Подведение итогов конкурса, определение победителей | МКУ «ДСиГХ» | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | 2 кв 2017 | X | X | X | X | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | IV кв 2017 | 2 013,9 | 0,0 | 0,0 | 2 013,9 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | 31.12.2017 | X | X | X | X | Х |
| 14. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 2017 | 278 131,0 | 76 562,5 | 129 227,5 | 71 357,9 | 983,1 |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 3 кв 2017 | 159 359,3 | 0,0 | 112 170,0 | 47 189,3 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 3 кв 2017 | 2 038,1 | 0,0 | 0,0 | 2 038,1 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, Протяженность 4285,73м. Литер:3, на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 2017 | 157 321,2 | 0,0 | 112 170,0 | 45 151,2 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительное заключение государственной экспертизы | 3 кв 2017 | X | X | X | X | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 2017 | 101 934,9 | 76 562,5 | 16 806,5 | 8 565,9 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Акты приемки выполненных работ | 2 кв 2017 | 12 372,0 | 10 107,0 | 2 218,7 | 46,3 | 0,0 |
| 21. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Акты приемки выполненных работ | 2017 | 81 205,4 | 66 455,5 | 14 587,8 | 162,1 | 0,0 |
| 22. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 30.10.2017 | 498,7 | 0,0 | 0,0 | 498,7 | 0,0 |
| 23. | Контрольное событие подпрограммы Оценка технического состояния жилых домов | МКУ «ДС» | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 30.10.2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Мероприятие 2.2.5. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 3 кв 2017 | 7 858,8 | 0,0 | 0,0 | 7 858,8 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительные заключения государственной экспертизы | 3 кв 2017 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 2017 | 352,1 | 0,0 | 251,0 | 101,1 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие подпрограммы. Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | МКУ «ДСиГХ» | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2017 года не превышает 3,7%. | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 28. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 2017 | 12 853,3 | 0,0 | 0,0 | 12 662,2 | 191,1 |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 21 | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 2017 | 2 731,4 | 0,0 | 0,0 | 1 939,4 | 792,0 |
| 31. | Контрольное событие подпрограммы Выполнение капитального ремонта лифтов | МКУ «ДСиГХ» | Акты приёмки выполненных работ | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 32. | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 2017 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| 33. | Контрольное событие подпрограммы Заключение и исполнение контракт | МКУ «ДСиГХ» | Актуализация одной схемы теплоснабжения | 2017 | X | X | X | X | Х |
| 34. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Создание условий для реализации муниципальной программы | 2017 | 13 780,8 | 0,0 | 0,0 | 13 780,8 | 0,0 |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | январь | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| 35. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А.Покладова | Реализация полномочий в сфере строительства | 2017 | 13 780,8 | 0,0 | 0,0 | 13 780,8 | 0,0 |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | Январь | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 |
| 36. | Итого по муниципальной программе | X | X | 300 289,8 | 76 562,5 | 129 227,5 | 93 516,7 | 983,1 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска														     И.В. Орлова