## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2017										№ 335

г. Волгодонск

Об утверждении Плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2018 год, согласно приложению.

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства  Администрации города Волгодонска (С.С. Волковой) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Глава Администрации

города Волгодонска	                                                                   В.П.Мельников

Проект распоряжения вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству

Приложение

к распоряжению

Администрации города

Волгодонска

от 18.12.2017 № 335

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие транспортной системы города Волгодонска» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | вне-бюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | X | 139 950,4 | 0,0 | 35 205,5 | 104 744,9 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | 2018 | 125 090,4 | 0,0 | 35 205,5 | 89 884,9 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1 Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяженностью 350 км | Директор МКУ «ДСиГХ» А.Н. Кондратюк | Заключить 5 муниципальных контрактов | 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.2. Заключение муниципального контракта на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Директор МКУ «ДСиГХ» А.Н. Кондратюк | Заключить 1 муниципального контракта | Январь-июль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.3 Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | Директор МКУ «ДСиГХ» А.Н. Кондратюк | Заключить 1 муниципального контракта | Май- сентябрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП «ГПТ»), главный экономист Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 2018 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы 1.4.1 Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | МУП «ГПТ» | не менее 32,7%. | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2018 | 4 860,0 | 0 | 0 | 4 860,0 | 0 |
| 7. | Мероприятие 1.6.1. Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по пер. Первомайский ( от ул.Ленина до ул. Степной) | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2018 | 1 641,0 | 0 | 0 | 1 641,0 | 0 |
| 8. | Мероприятие 1.6.2. Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 1-я Бетонная | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2018 | 1 636,5 | 0 | 0 | 1 636,5 | 0 |
| 9. | Мероприятие 1.6.3. Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по пр. Курчатова (от пр. Строителей до ул. Гагарина) | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | 2018 | 1 582,5 | 0 | 0 | 1 582,5 | 0 |
| 10. | Контрольное событие подпрограммы 1.6.1 Проектная документация на капитальный ремонт по ул. Первомайской (от ул.Ленина до ул. Степной) | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 1 проект | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы 1.6.2 Проектная документация на капитальный ремонт по ул. 1-я Бетонная | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 1 проект | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольное событие подпрограммы 1.6.3 Проектная документация на капитальный ремонт по пр. Курчатова (от пр. Строителей до ул. Гагарина) | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 1 проект | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | X | 139 950,4 | 0,0 | 35 205,5 | 104 744,9 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации  города Волгодонска									И.В. Орлова