## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.03.2018											№  91

г. Волгодонск

О внесении изменения в

приложение к распоряжению

Администрации города

Волгодонска от 15.12.2017 № 331

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 
«Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 15.12.2017 № 331 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Отделу координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (С.С. Волковой) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонска	                                                                В.П. Мельников

Проект вносит отдел координации

отраслей городского хозяйства

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от  14.03.2018  №  91

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 15.12.2017  № 331

«План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-раль-ный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | X | 128 707,7 | - | - | 128 707,7 | - |
|  |  |  | исполнено в 2017 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.03.2018 | 988,9 |  | - | 988,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор МКУ «ДСиГХ» А.Н.Кондратюк | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2018 | 47 428,8 | - | - | 47 428,8 | - |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2018 | 22 915,3 | - | - | 22 915,3 | - |
| 4. | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры | Март - декабрь 2018 | 4 676,0 | - | - | 4 676,0 | - |
| 5. | Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Королевский | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2018 | 632,6 | - | - | 632,6 | - |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка, организация проведения городского смотра – конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | Декабрь 2018 | 15,1 | - | - | 15,1 | - |
| 7. | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Королевский | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2018 | 1 151,0 | - | - | 1 151,0 | - |
| 8. | Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Королевский | Поддержание санитарных норм города. | 2018 | 3 421,1 | - | - | 3 421,1 | - |
| 9. | Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм города. | 2018 | 3 047,8 | - | - | 3 047,8 | - |
| 10. | Мероприятие 1.8. Энергоснабжение уличного освещения и мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Королевский | Освещение городских территорий в ночное время | 2018 | 11 569,9 | - | - | 11 569,9 | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1. Заключение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДСиГХ» А.Н.Кондратюк | Акты выполненных работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | Январь-декабрь 2018 | X | X | X | X | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.В. Поцикайло, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь-декабрь 2018 | 79 988,5 | - | - | 79 988,5 | - |
|  |  |  | в т.ч. мероприятие исполнено в 2017 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 01.03.2018 | 988,9 | - | - | 988,9 | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 2. Выполнение муниципального задания | МКУ «ДСиГХ» | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 2018 | X | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Королевский | Обеспечение сохранности имущества | 2018 | 33,6 | - | - | 33,6 | - |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 3. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» | Соблюдение правил пожарной безопасности | 2018 | X | X | X | X | X |
| 16. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС»), директор МКУ «ДС» С.А. Попов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2018 | 1 256,8 | - | - | 1 256,8 | - |
| 17. | Мероприятие 4.1. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-3 города Волгодонска Ростовской области | Директор МКУ «ДС», С.А. Попов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2018 | 1 256,8 | - | - | 1 256,8 | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 4. Заключение муниципальных контрактов | Директор МКУ «ДС», С.А. Попов | Акты выполненных работ по Строительству сетей наружного освещения протяжённость 1,206 км | Декабрь 2018 | X | X | X | X | X» |

Управляющий делами Администрации города Волгодонска								              И.В. Орлова