Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2018	№ 170

г. Волгодонск

О внесении изменения в

распоряжение Администрации

города Волгодонска от 21.12.2017

№ 341 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 21.12.2017 №341 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2018 год» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Сектору надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска  разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

Глава Администрации

города Волгодонска							                                             В.П. Мельников

Проект распоряжения вносит заместитель

главы Администрации города Волгодонска

по строительству

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 29.05.2018 № 170

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 21.12.2017 № 341

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2018 год»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | 5 669,1 | 0,0 | 1 701,1 | 3 968,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2018 | 3 590,9 | 0,0 | 0,0 | 3 590,9 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы . Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | МКУ «ДС» | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 2018 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | МКУ «ДСиГХ» | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 2018 | 250,4 | 0,0 | 0,0 | 250,4 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы Осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | МКУ «ДС» | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 2 кв 2018 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы Подведение итогов конкурса, определение победителей | МКУ «ДСиГХ» | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | 2 кв 2018 | X | X | X | X | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальные услуги | 2018 | 1 701,1 | 0,0 | 1 701,1 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы. Предоставление субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество предоставленных субсидий 2 | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Ведущий инженер сектора общих вопросов МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова | Поддержание объектов муниципальной собственности в надлежащем состоянии | 2018 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие Отремонтированные муниципальные помещения | МКУ «ДСиГХ» | Акты приёмки выполненных работ | 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Х | 288 621,4 | 76 562,5 | 131 072,6 | 80 187,8 | 798,5 |
| 15. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 2018 | 184 958,8 | 0,0 | 114 266,1 | 70 692,7 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | IV кв 2018 | 2 038,1 | 0,0 | 0,0 | 2 038,1 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. Литер:3, на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | IV кв 2018 | 98 284,6 | 0,0 | 53 920,7 | 44 363,9 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 2.1.3. «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1.", на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | IV кв 2018 | 64 420,2 | 0,0 | 45 931,6 | 18 488,6 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 2.1.4. Приобретение трубы для замены участка магистрального водопровода М-34 | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | Повышение эксплуатационной надежности сетей хозбытовой канализации | IV кв 2018 | 8 805,3 | 0,0 | 6 278,1 | 2 527,2 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 2.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | IV кв 2018 | 11 410,6 | 0,0 | 8 135,7 | 3 274,9 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительное заключение государственной экспертизы | IV кв 2018 | X | X | X | X | Х |
| 22. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | 2018 | 94 055,9 | 76 562,5 | 16 806,5 | 686,9 | 0,0 |
| 23. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Акты приемки выполненных работ | IV кв 2018 | 38 196,7 | 31 258,7 | 6 861,7 | 76,3 | 0,0 |
| 24. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплу-атационной надёж-ности жилого дома № 118 по ул. Морская в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Акты приемки выполненных работ | 2018 | 55 359,2 | 45 303,8 | 9 944,8 | 110,6 | 0,0 |
| 25. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 30.10.2018 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
| 26. | Контрольное событие подпрограммы Оценка технического состояния жилых домов | МКУ «ДС» | Акт сдачи-приемки выполненных работ | 30.10.2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 2018 | 132,6 | 0,0 | 0,0 | 132,6 | 0,0 |
| 28. | Контрольное событие подпрограммы. Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | МКУ «ДСиГХ» | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на I полугодие 2018 года не превышает 5,8%. | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 29. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 2018 | 7 316,1 | 0,0 | 0,0 | 7165,0 | 151,1 |
| 30. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 4 | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 31. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 2018 | 2 158,0 | 0,0 | 0,0 | 1 510,6 | 647,4 |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы Выполнение капитального ремонта лифтов | МКУ «ДСиГХ» | Акты приёмки выполненных работ | 2018 | X | X | X | X | Х |
| 33. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре | Создание условий для реализации муниципальной программы | Х | 13 105,2 | 0,0 | 0,0 | 13 105,2 | 0,0 |
| 34. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятель-ности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 2018 | 13 105,2 | 0,0 | 0,0 | 13 105,2 | 0,0 |
| 35. | Итого по муниципальной программе | Сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре , МУП «Водоканал», МКУ «ДсиГХ», МКУ «ДС» | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Х | 307 395,7 | 76 562,5 | 132 773,7 | 97 261,0 | 798,5 |

Управляющий делами Администрации

города Волгодонска														И.В.Орлова