## Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2014										№ 262

г. Волгодонск

Об утверждении плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Благоустроенный город»

В целях реализации решения Волгодонской городской Думы  от 19.12.2013 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», муниципальных программ, во исполнение пункта 5.2. Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска, утверждённого постановлением Администрации города Волгодонска от 26.08.2013 № 3467, распоряжения Администрации города Волгодонска от 30.08.2013 № 172 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Волгодонска», соблюдения сроков внесения изменений, подготовки и сдачи отчёта по муниципальной программе

1. Утвердить план реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Благоустроенный город», утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3926 города Волгодонска, согласно приложению.

2.  Ответственному исполнителю  (участнику, ответственному за исполнение основного мероприятия) обеспечить выполнение планов реализации, целевых показателей, целей и задач муниципальной программы в течение периода её действия.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Волгодонска от 21.08.2014 № 202 «Об утверждении плана реализации муниципальных программ города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» и «Благоустроенный город».

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству А.М. Милосердова.

Мэр города Волгодонска							    В.А. Фирсов

Проект вносит

сектор координации отраслей

городского хозяйства

города Волгодонска

Приложение

к распоряжению    Администрации

города Волгодонска

от 09.10.2014    № 262

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» на 2014 год

| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (участник, ответственный за исполнение основного мероприятия) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | областной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МКУ «ДСиГХ») | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | 77 374,5 | - | - | 77 374,5 | - |
| 1.1. | Организация озеленения городского округа |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 31.12.2014 | 25 957,3 | - | - | 25 957,3 | - |
| 1.2. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов |  | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | 31.12.2014 | 1 940,1 | - | - | 1 940,1 | - |
| 1.3. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) |  | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 31.12.2014 | 2 540,7 | - | - | 2 540,7 | - |
| 1.4. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка |  | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 31.12.2014 | 15,1 | - | - | 15,1 | - |
| 1.5. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения |  | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 31.12.2014 | 13 100,0 | - | - | 13 100,0 | - |
| 1.6. | Содержание и ремонт ливневой канализации |  | Поддержание санитарных норм города. | 31.12.2014 | 7 537,6 | - | - | 7 537,6 | - |
| 1.7. | Содержание мест захоронений |  | Поддержание санитарных норм города. | 31.12.2014 | 2 685,5 | - | - | 2 685,5 |  |
| 1.8. | Энергоснабжение наружного освещения |  | Освещение городских территорий в ночное время | 31.12.2014 | 23 598,2 | - | - | 23 598,2 | - |
| 1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | Х |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МКУ «ДСиГХ») | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Х | 79 166,7 | - | - | 79 166,7 | - |
| 2 | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МКУ «ДСиГХ») | Обеспечение сохранности имущества | Х | 35,4 | - | - | 35,4 | - |
| 3. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.; Начальник ПТО Курмак Т.В.) |  | 31.12.2014 | 511298,2 | - | - | 511 298,2 | - |
| 4.1. | Строительство наружного освещения, строительство городского кладбища | (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.) |  |  | 13205,0 | - | - | 13205,0 | - |
| 4.1.1. | Устройство проездов на кладбище №2 | (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.) | Обеспечение благоустройства кладбища | 31.12.2014 | 5713,3 | - | - | 5713,3 | - |
| 4.1.2. | Строительство объектов: «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1 города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-1А города Волгодонска Ростовской области», «Сети наружного освещения в квартале ЮЗР-2 города Волгодонска Ро | (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.) | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 31.12.2014 | 7491,7 | - | - | 7491,7 | - |
| 4.2. | Разработка проектной и рабочей документации | (МКУ «ДС» Начальник ПТО Курмак Т.В.) | Обеспечение благоустройства кладбища | 31.12.2014 | 8137,6 | - | - | 8137,6 | - |
| 4.2.1. | Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения | (МКУ «ДС» Начальник ПТО Курмак Т.В.) | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения | 31.12.2014 | 4553,9 | - | - | 4553,9 | - |
| 4.2.2. | Разработка проектной документации на строительство кладбища №3 | (МКУ «ДС» Начальник ПТО Курмак Т.В.) | Обеспечение проектной документацией | 31.12.2014 | 3583,7 | - | - | 3583,7 | - |
| 4.3. | Проектно-изыскательские работы для строительства объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.; Гнедько Ю.А.) | Разработка нормативной документации | 31.12.2014 | 37454,2 | - | - | 37454,2 | - |
| 4.4. | Строительство объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» | (МКУ «ДС» Начальник ОСК Костромина Т.В.; Гнедько Ю.А.) | Обеспечение экологической безопасности | 31.12.2014 | 452501,4 | - | - | 452501,4 | - |
| 4. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 5.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (МУП «ВГЭС») | Улучшение технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности | 31.12.2014 | 1 050,0 | - | - | 1 050,0 | - |
| 5. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | Х | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» | Х | 668924,8 | - | - | 668924,8 | - |

Управляющий делами Администрации  города Волгодонска									И.В. Орлова