ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения города Волгодонска» за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы – сектор надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:

1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»);

2.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДС и ГХ»);

3.Муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»).

Цель муниципальной программы - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2017 год

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено всего – 298 965,2 тыс.рублей, из них средства федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей, средства областного бюджета 130 928,6 тыс. рублей, средства местного бюджета –                   90 026,8 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 1 447,3 тыс. рублей. Фактические расходы составили 268 796,3 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей, средства областного бюджета                        129 198,7 тыс. рублей, средств местного бюджета – 61 644,9 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 1 390,2 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 89,9 %.

Основные результаты, достигнутые в 2017 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы (тыс. рублей.) |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые | Фактические | Предусмот-ренные на начало периода | Предусмот-ренные на конец периода | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" |  |  | 154 126,7 | 298965,2 | 268 796,3 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |  |  | 3918,1 | 9 784,0 | 7 588,1 |
| Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений |  |  | 3548,2 | 5487,6 | 5 102,6 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 41,7 тыс.м2 | 41,7 тыс.м2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 102 (УК + ТСЖ) | 102 (УК + ТСЖ) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений |  |  | 277,2 | 277,2 | 262,2 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 41,7 тыс.м2 | 41,7 тыс.м2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым уполномоченным полиции для приёма граждан |  |  | 35,1 | 240,6 | 205,5 |
| Площадь муниципального жилищного фонда | 41,7 тыс.м2 | 41,7 тыс.м2 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами |  |  | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | 102 (УК + ТСЖ) | 102 (УК + ТСЖ) |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос «Некоммерческой организации Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет местного бюджета |  |  | 0,0 | 2013,9 | 1 954,2 |
| Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.8. Оценка муниципального жилищного фонда |  |  | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведена оценка | 3 | 3 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9 Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом |  |  | 0,0 | 1 701,1 | 0,0 |
| Количество получателей субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов | 2 | 0 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |  |  | 136 427,8 | 275 753,0 | 248 509,6 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации |  |  | 2 547,7 | 157 718,4 | 135 059,0 |
| Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене (проценты) | 52,0 | 71,0 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |  | 130172,1 | 101436,2 | 101 436,0 |
| Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска (строительство которых завершено) нарастающим итогом (штук) | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. |  |  | 0,0 | 352,1 | 311,7 |
| Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги (проценты) | 5,8 | 5,8 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям. |  |  | 1860,0 | 13 642,9 | 9 223,8 |
| Количество получателей субсидии | 32 получателя субсидии | 32 получателя субсидии |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. |  |  | 1848,0 | 1 391,4 | 1 338,7 |
| Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | 45 лифтов | 45 лифтов |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам |  |  | 0,0 | 497,5 | 438,0 |
| Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения |  |  | 0,0 | 600,0 | 600,0 |
| Количество актуализированных схем теплоснабжения (штук) | 1 | 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.14. Ремонт муниципальной собственности |  |  | 0,0 | 114,5 | 102,4 |
| Количество установленных металлических люков тепловых камер (штук) | 12 | 12 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | 13 780,8 | 13 428,2 | 12 698,6 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Департамент строительства» |  |  | 13 780,8 | 13 428,2 | 12 698,6 |

Для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2017 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) предоставлен имущественный взнос города Волгодонска на обеспечение его деятельности и оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведено информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, размещены информационные материалы по актуальным вопросам в сфере управления  многоквартирными домами;

в полном объёме оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»;

проведён ремонт части муниципальных помещений по адресам: ул. Маршала Кошевого, д. 7, комната 19 и ул. Максима Горького, д. 171, кв.14;

завершены работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске;

приобретены подарочные сертификаты на живые растения для вручения победителям городского конкурса «Лучший зелёный двор – 2017», посвящённый году экологии и 80-тилетию образования Ростовской области;

выполнена замена лифтового оборудования 5-ти лифтов в многоквартирном доме по проспекту Мира, д.61;

проведена оценка трех квартир муниципального жилищного фонда;

заключено соглашение от 22.12.2017 № 3/Фонд ЖКХ о предоставлении средств финансовой поддержки Государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целых оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Волгодонска на сумму 1701,1 тыс.рублей;

выполнены работы по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и археологическим изысканиям по объекту «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области»;

частично проведены работы по объекту «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от  колодца 18/К5 до КНС-6»;

завершены работы по объекту "Повышение эксплуатационной надежности жилого дома  №7/22 по ул. Дружбы в городе Волгодонске Ростовской области».

частично проведены работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома №163 по ул. Степная в г. Волгодонске;

получено положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по  следующим объектам:

- «Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого   дома №118 по ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области»;

- «Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №74 по ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области»;

погашена задолженность по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за  детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам;  по оплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части муниципальных помещений;

в результате предоставления субсидий управляющим организациям и товариществам собственников жилья, за счёт средств бюджета города проведены следующие работы: установлено 150 малых архитектурных форм, 31 спортивных тренажёров, отремонтировано 5814,65 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров. Выполнены работы по ремонту наружного освещения по ул. 30 лет Победы, д. № 17, № 11, № 3. Установлено 6 станций повышения давления холодной воды в многоквартирных домах;

выполнены работы по капитальному ремонту лифтов на 45 лифтах в 16 многоквартирных домах;

оплачена задолженность за коммунальные услуги квартиры по адресу                      ул. М. Кошевого д.27, кв.20 закрепленной за детьми-сиротами;

исполнена актуализация схемы теплоснабжения согласно постановлению правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и Федеральному закону от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

проведён ремонт тепловой сети протяженностью 729 м (изготовление и монтаж металлических люков тепловых камер), расположенной по адресу: от ТК 2 (сущ.) расположенной в 58,93 м юго-западнее пересечения пр.Мира и ул.Гагарина до ввода в здание гостиницы по ул. Индустриальной). Установлено 12 металлических люков тепловых камер.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде обеспечено стабильное функционирование системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Волгодонска, повышена удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Указанные результаты 2017 года достигнуты путём реализации ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В 2017 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске», включающей 8 основных мероприятий, достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений.

В рамках основного мероприятия 1.1, с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов, улучшения качества проживания граждан города Волгодонска, за счет средств местного бюджета оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города на сумму                     5 102,6 тыс. рублей, из них сумма 1 295,7 тыс. рублей - расходные обязательства не исполненные в 2016 году в связи с не вовремя предоставленными документами на оплату в фонд капитального ремонта.  Экономия составила 385,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска.

Для обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в рамках областной программы капитального ремонта, оплачены взносы на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города.

Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере.

Оказаны и полностью исполнены услуги по подготовке и размещению информационного материала в газете, размещение в СМИ актуальной информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов и придомовых территорий, по вопросам управления многоквартирными домами на сумму 30,0 тыс.рублей.

Контрольное событие подпрограммы  Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий.

Оказаны и полностью исполнены услуги по размещению в СМИ актуальной информации, приняты решения собственниками в сфере управления многоквартирными домами.

Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений.

Осуществлены услуги по начислению физическим лицам платы для нанимателей за наём жилых помещений. Оплата услуг составила 262,2 тыс.руб. Экономия составила 15,0 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы   Осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей  жилых помещений.

Оплачены услуги по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей  жилых помещений.

Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений.

В рамках реализации мероприятия проведён ремонт муниципальных помещений по адресам:  ул. Маршала Кошевого, д.7, комната 19 и ул. Максима Горького, д.171, кв.14 (сирота Ермолаев Евгений Витальевич 01.07.2000 г.р.) на сумму 205,5 тыс. рублей. Выполнены работы по техническому, аварийному обслуживанию и ремонту оборудования подводящего газопровода от точки врезки до жилых домов по ул.Морской (ж/д №№ 33, 35, 37, 39, 41). Экономия составила 35,1 тыс. рублей.

Контрольное событие  Отремонтированные муниципальные помещения.

Работы выполнены полностью, получены акты приёмки выполненных работ.

Основное мероприятие 1.6 Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами.

В рамках реализации мероприятия приобретены подарочные сертификаты на живые растения для вручения победителям городского конкурса «Лучший зелёный двор – 2017», посвящённый году экологии и 80-ти летию образования Ростовской области на сумму 27,6 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы Подведение итогов конкурса, определение победителей.

Проводен конкурс, составлены Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска.

Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия созданы комфортные условия для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшено техническое состояние многоквартирных домов, созданы безопасные и благоприятные условия проживания граждан. Заменено лифтовое оборудование 5-ти лифтов в многоквартирном доме по проспекту Мира, д.61 на сумму 1 954,2 тыс. рублей. Экономия составила 59,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8 Оценка муниципального жилищного фонда.

В рамках реализации данного мероприятия проведена оценка трех квартир муниципального жилищного фонда на сумму 6,0 тыс. рублей по адресам:                             ул. К. Маркса д.2, кв. 7, ул. Ленина д.4, кв.3, и ул. Гагарина д.9, кв. 246.

Контрольное событие подпрограммы Проведение оценки муниципального жилищного фонда.

Оценка проведена, получены акты приёмки выполненных работ.

Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом.

По состоянию на отчётную дату заключено соглашение от 22.12.2017                № 3/Фонд ЖКХ о предоставлении средств финансовой поддержки Государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целых оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах между министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Администрацией города Волгодонска на сумму 1701,1 тыс.рублей. Утверждены постановления Администрации города Волгодонска от 22.01.2018 № 104 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства в 2017-2020 годах» и от 24.01.2018 № 111 «О распределении субсидий    юридическим лицам на  возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или   кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах за счет средств местного бюджета, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства, на  2018-2022 годы». Сложилась экономия в размере 1 701,1 тыс.руб.

Контрольное событие подпрограммы Предоставление субсидий.

Количество предоставленных субсидий: 2.

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска».

Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации.

В рамках данного мероприятия заключены договоры на выполнение инженерно-геологических, инженерно-геодезических и археологических изысканий по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» на сумму                      397,2 тыс. рублей.

По объекту «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от  колодца 18/К5 до КНС-6» выполнены работы  по устройству 2698 м/п трубопровода самотечного коллектора на участках от КГ до КНС-6 (К53 до К54; К52 до К53; К42 до К42+67; К54, 50, 43, 40, 37, 31) на сумму 157 006,5 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы  Завершение работ по разработке проектно-сметной документации.

Получено положительное заключение государственной экспертизы.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов                                г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

По объекту: «Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №7/22 по ул. Дружбы в г. Волгодонске Ростовской области» работы закончены на сумму 12371,8 тыс.руб.  24.05.2017 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Выполнены следующие работы по объекту «Реконструкция. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома № 163 по ул. Степная в г. Волгодонске Ростовской области» на сумму 81 043,3 тыс. рублей:

- общестроительные работы внутри подъездов-65%;

- облицовка стен фасада фасадными кассетами блок-секции -70%;

- наружные сети водопровода и канализации блок-секции-100%;

- устройство полов в подвале-70%;

- закрепление грунтов основания блок-секции 2,3-100%;

- усиление балконной плиты блок-секции 1,3-100%;

- утепление чердачного перекрытия-100%;

- усиление стен лестничной клетки-100%;

- установка  окон ПВХ-100%;

- устройство технологических площадок ПЛ1, ПЛ2-100%;

- восстановление эксплуатационной надежности плит перекрытия-100%;

- установка противопожарных дверей-100%;

- устройство полов технического этажа-100%;

- устройство приямков в подвале-100%;

- установка дверей ПВХ-100%;

- усиление конструкций первого этажа, подвала блок-секции1-100%;

- закрепление грунтов 1 блок-секции-90%.

Получено положительное заключение экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий по объектам:

-«Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №118 по                       ул. Морской в г. Волгодонске Ростовской области»  стоимостью 4 680 000,00 рублей;

-«Выполнение мероприятий, связанных с реконструкцией объектов, не находящихся в муниципальной собственности, аренде и безвозмездном пользовании: выполнение мероприятий по реализации мероприятий по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надежности жилого дома №74 по                        ул. Ленина в г. Волгодонске Ростовской области» стоимостью 3 178 713,00 рублей.

Контрольное событие подпрограммы  Оценка технического состояния жилых домов.

Проведена оценка технического состояния жилых домов, получены акты сдачи-приемки выполненных работ.

Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации.

Получены положительные заключения государственной экспертизы.

Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.

В городе Волгодонске  на 2-е полугодие 2017 года с целью ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги по горячему водоснабжению в размере 5,8% на софинансирование возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги предусмотрены средства в размере 352,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета — 251,0 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета — 101,1 тыс. рублей.  Профинансировано 311,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета — 222,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета — 89,5 тыс. рублей. Экономия составила 40,4 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы  Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Установлен рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2017 года не более 5,8%.

Основное мероприятие 2.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям.

В рамках реализации мероприятия муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидии для 32 получателей на общую сумму                   13 642,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета —                                  12 596,1 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников —                                           1 046,8 тыс. рублей. По состоянию на отчётную дату  установлено 145 малых архитектурных форм, 31 спортивных тренажёров, отремонтировано 5814,65 м2 внутриквартальных проездов и тротуаров. Выполнены работы по ремонту наружного освещения по ул. 30 лет Победы, д. № 17, № 11, № 3. Установлено 6 станций повышения давления холодной воды в многоквартирных домах. Профинансировано 9 223,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета 8 228,2 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников                                            995,6 тыс. рублей. (Работы выполнены на 99,4 %). Экономия составила 4367,9 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы  Выделение субсидий.

Количество предоставленных субсидий – 32.

Основное мероприятие 2.6.  Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта.

На реализацию мероприятия муниципальной программой предусмотрено                    1 391,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета —                                990,9 тыс. рублей, за счет средств внебюджетных источников — 400,5 тыс. рублей. За отчётный период выполнены работы на 45 лифтах в 16 многоквартирных домах.

За отчётный период профинансировано 1 338,7 тыс. рублей (944,1тыс. рублей за счет средств местного бюджета, за счет средств внебюджетных источников - 394,6 тыс. рублей). Исполнение составило 96,2 %. Экономия составила 46,8 тыс. рублей.

Контрольное событие  подпрограммы Выполнение капитального ремонта лифтов.

Выполнен капитальный ремонт лифтов, получены акты сдачи-приемки выполненных работ.

Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам.

В рамках реализации мероприятия оплачена задолженность за коммунальные услуги квартиры по адресу ул. М. Кошевого д.27, кв.20 закрепленной за детьми-сиротами в размере 438,0 тыс.рублей. Экономия составила 59,5 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы Погашение задолженности по коммунальным услугам.

Снижена задолженность перед поставщиками коммунальных услуг.

Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения.

На реализацию мероприятия программой предусмотрено 600,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. По состоянию на отчётную дату ООО «Невская Энергетика» проведены научно-исследовательские работы в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № 1ок от 18.08.2017.

Выполнены работы по актуализации одной схемы теплоснабжения на сумму 600,0 тыс. рублей. Исполнение 100 %.

Контрольное событие подпрограммы Заключение и исполнение контракта.

Заключен и исполнен контракт на актуализацию одной схемы теплоснабжения.

Основное мероприятие 2.14. Ремонт муниципальной собственности.

На реализацию мероприятия муниципальной программой предусмотрено 114,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятия проведен ремонт тепловой сети протяженностью 729 м (изготовлены и выполнен монтаж 12 металлических люков тепловых камер), расположенной по адресу: от ТК 2 (сущ.) расположенной в 58,93 м юго-западнее пересечения пр. Мира и ул. Гагарина до ввода в здание гостиницы по ул. Индустриальной, 8 «А» на сумму 102,4 тыс. рублей. Экономия составила 12,1 тыс. рублей.

Контрольное событие подпрограммы Установка металлических люков тепловых камер.

Работы выполнены полностью, получены акты приемки выполненных работ.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС».

Из бюджета города Волгодонска на обеспечение деятельности МКУ «ДС» в 2017 году направлено 12 698,6 тыс. рублей. Эффективность деятельности МКУ «ДС» обеспечивается за счет эффективного расходования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд. Экономия составила 727,1 тыс. рублей.

Перечень нереализованных основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ  с указанием причин их реализации не в полном объеме приведены в таблице 14.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются: наличие кредиторской задолженности, образовавшейся из-за ограничения санкционирования оплаты денежных обязательств в результате неисполнения доходной части бюджета в декабре 2017 года.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Общий объем запланированных в 2017 году расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 298 965,2 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 130 928,6 тыс. рублей;

местного бюджета – 90 026,8 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 1 447,3 тыс.рублей.

Фактически оплачено работ на сумму 268 796,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 76 562,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 129 198,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 61 644,9 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 1 390,2 тыс.рублей.

Процент фактического освоения средств местного бюджета, предусмотренных

на реализацию муниципальной программы, составляет 68,5 процент.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований по муниципальной программе города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» составил 30 111,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, средств областного бюджета – 1 729,9 тыс. рублей и средства местного бюджета – 28 381,8 тыс. рублей.

Основные причины неисполнения:

22 661,9 тыс. рублей – кредиторская задолженность образовалась из-за ограничения санкционирования оплаты денежных обязательств в результате неисполнения доходной части бюджета в декабре 2017 года;

7 449,8 тыс. рублей – экономия средств:

- в размере 400,0 тыс.руб. сложилась за счет сокращения общей площади муниципальных квартир в результате приватизации;

- в размере 1701,1 тыс.руб. сложилась в результате позднего заключения соглашения (в конце декабря 2017г.) в целях предоставления субсидии юридическим для возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом;

- в размере 980,8 тыс.руб. сложилась в результате заключения муниципальных контрактов на меньшую сумму;

- в размере 4 367,9 тыс.руб. сложилась по результатам фактически предъявленым документам к финансированию.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2017 год, приведены в таблице 15.

В разрезе участников муниципальной программы распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование организации | Предусмотренные сводной бюджетной росписью | Кассовые расходы (тыс.руб.) | Исполнение программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 20 114,1 | 13 793,9 | 68,6 |
| МКУ «ДС» | 278 851,1 | 255 002,4 | 91,4 |
| МУП «ВКХ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 298 965,2 | 268 796,3 | 89,9 |

Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году приведена в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2017 году приведена в таблице 20.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателя  муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы за 2017 год

Из 17 показателей муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 16.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год приведены в таблице 16.

Раздел 6. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2017 финансового года в соответствии с решениями Волгодонской городской Думы в муниципальную программу, утверждённую постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 № 3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» вносились следующие изминения:

Постановление Администрации города Волгодонска от 30.12.2016 № 3248 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 №75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 20.02.2017 № 347 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города

Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в с решением Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 № 1 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016                 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 23.03.2017 № 616 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято в соответствии с решением Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 № 15 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 06.06.2017 № 622 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 № 40 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 16.08.2017 № 1117 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 № 65 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 22.08.2017 № 1143 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 01.08.2017 № 69 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 05.10.2017 № 1517 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 14.09.2017 № 70 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2017 № 1974 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 № 90 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2017 № 2348 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 97 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Постановление Администрации города Волгодонска от 29.12.2017 № 2464 «О внесении изменения в постановление Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3924 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» принято во исполнение решения Волгодонской городской Думы от 21.12.2017 № 111 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Сведения об изменениях объемов бюджетных ассигнований основных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 19.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2017 году.

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, об оценке бюджетной эффективности, об использовании областного, федерального и местного бюджетов  представляются в составе  отчета согласно приложениям (таблицы 15,16,19,20).

Муниципальная программа носит социальный характер. Основным критерием ее эффективности является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путём сопоставления плановых и фактических значений муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим критериям:

1. Целевой параметр «Фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы»:

значение целевого параметра по целевому показателю 1 равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.1. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.2. равно 99,8%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.4. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.5. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 1.6. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2 равно 90%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.1. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.2. равно 73%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.3. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.4¹. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.6. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.7. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.8. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.13. равно 100%;

значение целевого параметра по целевому показателю 2.14. равно 100 %;

значение целевого параметра по целевому показателю 3.1 равно 115 %;

2. Целевой параметр «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий»:

значение целевого параметра «Фактических и планируемых объёмов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и её основных мероприятий» равно 89,9 %.

Оценивая степень реализации основных мероприятий муниципальной программы и степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы установлена эффективность использования средств местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы
в 2017 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2017 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2017 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2017 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований областного и местного бюджетов.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017 году привлекались средства внебюджетных источников.

При реализации муниципальной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств. Степень достижения целей муниципальной программы в 2017 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

8. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы на 2017 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

В целях оптимизации бюджетных расходов и повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году планируется в процессе реализации программы корректировать мероприятия в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Рассмативается возможность привлечения средств областного бюджета для реализации новых мероприятий, включаемых в дальнейшем в муниципальную программу.

Директор МКУ «Департамент строительства»		                                  	С.А. Попов

Таблица 11

| ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2017 года, требующих финансового обеспечения в 2018 году |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам расходам на капитальный ремонт - в разрезе объектов) | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе | Причины |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 1. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | 22 659,4 | 22 659,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектв водопроводно-канализационнго хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 22 659,4 | 22 659,4 | 0,0 | 0,0 | Срок финансирования работ 30 (тридцать) дней после подписания Муниципальным заказчиком и Подрядчиком акта приема выполненных работ (форма №КС-2 №4-1-4-14 от 18.12.17) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3 № 4 от 18.12.2017). |
| 1.2 | Основное мероприятие3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | 2,5 | 2,5 |  |  | За услуги абонентской платы за услуги связи на сумму 2,2тыс.руб. и за электроэнергию на сумму 0,3тыс.руб. акты выполненных работ предоставлены 29.12.2017 г. |
|  | ВСЕГО: | 22 661,9 | 22 661,9 | 0,0 | 0,0 |  |

Директор МКУ «Департамент строительства»				                             	С.А. Попов

Исп.: М.В.Кашаева 21 20 54

Таблица 15

|  | СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" за 2017 год. |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" | Всего | 298 965,2 | 297 517,9 | 268 796,3 |
|  |  | Федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 76 562,5 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 130 928,6 | 130 928,6 | 129 198,7 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет | 90 026,8 | 90 026,8 | 61 644,9 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 1 300,4 | 1300,4 | 1300,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 447,3 | 0,0 | 1 390,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Всего | 9 784,0 | 9 784,0 | 7 588,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 701,1 | 1 701,1 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 8 082,9 | 8 082,9 | 7 588,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Всего | 5 487,6 | 5 487,6 | 5 102,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 5 487,6 | 5 487,6 | 5 102,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Всего | 277,2 | 277,2 | 262,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 277,2 | 277,2 | 262,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений. | Всего | 240,6 | 240,6 | 205,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 240,6 | 240,6 | 205,5 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Всего | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Всего | 2 013,9 | 2 013,9 | 1 954,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2 013,9 | 2 013,9 | 1 954,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Оценка муниципального жилищного фонда | Всего | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Всего | 1 701,1 | 1 701,1 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 1 701,1 | 1 701,1 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Всего | 275 753,0 | 274 305,7 | 248 509,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 76 562,5 |
|  |  | Областной бюджет | 129 227,5 | 129 227,5 | 129 198,7 |
|  |  | Местный бюджет | 68 515,7 | 68 515,7 | 41 358,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 447,3 |  | 1 390,2 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Всего | 157 718,4 | 157 718,4 | 135 059,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 112 170,0 | 112 170,0 | 112 170,0 |
|  |  | Местный бюджет | 45 548,4 | 45 548,4 | 22 889,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Всего | 397,2 | 397,2 | 397,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 397,2 | 397,2 | 397,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Всего | 157 321,2 | 157 321,2 | 134 661,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 112 170,0 | 112 170,0 | 112 170,0 |
|  |  | Местный бюджет | 45 151,2 | 45 151,2 | 22 491,8 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Всего | 101 436,2 | 101 436,2 | 101 435,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 76 562,5 |
|  |  | Областной бюджет | 16 806,5 | 16 806,5 | 16 806,4 |
|  |  | Местный бюджет | 8 067,2 | 8 067,2 | 8 067,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.2.1.Повышение эксплуатационной надежности жилых домов по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. | Всего | 93 577,4 | 93 577,4 | 93 577,2 |
|  |  | Федеральный бюджет | 76562,5 | 76562,5 | 76 562,5 |
|  |  | Областной бюджет | 16 806,5 | 16 806,5 | 16 806,4 |
|  |  | Местный бюджет | 208,4 | 208,4 | 208,3 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.2.4. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечиваю-щее безопасное прожива-ние его жителей. Повышение эксплуата-ционной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Всего | 7 858,8 | 7 858,8 | 7 858,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 7 858,8 | 7 858,8 | 7 858,7 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Всего | 352,1 | 352,1 | 311,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 251,0 | 251,0 | 222,3 |
|  |  | Местный бюджет | 101,1 | 101,1 | 89,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основноемероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Всего | 13 642,9 | 12596,1 | 9 223,8 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 12596,1 | 12596,1 | 8 228,2 |
|  |  | Внебюджетные источники | 1046,8 | 0,0 | 995,6 |
| 20 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Всего | 1391,4 | 990,9 | 1 338,7 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 990,9 | 990,9 | 944,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 400,5 | 0,0 | 394,6 |
| 21 | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Всего | 497,5 | 497,5 | 438,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 497,5 | 497,5 | 438,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения | Всего | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2.14. Ремонт муниципальной собственности | Всего | 114,5 | 114,5 | 102,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 114,5 | 114,5 | 102,4 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 13428,2 | 13428,2 | 12 698,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 13428,2 | 13428,2 | 12 698,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Всего | 13428,2 | 13428,2 | 12 698,6 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 13428,2 | 13428,2 | 12 698,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Директор МКУ «Департамент строительства»			     	                              С.А. Попов

Исп.: М.В.Кашаева 21 20 54

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска				                                          Е.И. Быкадорова

Таблица 18

| Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных |  |  |  |  |  |
| конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1 Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Уплачен ежемесячный взнос на капитальный ремонт муниципальных помещений с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов, улучшения качества проживания граждан города Волгодонска | 385,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | улучшение технического состояния многоквартирных домов | Осуществлены услуги по начислению физическим лицам платы для нанимателей за наём жилых помещений | 15,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Поддержание муниципальных помещений в надлежащем состоянии | Проведён ремонт муниципальных помещений. Работы выполнены на 85,4% | 35,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Мероприятие направлено на создание комфортных условий для проживания граждан посредством обеспечения надежности работы инженерного оборудования и коммуникаций, улучшения технического состояния многоквартирных домов, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан. | Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» предоставлен имущественный взнос города Волгодонска. Работы выполнены на 97,0% | 59,7 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридическим лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальный услуги |  | 1 701,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Повышение удовлетворенности населения г. Волгодонска уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | Проведены работы по реконструкции самотечного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73м. Литер:3" на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6. Работы выполнены на 100 %. | 22 659,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Проведены работы по повышению эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска | 0,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Предоставлена субсидия областного и местного бюджетов на софинансирование на возмещения предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Работы выполнены на 88,6 % | 40,3 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Улучшение эстетического вида придомовых территорий, пополнение оборотных средств муниципальному предприятию | За счет средств местного бюджета предоставлены субсидии 32 получателям. | 4 367,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | Капитально отремонтировано 45 лифтов в 16 многоквартирных домах. | 46,8 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Устранение нарушений статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению | Исполнение статьи 155 Жилищного кодекса РФ и законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и постинтернатному сопровождению. Работы выполнены 88 % | 59,5 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.14. Ремонт муниципальной собственности | Обеспечение безопасности, сохранности муниципальной собственности, улучшение эксплуатационных характеристик | Проведен ремонт тепловой сети протяженностью 729 м (изготовлены и выполнен монтаж 12 металлических люков тепловых камер), расположенной по адресу: от ТК 2 (сущ.) расположенной в 58,93 м юго-западнее пересечения пр. Мира и ул. Гагарина до ввода в здание гостиницы по ул. Индустриальной, 8 «А» . | 12,2 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | 729,6 | 0,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 30 111,7 | 0,0 |
| Директор МКУ «Департамент строительства» |  | С.А. Попов |  |  |  |  |  |  |
| И.о. директора МКУ «Департамент строительства» |  | А.В.Усов |  |  |  |  |  |  |  |
| Исп.:М.В.Кашаева 212054 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20

| ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы города Волгодонска |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" в 2017 году |  |  |  |  |  |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |  |  |  |  |  |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 2.1 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | 71,3 | 28,7 | 112170,0 | 83,3 | 22491,9 | 16,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция самотечного колектора К5 от КГ до КНС-6, протяженностью 4285,73 м. Литер:3"на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6 | 71,3 | 28,7 | 112170,0 | 83,3 | 22491,9 | 16,7 |
| Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состоя-ние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |  | 93 368,9 |  | 208,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | 99,6 | 0,4 | 12 325,6 | 99,6 | 46,3 | 0,4 |
| Реконструкция. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степной в г.Волгодонске Ростовской области | 99,8 | 0,2 | 81 043,3 | 99,8 | 162,1 | 0,2 |

Директор МКУ «Департамент строительства»			                                                                                               С.А. Попов

Исп.: М.В. Кашаева 21 20 54

Начальник отдела бухгалтерского

учета-главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска			                                                                                                           Е.И. Быкадорова

Таблица 16

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, |  |  |  |  |  |
| подпрограмм муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение |  |  |  |  |  |
| качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 2017 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2016 год | отчетный 2017год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 1 | Целевой показатель 1 Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 14,9 | 15,0 | 15,0 |  |
| 2 | Целевой показатель 2 Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 49,5 | 49,5 | 55,0 | Большой износ коммунальной инфраструктуры, недостаточно бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта системы водоснабжения и водоотведения |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 3 | Целевой показатель 1.1. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | количество | 104 | 102 | 102 |  |
| 4. | Целевой показатель 1.2. Площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м. | 46,2 | 41,7 | 41,6 | Отклонения сложились в связи с приватизацией жилья |
| 5 | Целевой показатель 1.4. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | количество | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Целевой показатель 1.5. Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведена оценка | количество | 0 | 3 | 3 |  |
| 7 | Целевой показатель 1.6. Количество получателей субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование кредитом на капитальный ремонт многоквартирных домов | количество | 0 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 8 | Целевой показатель 2.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 99,95 | 99,96 | 99,96 | - |
| 9 | Целевой показатель 2.2 Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 52,0 | 52,0 | 71,0 | Большой износ, недостаточно бюджетных ассигнований для проведения капитального ремонта водопроводных сетей |
| 10 | Целевой показатель 2.3 Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги | процентов | 6,3 | 5,8 | 5,8 |  |
| 11 | Целевой показатель 2.4¹ Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов г. Волгодонска | штук | - | 1 | 1 |  |
| 12 | Целевой показатель 2.6 Количество отремонтированных лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет | количество | 105 | 45 | 45 |  |
| 13 | Целевой показатель 2.7 Количество получателей субсидий | количество | 21 | 32 | 32 |  |
| 14 | Целевой показатель 2.8 Количество муниципальных квартир, признанных аварийными и квартир, закрепленных за детьми - сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | количество | 3 | 1 | 1 |  |
| 15 | Целевой показатель 2.13 Количество актуализированных схем теплоснабжения | штук | 0 | 1 | 1 |  |
| 16 | Целевой показатель 2.14 Количество установленных металлических люков тепловых камер | штук | 0 | 12 | 12 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 17 | Целевой показатель 3.1 Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа | процентов | 3,25 | 3,3 | 3,3 |  |

Директор МКУ «Департамент строительства»			                                                                                   С.А. Попов

Исп.: М.В.Кашаева 21 20 54