| Таблица 9 |
| --- |
| ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска " Благоустроенный город " по состоянию на 01.07. 2018 года |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации меро-прия-тия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосво-енных средств и причи-ны их неосво-ения |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмот-рено муници-пальной программ-мой | Предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассо-вый расход на отчет-ную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципаль-ная программа города Волгодонска «Благоустроен-ный город» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска С.С. Волкова | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | Всего по муници-пальной программе | 142 392,1 | 142 392,1 | 62 168,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 142 392,1 | 142 392,1 | 62 168,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройст-ва территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), и.о. директора Е.Д. Нигай | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 58 320,1 | 57 962,3 | 19 397,2 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Заключено 19 муниципальных контрактов Выполнены работы по содержанию зеленых насаждений, посадке цветников и деревьев | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20 725,7 | 20 467,9 | 8 914,4 | 0,0 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроиз-водство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Заключен 1 муниципальный контракт. Выполнены работы по вспашке земель и ликвидации свалок | Апрель 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 676,0 | 4 676,0 | 52,7 | 0,0 |
| 5. | Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 3 муниципальных контракта. Отловлено 89 животных, 4 трупа утилизировано | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 632,6 | 632,6 | 195,4 | 0,0 |
| 6. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая городская клумба - 2018, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквар-тальная ёлка | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Заключен 1 муниципальный контракт на проведение городского конкурса на звание лучшая городская клумба - 2018 | Июнь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 2 муниципальных контракта, обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 151,0 | 1 151,0 | 121,5 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 4 муниципальных контракта, установка решеток ливнеприемников, проведение лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 280,8 | 3 180,8 | 217,6 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Заключено 4 муниципальных контракта, содержание, дератизация и химобработка мест захоронений | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 605,5 | 2 605,5 | 2 029,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.8. Энергоснаб-жение уличного освещения и освещение мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключено 3 муниципальных контракта на освещение городских территорий | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 183,4 | 25 183,4 | 7 866,6 | 0,0 |
|  | в том числе: |
|  | Энергоснабже-ние наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключен 1 муниципальный контракт на освещение мест массового отдыха населения | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 247,2 | 2 247,2 | 906,70 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие мероприятия 1.1. Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства и озеленения в соответствии с нормативными документами | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципаль-ной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.В.Поцикайло, начальник экономического отдела И.В. Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 82 781,6 | 83 139,4 | 42 766,40 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие мероприятия 2 Выполнение муниципаль-ного задания | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Резников | Заключен 1 муниципальный контракт на техническое обслуживание пожарной системы | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 5,00 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие мероприятия 3 Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Соблюдение правил пожарной безопасности | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципаль-ной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор С.А. Попов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Январь 2018 | Июль 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 256,80 | 1 256,80 | 0,00 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 4.1. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-3 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС», директор С.А. Попов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Январь 2018 | Июль 2018 | федераль-ный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие мероприятия 4. Заключение муниципаль-ных контрактов | МКУ "ДС" директор С.А. Попов | Рассматривается вопрос о передвижке лимитов на новый объект: «строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16» | Январь 2018 | Июль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17

|  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 1 полугодие 2018 года |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | всего | 142 392,1 | 142 392,1 | 62 168,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 142 392,1 | 142 392,1 | 62 168,6 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 988,9 | 988,9 | 988,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: | всего | 58 320,1 | 57 962,3 | 19 397,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 58 320,1 | 57 962,3 | 19 397,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Организация озеленения городского округа | всего | 20 725,7 | 20 467,9 | 8 914,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 20 725,7 | 20 467,9 | 8 914,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | всего | 4 676,0 | 4 676,0 | 52,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 4 676,0 | 4 676,0 | 52,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | всего | 632,6 | 632,6 | 195,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 632,6 | 632,6 | 195,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая городская клумба - 2018, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | всего | 65,1 | 65,1 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | всего | 1 151,0 | 1 151,0 | 121,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 151,0 | 1 151,0 | 121,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | всего | 3 280,8 | 3 180,8 | 217,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 280,8 | 3 180,8 | 217,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Содержание мест захоронений | всего | 2 605,5 | 2 605,5 | 2 029,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 605,5 | 2 605,5 | 2 029,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. Энергоснабжение наружного освещения | всего | 25 183,4 | 25 183,4 | 7 866,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 183,4 | 25 183,4 | 7 866,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы, т.ч. исполнено в 2017 году 988,9 тыс. руб. | всего | 82 781,6 | 83 139,4 | 42 766,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 82 781,6 | 83 139,4 | 42 766,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 33,6 | 33,6 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 33,6 | 33,6 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | всего | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-3 города Волгодонска Ростовской области | всего | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 1 256,8 | 1 256,8 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»						Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17