Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" по состоянию на 01.10. 2014 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание)) | Факти-ческая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муници-пальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска |  | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Волгодонске | X | X | 168 916,3 | 50 856,6 | 359 914,3 |
| 1. | Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей |  |  | X | X | 26759,0 | 7316,2 | 145 205,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | 07.09.2012 | 31.12.14 | 17 352,4 | 754,5 | 136 798,6 |
| 1.2 | Разработка проектной документации по повышению эксплуатационной надежности жилых домов | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | 14.12.2012, 15.07.2013 | 31.12.14 | 8 406,6 | 6 561,7 | 8406,6 |
| 1.3 | Инструментальное наблюдение за осадками и вертикальностью многоквартирных домов. | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | Ноябрь 2014 | 2015 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 07.05.2014 | 31.12.14 | 7381,7 | 2087,6 | 9886,3 + проект на 3350,9 |
| 3. | Замена и модернизация лифтов | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 30.04.2014 | 31.12.14 | 58949,4 | 21133,1 | 144583,5 |
| 4. | Создание условий для управления многоквартирными домами всего, в том числе: | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | Х | 207,6 | 80,7 | 98,6 |
| 4.1. | Разработка проектов, изготовление и размещение на городских телеканалах и СМИ репортажей, разработка макетов и тиражирование печатной продукции |  |  | 14.02.2014 | 31.12.14 | 180,0 | 80,7 | 98,6 |
| 4.2. | Организация и проведение смотров-конкурсов |  |  | Ноябрь 2014 | 31.12.14 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: |  | Обеспечение пожаротушения | - | Х | 786,0 | 0,0 | 500,0 |
| 5.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: монтаж пожарных гидрантов на муниципальных водопроводных сетях | Главный инженер МУП «ВКХ» | Обеспечение пожаротушения | 23.06.2014 | 31.12.14 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 5.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение пожаротушения | - | 31.12.14 | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт лифтов Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта. | Начальник отдела строительного контроля ДС и ГХ | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 14.02.2014 | 31.12.14 | 2897,6 | 2 061,20 | 3321,7 |
| 7.1 | Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям. | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 28.04.2014 | 31.12.14 | 18 602,4 | 4492,9 | 15179,1 |
| 7.2 | Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными ком.услугами | 4 квартал 2014 | 31.12.14 | 720,3 | 0,0 | 0,0 |
| 8.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дюкеров | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 28.07.14 | 31.01.15 | 1653,5 | 13,8 | 1653,5 |
| 8.2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе г.Волгодонска РО | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Ноябрь 2014 | 2015 | 4651,6 | 0,0 | Жалоба ФАС, повторное размещение октябрь 2014, передано в ОМЗ |
| 8.3 | Строительство сетей газоснабжения | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | Ноябрь 2014 | 01.03.15 | 2500,0 | 0,0 | Проект на 657,0 |
| 9. | Предоставление субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. | Начальник экономического отдела ДСиГХ И.В. Бондаренко | Обеспечение ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 18.03.14 | 31.12.14 | 22 001,8 | 6 711,6 | 18959,4 + проект контракта на 42451,5 |
| 10. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями ДСиГХ Е.Д. Нигай | Наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 02.09.14 | 01.12.14 | 9 212,7 | 0,0 | 9 369,2 |
| 11. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учета С.А. Колесникова, главный специалист сектора подготовки и реализации программ И.А. Карпова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 30.12.14 | 31.12.14 | 11 045,5 | 6 959,5 | 10 244,6 |
| 12. | Капитальный ремонт участка сетей теплоснабжения. | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммуналь-ными услугами | 16.09.14 | 15.10.14 | 913,2 | 0,0 | 913,2 |
| 13. | Разработка схем земельных участков. | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Комплекс землеустроительных и кадастровых работ, постановка земельных участков на кадастровый учет | - | 31.12.14 | 634,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  | Х | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 168 916,3 | 50 856,6 | 359 914,3 |

Директор 																	              М.Е. Кулягин

И.А. Карпова

29 15 49