| Таблица 9 ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 9 месяцев 2018 года |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата окончания реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассо-увый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Всего по муници-пальной подпрог-рамме: | 152 596,5 | 154 596,5 | 110 470,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 29 715,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 117 391,0 | 119 391,0 | 80 754,5 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства»(далее - МКУ«ДСиГХ) начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова |  | Апрель 2018 | Октябрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23 331,0 | 20 053,0 | 3 280,9 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы 1.2. | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Оплачены выполненные работы в 2017 году, выполнены работы по восстановлению светофорных объектов | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Обеспечено санитарное состояние автомобильных дорог, художественно-ландшафтное оформление дорог, содержание сетей наружного освещения, выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения. | Х | Х | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 29 715,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 84 060,0 | 87 338,0 | 68 443,6 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1. Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжен-ностью 350,5 км | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключено 19 муниципальных контракта | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.2. Заключение муниципального контракта на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетон-ного покрытия | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключено 24 муниципальных контракта. Устранено деформаций и повреждений – 21,2 тыс. м2 | Январь 2018 | Июль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.3. Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключен 1 муниципальный контракт. Нанесено вновь вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 207,0 км | Май 2018 | Сентябрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-транспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектро-транспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП "ГПТ"), главный экономист Г.В. Сальникова | Предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров за 9 месяцев. | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 000,0 | 12 000,0 | 9 030,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие подпрограммы 1.4. 1. подпрограммы Сохранение доли перевезенных пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров | МУП «ГПТ» | Доля перевезенных пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров 42,1% | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска, обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | Х | Х | Всего по муници-пальной программе: | 152 596,5 | 154 596,5 | 110 470,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 29 715,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 117 391,0 | 119 391,0 | 80 754,5 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко 25 28 17