Таблица 13

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 9 месяцев 2016 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО ) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.10.2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | Х | 6 644,2 | 6 644,2 | 3 754,2 | 3 897,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е.А. Ястребова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.16 | 31.12.2016 | 4 660,5 | 4 660,5 | 3 258,4 | 3 428,8 |
| 3. | Контрольное событие подпрограммы . Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е.А. Ястребова | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | Х | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2016 | - | 30,0 | 30,0 | 29,7 | 29,7 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | Х | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е.А. Ястребова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.16 | - | 272,6 | 272,6 | 188,4 | 188,6 |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы Осуществления услуг по начислению платы за наём | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е.А. Ястребова | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда | Х | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | 01.01.16 | - | 310,0 | 310,0 | 151,3 | 151,3 |
| 9. | Контрольное событие Отремонтированные муниципальные помещения | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.5 Устройство ограждения на объекте незавершенного строительства ул. М. Кошевого, 27 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 25.03.2016 | 29.04.2016 | 99,0 | 99,0 | 98,8 | 99,0 |
| 11. | Контрольное событие подпрограммы Устройство ограждения | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 01.01.2016 | - | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие подпрограммы Подведение итогов конкурса, определение победителей | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | Х | X | X | X | X | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.7. Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета. | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояние Многоквартирных домов | 22.08.2016 | 31.12.2016 | 1 244,5 | 1 244,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Акты выполненных работ | 31.12.2016 |  |  |  |  |  |
| 15. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Х | Х | 86 109,4 | 76 352,0 | 51 136,6 | 71 241,1 |
| 16. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Х | Х | 2 547,7 | 1 089,1 | 0,0 | - |
| 17. | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | - | 2 547,7 | 1 089,1 | 0,0 | - |
| 18. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Положительное заключение государственной экспертизы | Х | X | X | X | X | Х |
| 19. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Х | Х | 50 702,6 | 41 987,6 | 39 915,1 | 38 722,8 |
| 20. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2016 | - | 29 045,6 | 29 045,6 | 29 025,9 | 29 045,6 |
| 21. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2016 | 13.06.2016 | 5 615,3 | 5 615,3 | 5 615,2 | 5 615,3 |
| 22. | Мероприятие 2.2.3. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2016 | 31.03.2016 | 3 429,1 | 3 429,1 | 3 429,1 | 3 429,1 |
| 23. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов: № 1 по ул. 50 лет СССР и № 13 по пер. Донскому. | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В.Усов | Акты приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 14.06.2016 | - | 632,9 | 2 052,7 | 0,0 | 632,8 |
| 25. | Контрольное событие подпрограммы Оценка технического состояния жилых домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Мероприятие 2.2.5. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 10.06.2016 | - | 11 979,7 | 1 844,9 | 1 844,9 | 4 680,0 |
| 27. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Положительные заключения государственной экспертизы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2016 | - | 359,9 | 1 226,6 | 290,3 | 290,4 |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2016 года не превышает 6,3%. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | МКУ «ДС» | Обеспечение доступными коммунальными услугами | Х | Х | 1828,2 | 1828,2 | 657,0 | 1 126,2 |
| 31. | Мероприятие 2.4.1. «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 15.03.2016 | - | 1 828,2 | 1 828,2 | 657,0 | 1 126,2 |
| 32. | Контрольное событие подпрограммы Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения протяженностью 885,2 м. | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Акты приемки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 33. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.01.16 | - | 19 490,7 | 19 490,7 | 3 965,5 | 19 672,5 |
| 34. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 21 | Х | X | X | X | X | Х |
| 35. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.16 | - | 1 910,6 | 1 910,6 | 569,0 | 2 179,3 |
| 36. | Контрольное событие подпрограммы Выполнен капитальный ремонт лифтов | МКУ «ДС и ГХ» | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 37. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартирам предоставленным детям-сиротам . | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е.А. Ястребова | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | 01.01.16 | 31.12.16 | 83,4 | 83,4 | 21,9 | 22,0 |
| 38. | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДСиГХ» | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 39. | Основное мероприятие 2.9 Актуализация разработанной схемы водоснабжения и водоотведения | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Исполнение постановления правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» | 01.01.16 | - | 2 553,5 | 2 553,5 | 0,0 | 2 310,0 |
| 40. | Контрольное событие подпрограммы Проект постановления Администрации города Волгодонска о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 22.12.2014 № 4678 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Волгодонска на период 2015-2024 годы» | МКУ «ДСиГХ» | Постановление Администрации города Волгодонска о внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 22.12.2014 № 4678 | Х | X | X | X | X | Х |
| 41. | Основное мероприятие 2.10 Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.2016 | - | 750,5 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 42. | Контрольное событие подпрограммы Заключение и исполнение контракта | МКУ «ДСиГХ» | Решение ВГД об утверждении программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Волгодонска» | Х | X | X | X | X | Х |
| 43. | Основное мероприятие 2.11. Замена наземного участка напорной хозбытовой канализации | Директор МУП «ВКХ» | Повышение эксплуатационной надежности сетей хозбытавой канализации | 08.04.2016 | 12.04.2016 | 1 092,4 | 1 092,4 | 1 092,3 | 1 092,4 |
| 44. | Контрольное событие подпрограммы Заключение и исполнение контракта | Директор МУП «ВКХ» | Приобретение полиэтиленовой трубы Д=315 мм L=1521п.м | Х | X | X | X | X | Х |
| 45. | Основное мероприятие 2.12. Приобретение коммунальной техники | Директор МУП «ВКХ» | Повышение удовлетворен- ности населения города и района уровнем коммунального обслуживания | 27.06.2016 | - | 4 789,9 | 4 789,9 | 4 625,5 | 4 625,5 |
| 46. | Контрольное событие подпрограммы Заключение и исполнение контракта | Директор МУП «ВКХ» | Приобретение двух единиц коммунальной техники | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 47. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Создание условий для реализации муниципальной программы | Х | Х | 10 864,9 | 12 008,8 | 8 402,0 | 664,3 |
| 48. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Реализация полномочий в сфере строительства | 01.01.2016 | - | 10 864,9 | 12 008,8 | 8 402,0 | 664,3 |
| 49. | Итого по муниципальной программе | X |  |  | 103 618,5 | 92 079,9 | 63 292,8 | 75 802,8 |

Директор МКУ «ДС»										А.Ф. Блажко

Исп: Просвирякова Ю.Е.

29 15 49