Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" по состоянию на 01.07. 2014 года.

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание)) | Факти-ческая дата начала реализации мероприя-тия | Срок реализа-ции (дата) | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муници-пальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска |  | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Волгодонске |  | X | 136 793,2 | 12521,0 | 280557,9 |
| 1. | Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | 07.09.2012 | 31.12.14 | 17352.4 | 741,1 | 136798,6 |
| 2. | Разработка проектной документации по повышению эксплуатационной надежности жилых домов | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | 14.12.2012, 15.07.2013 | 31.12.14 | 8406,6 | 760,1 | 7820,7 |
| 3. | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 07.05.2014 | 31.12.14 | 3468,4 | 621,9 | 443,1 |
| 4. | Замена и модернизация лифтов | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 30.04.2014 | 31.12.14 | 52434,8 | 0,0 | 105230,5 |
| 5. | Создание условий для управления многоквартирными домами всего, в том числе: | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | Х | 207,6 | 28,0 | 28,0 |
| 5.1. | Разработка проектов, изготовление и размещение на городских телеканалах и СМИ репортажей, разработка макетов и тиражирование печатной продукции |  |  | 14.02.2014 | 31.12.14 | 180,0 | 28,0 | 28,0 |
| 5.2. | Организация и проведение смотров-конкурсов |  |  | - | 31.12.14 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: |  | Обеспечение пожаротушения | - | Х | 786,0 | 0,0 | 500,0 |
| 6.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: монтаж пожарных гидрантов на муниципальных водопроводных сетях | *Главный инженер МУП «ВКХ» | Обеспечение пожаротушения | 23.06.2014 | 31.12.14 | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 6.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение пожаротушения | - | 31.12.14 | 286,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Капитальный ремонт лифтов | Начальник отдела строительного контроля ДС и ГХ | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 14.02.2014 | 31.12.14 | 5697,6 | 747,5 | 2619,6 |
| 8. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Начальник отдела по работе с управляю- щими и ресурсоснаб-жающими организациями ДСиГХ Е.Д. Нигай | Наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | - | 31.12.14 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Представление субсидии предприятиям ЖКХ на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник экономического отдела ДСиГХ И.В. Бондаренко | Обеспечение ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 18.03.2014 | 31.12.14 | 6974,0 | 5141,0 | 18771,4 |
| 10. | Обустройство микрорайонов города | Начальник отдела строительного контроля ДСиГХ | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 28.04.2014 | 31.12.14 | 13600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Устройство сети водоснабжения | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | 31.12.14 | 120,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Строительство объектов муниципальной собственности | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 09.06.2014 | 31.12.14 | 8300,0 | 2,7 | 13,8 |
| 12.1 | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию дюкеров | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 09.06.2014 | 31.12.14 | 4000,0 | 2,7 | 13,8 |
| 12.2 | Строительство сетей теплоснабжения | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | 31.12.14 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12.3 | Строительство сетей газоснабжения | Начальник ПТО МКУ ДС Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | 31.12.14 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учета С.А. Колесникова, главный специалист сектора подготовки и реализации программ И.А. Карпова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 30.12.2014 | 31.12.14 | 10845,5 | 4478,7 | 332,2 |
|  | Контрольное событие программы |  |  |  | Х | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 364 009,0 | 12521,0 | 280557,9 |

Директор 																	М.Е. Кулягин

И.А. Карпова

29 15 49