Таблица 13

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за 6 месяцев 2017 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель соисполнитель, участник (должность/ ФИО ) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на 01.07.2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | Х | 4 158,1 | 4 158,1 | 3 352,9 | 2 196,8 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | 3 548,2 | 3 548,2 | 3 253,9 | 1 958,2 |
| 3. | Контрольное событие. Оплата взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности города Волгодонска | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках областной программы капитального ремонта | Х | X | X | X | X | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2017 | - | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 5. | Контрольное событие. Размещение в СМИ информации для населения в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Принятие собственниками осознанных решений в сфере управления многоквартирными домами | Х | X | X | X | X | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | 277,2 | 277,2 | 99,0 | 181,0 |
| 7. | Контрольное событие. Осуществления услуг по начислению платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Получение платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда |  | X | X | X | X | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципальных помещений | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния муниципальных помещений | 01.01.2017 | - | 275,1 | 275,1 | 0,0 | 0 |
| 9. | Контрольное событие. Отремонтированные муниципальные помещения | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победителей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартирными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 01.01.2017 | - | 27,6 | 27,6 | 0,0 | 27,6 |
| 11. | Контрольное событие. Подведение итогов конкурса, определение победителей | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Протокол заседания конкурсной комиссии, постановление Администрации города Волгодонска | Х | X | X | X | X | Х |
| 12. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | Х | Х | 301 845,4 | 300 864,7 | 12 371,8 | 22 268,7 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Х | Х | 159 359,3 | 159 359,3 | 0,0 | 2 038,1 |
| 14. | Мероприятие 2.1.1. Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граж-дан доступными коммунальными услугами | 01.01.2017 | - | 2 038,1 | 2 038,1 | 0,0 | 2 038,1 |
| 15. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция само-течного коллектора К5 от КГ до КНС-6, Про тяженность 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до ко-лодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граж- дан доступными коммунальными услугами | 01.01.2017 |  | 157 321,2 | 157 321,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ДС» | Положительное заключение государственной экспертизы | 3 кв. 2017 | X | X | X | X | X |
| 17. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Х | Х | 126 146,1 | 126 146,1 | 12 371,8 | 20 230,6 |
| 18. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2017 | 24.05.2017 | 12 372,0 | 12 372,0 | 12 371,8 | 12 371,8 |
| 19. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степной в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Причинин | Акты приемки выполненных работ | 01.01.2017 | - | 105 416,6 | 105 416,6 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 01.07.2017 | - | 498,7 | 498,7 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие Оценка технического состояния жилых домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Мероприятие 2.2.5. Разработка проектной сметной документации на мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей. Повышение эксплуатационной надёжности жилых домов в г. Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 01.07.2017 | - | 7 858,8 | 7 858,8 | 0,0 | 7 858,8 |
| 23. | Контрольное событие подпрограммы Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Положительные заключения государственной экспертизы | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 01.07.2017 | - | 101,1 | 101,1 | 0,0 | 0 |
| 25. | Контрольное событие подпрограммы Сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В. Бондаренко | Рост размера платы граждан за коммунальные услуги на 2 полугодие 2017 года не превышает 3,7%. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.01.2017 | - | 12 607,5 | 12 418,8 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие подпрограммы Выделение субсидий | МКУ «ДСиГХ» | Количество получателей субсидий 21 | Х | X | X | X | X | Х |
| 28. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.2017 | - | 2 731,4 | 1 939,4 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие подпрограммы Выполнен капитальный ремонт лифтов | МКУ «ДС и ГХ» | Акты приёмки выполненных работ | Х | X | X | X | X | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.13. Актуализация схемы теплоснабжения. | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 01.01.2017 | 31.12.17 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Контрольное событие. Заключение и исполнение контракт | МКУ «ДСиГХ» | Актуализация одной схемы теплоснабжения | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Заведующий сектором надзора за градостроительной деятельностью комитета по градостроительству и архитектуре В.В. Рыжкин | Создание условий для реализации муниципальной программы | Х | Х | 13 780,8 | 13 780,8 | 5 461,3 | 791,0 |
| 33. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» И.А. Покладова | Реализация полномочий в сфере строительства | 01.01.2017 | - | 13 780,8 | 13 780,8 | 5 461,3 | 791,0 |
| 34. | Итого по муниципальной программе | X |  |  | 319 784,3 | 318 803,6 | 21 186,0 | 25 256,5 |

Директор МКУ «ДС»													А.В. Усов

Исп: М.В. Кашаева

21 20 54

Согласовано:

Начальник Финансового управления

города Волгодонска												М.А. Вялых