Таблица 13

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» за  9 месяцев  2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции мероприя-тия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции мероприя-тия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Заключено контрактов на 01.10.15, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муници-пальной программой | Предусмот-рено бюджет-ной росписью | Факт на 01.10.15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» | Сектор по взаимодействию с организа-циями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению города Волгодонска | X | X | 107 756,4 | 107 756,4 | 43 451,1 | 73 279,7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» В.В. Орехова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 12.01.15 | 31.12.15 | 44 11,5 | 4 411,5 | 3129,1 | 3129,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 23.09.15 | 31.12.15 | 57,6 | 57,6 | 0,0 | 29,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисления физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е. Ястребова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 02.02.15 | 31.12.15 | 249,1 | 249,1 | 156,5 | 156,5 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Ремонт части муниципальных помещений, выделенных участковым упономоченным полиции для приема граждан (по ул. Степная, д. 189) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П.Мещерякова | Содержание муниципального имущества | 01.09.15 | 31.12.15 | 0,0 | 95,4 | 0,0 | 95,3 |
|  | Контрольное событие мероприятия | Сектор взаимодействия с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Исполненные муниципальные контракты на улучшение технического состояния многоквартирных домов | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Сокращение числа домов, требующих проведения мероприятий по приведению их в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | - | - | 37 391,4 | 37 391,4 | - | - |
| 4.1 | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 7/22 по ул. Дружбы в г.Волгодонске Ростовской области | - | - | 27 070,3 | 27 070,3 | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР в г.Волгодонске Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 1 по ул. 50 лет СССР | - | - | 3 448,7 | 3 448,7 | - |  |
|  | Мероприятие 2.2.3. Повышение эксплуатационной надёжности жилого дома № 13 по пер. Донскому в г.Волгодонске Ростовской области (I этап) | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилого дома № 13 по пер. Донскому | - | - | 4 819,7 | 4 819,7 | - |  |
| 4.2 | Мероприятие 2.2.4. Проведение инструментального наблюдения многоквартирных домов | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение эксплуатационной надежности жилых домов | 06.11.14 | 30.06.15 | 2 052,7 | 2 052,7 | 2052,7 | 2909,8 |
| 5 | Основное мероприятие 2.3. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Начальник экономического отдела МКУ «ДСиГХ» И.В.Бондаренко | Повышение удовлетворенности населения города уровнем коммунального обслуживания | 24.02.15 | 31.12.15 | 13 957,5 | 13 957,5 | 13233,2 | 37382,3 |
| 6 | Основное мероприятие 2.4. Строительство объектов муниципальной собственности. | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение доступными коммунальными услугами | х | х | 8671,7 | 8671,7 | 1550,0 | 3296,0 |
| 6.1 | Мероприятие 2.4.1. Реализация инвестиционного проекта «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области», в том числе: | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 21.10.14 | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 657,0 |
| 6.1.1 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 21.10.14 | - | 657,0 | 657,0 | 0,0 | 657,0 |
| 6.1.2 | Строительство сетей газоснабжения к ж/д №№33, 35, 37, 39, 41 по ул. Морская Ростовской области | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | - | 1 843,0 | 1 843,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Мероприятие 2.4.2. Реализация инвестиционного проекта «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области», в том числе: | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 04.12.14 | - | 4 621,7 | 4 621,7 | 0,0 | 1089,1 |
| 6.2.1 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 04.12.14 | - | 1 089,1 | 1 089,1 | 0,0 | 1089,1 |
| 6.2.2 | Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | - | - | 3 532,6 | 3 532,6 | - | - |
| 6.3 | Мероприятие 2.4.3. Разработка ПСД по объекту» «Реконструкция водовода технической воды от водозабора №2, от водозабора №1 до Т «К». Литер:1.», на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переключения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 28.07.14 | 11.08.15 | 1550,0 | 1 550,0 | 1550,0 | 1550,0 |
|  | Контрольное событие | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Разработка трёх ПСД на строительство объектов муниципальной собственности. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Обеспечение граждан доступными жилищно-коммунальными услугами | 31.12.15 | - | 28922,5 | 28922,5 | 14041,6 | 14205,0 |
| 7.1 | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.06.2015 | - | 13840,6 | 13840,6 | 11758,3 | 14205,0 |
| 7.2 | Субсидии управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, муниципальным унитарным предприятиям | Заместитель директора МУП «ВКХ» А.В. Нетута | Пополнение оборотных средств МУП ВКХ | 01.01.15 | 31.12.15 | 15 081,9 | 15 081,9 | 2283,3 | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капитального ремонта лифтов, расположенных в многоквартирных домах, отработавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.04.15 | 31.12.15 | 2999,9 | 2899,0 | 1395,7 | 1900,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Сектор по взаимодействию с организациями строительной отрасли Администрации города Волгодонска | Отремонтировать 135 лифтов, расположенных в многоквартирных домах | Х | Х | X | Х | X | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.7 Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальным квартирам, предоставленным детям-сиротам. | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДСиГХ» Е. Ястребова | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | 01.01.2015 | 31.12.15 | 300,0 | 305,5 | 80,6 | 0,0 |
|  | Актуализация схемы теплоснабжения | МКУ ДС, начальник отдела ОРУиРО М.В.Слинько | Актуализация схемы теплоснабжения | 01.07.15 | 31.12.15 | 296,0 | 296,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 10. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» С.А. Колесникова | Эффективность использования бюджетных средств по результатам размещения заказов для муниципальных нужд | 01.01.2015 | 31.12.15 | 10 499,1 | 10499,1 | 7811,7 | 10176,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДС» | Исполнение муниципального задания | Х | Х | X | Х | X | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | Х | 107 756,4 | 107 756,4 | 43 451,1 | 73279,7 |

Директор МКУ «ДС» 																													А.Ф. Блажко

Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС»																		С.А. Колесникова

Исполнитель:

И.А. Карпова

29 15 49