ОТЧЕТ

по муниципальной программе

города Волгодонска

# «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

# за 2017 год

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

# за 2017 год

Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3929.

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – муниципальная программа) является отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы:

1.Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее  МКУ «ДС и ГХ»).

2.Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее -   МКУ «ДС»)

3.Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее – МУП «ГПТ»).

I. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено всего – 289 850,7 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 152 808,6 тыс. рублей, средства местного бюджета – 137 042,1 тыс.рублей. Фактические расходы составили 224 348,2 тыс.рублей, из них средства областного бюджета 99 537,5 тыс. рублей, средств местного бюджета – 124 810,7 тыс.рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 77,4.  	           Основные результаты, достигнутые в 2017 году по муниципальной программе,  приведены в таблице:

| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы, (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 0,0 | 35 031,2 | 0,0 |
| Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 1,24 | 0 | - | - | - |
| 1.2.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 15 000,0 | 111 574,6 | 81 845,6 |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) | 4,0 | 5,0* | - | - | - |
| 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - | - | 111 841,0 | 128 665,7 | 127 923,6 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | 350 | 350,7* | - | - | - |
| 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспор-том | - | - | 5 617,5 | 7 617,5 | 7 617,5 |
| Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспор-том в общем количестве перевезённых пассажиров (%) | 32,7 | 36,6 | - | - | - |
| 1.5.Строительство объектов муниципальной собственности | - | - | 672,9 | 75,4 | 75,3 |
| Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения (км) | - | - | - | - | - |
| 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | - | - | 672,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | - | - | 0,0 | 3 600,3 | 3 600,3 |
| 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество приобретенных низкопольных троллейбусов и автобусов (шт.) | - | - | - | - | - |
| 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | - | - | 1 500,0 | 1 008,0 | 1 007,9 |
| Количество установленных светофорных объектов (шт.) | 1 | 1 | - | - | - |

* Значение показателя ожидаемое в  связи с отсутствием статистических данных за 2017 год.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году:

- обеспечено 100 процентное содержание дорог;

- предоставлены в полном объеме субсидии  на проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом;		- предоставлены в полном объеме субсидии на проведение мероприятия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг);

- оплачен авторский надзор за строительством автомобильных дорог;

- обеспечено 100% оплата судебных актов.

В рамках реализации Подпрограммы 2 в 2017 году  установлен 1 светофорный объект.

В рамках запланированных мероприятий в  2017 году выполнены следующие работы:

Выполнен ремонт на следующих объектах: автодорога Путепровод между старой и новой частями города (переходный мост); автодорога по пер. Красноярский; автодорога по  Романовскому шоссе, площадь работ составляет 8 446 м2.

Выполнен ремонт автомобильной дороги по проезду Монтажников (на участке от ул. Весенняя до д.№2 по ул. Ветеранов), площадь ремонтных работ составила 1 654 м2.

При софинансировании  областного бюджета выполнен ремонт автомобильных дорог: по  пер. Совхозный, пер. Союзный, ул. Бетонная, 2, пер. Северный, ул. Прибрежная, ул. Железнодорожная, ул. Весенняя, ул. Радужная, пер. Новоселовский, пер. Ореховый, пер Рассветный, пер. Донской, ул. Главная, пер. Лазо,  пер. Мирный, пер. Козлова. Площадь работ составляет 12243 м2.

Всего отремонтировано дорожных покрытий площадью  22 343 м2

В течение 2017 года осуществлялось поддержание состояния  автомобильных дорог  в соответствии с нормативными требованиями. Проводились работы по содержанию автомобильных дорог: устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на 54-х автодорогах объемом 26159м2; очистка от снега и посыпка противогололедными материалами проезжей части автомобильных дорог, остановочных площадок; очистка проезжей части автодорог от грязи, подметание остановочных площадок;  содержание подземных переходов по пр. Строителей и в районе Центрального рынка на ул. Морская; содержание зеленых насаждений вдоль магистралей: валка и обрезка деревьев, покос травы; художественно-ландшафтное оформление дорог: выполнена посадка цветников площадью 5923 м2, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных дорог; обслуживание 51 светофорного объекта; очистка и мойка стоек и знаков в количестве 5688 шт.; замена дорожных знаков в количестве 500 шт.;  установка недостающих дорожных знаков в количестве 486 шт.;  нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (краской) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 156,859 м; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, «Зебра») на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 1656 полос; нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки (термопластиком, продольная) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в количестве 28,619 м.

Выполнены работы по обустройству пешеходных ограждений перильного типа на пешеходных переходах общей протяженностью 10662 м; установке 15-ти светофорных объектов в мигающем желтом режиме типа Т.7 вблизи 7-ми образовательных учреждений.

Выполнены работы по содержанию сетей  наружного освещения по замене вышедших из строя элементов электроосвещения – 11 шт.; замене провода воздушной линии 0,4 кВ- 13,272 км; замене ламп с ревизией светильников в количестве – 1427 шт.; обрезке деревьев – 2040 шт.;  замене гирлянд – 100 м.; замене кабеля  - 100 м;  замене ламп с ревизией гирлянд – 500 шт.;  замене светильников с лампами– 422 шт.; замене приборов учета – 3 шт.; замене пускорегулирующей аппаратуры – 713 шт.; окраске опор – 642 м2;  техническому обслуживанию осветительных установок наружного освещения 85611 шт.

В 2017 году горэлектротранспортом перевезено 8835,6 тыс.человек.

Кредиторская задолженность МУП «ГПТ» за электроэнергию профинансирована в объеме 3 600,3 тыс. рублей.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 2-х подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска (далее – подпрограмма 1).

2. Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска (далее – подпрограмма 2).						В рамках реализации подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.3.Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них - обеспечено содержание 350,7 километров автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них.						1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров – субсидии предоставлены в полном объеме.

1.5. Строительство объектов муниципальной собственности – оплачены выполненные работы по авторскому надзору 2 подъездных дорог к дошкольным образовательным организациям на 280 мест в мкр. В-17 и на 120 мест по пер. Некрасова,1.								1.7.Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) – погашена кредиторская задолженность МУП ГПТ за электроэнергию.

1.9. Исполнение судебных актов Российской Федерации – оплачены выполненные работы по  капитальному ремонту автодорог по ул. К. Маркса, пер. Вокзальному, пер. Первомайскому).

Реализовано не в полной мере следующее основное мероприятие Подпрограммы 1:

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	и искусственных сооружений на них.

Не реализовано следующее основное мероприятие Подпрограммы 1:

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

На 2017 год не предусмотрена реализация следующих мероприятий Подпрограммы 1:

разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов  транспортной инфраструктуры;

приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов.

Последствия невыполнения основных мероприятий подпрограммы 1 на реализацию муниципальной программы следующие:

не выполнен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

не выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

В рамках реализации подпрограммы 2 в 2017 году выполнено мероприятие по проведению комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – установлен 1 светофорный объект.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий  подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 2017 год приведён в таблице 14.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам работы по ремонту  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не выполнены частично, по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них не выполнены в полном объеме,

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий по подпрограмме 1 на 2017 год предусмотрено 288 842,7 тыс. рублей за счёт средств:			областного бюджета – 152 808,6 тыс. рублей;					местного бюджета – 136 034,1 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 1 за 2017 год – 223 340,3 тыс. рублей, что составляет 77,3% за счёт средств:					областного бюджета – 99 537,5 тыс. рублей, что составляет 65,1%;	местного бюджета – 123 802,8 тыс. рублей, что составляет 91,0%.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 65 502,4 тыс. рублей, в том числе:

Средств областного бюджета – 53 271,1 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

– 32 568,1 тыс.рублей, в связи с  неиспользованием лимитов – 778,5 тыс. рублей, экономией от проведенных конкурсных процедур – 44,7 тыс. рублей, неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам – 31 744,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 20 457,6 тыс. рублей, в связи экономией от проведенных конкурсных процедур – 9 336,2 тыс. рублей, неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам – 11 121,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них – 245,4 тыс. рублей, в связи экономией от проведенных конкурсных процедур – 197,9 тыс. рублей, уточнением объемов работ – 47,5 тыс. рублей.

Средств местного бюджета – 12 231,3 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

– 2 463,1 тыс.рублей, в связи с  экономией от проведенных конкурсных процедур – 0,1 тыс. рублей, неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам – 2 463,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 9 271,4 тыс. рублей, в связи экономией от проведенных конкурсных процедур – 3 758,1 тыс. рублей, задолженностью за выполненные работы 3 182,0 тыс. рублей неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам – 2 331,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Содержание  автомобильных дорог общего пользования  местного значения и искусственных сооружений на них – 496,7 тыс. рублей, в связи экономией от проведенных конкурсных процедур – 15,0 тыс. рублей, уточнением объемов работ – 481,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности – 0,1 тыс. рублей

На реализацию мероприятий по подпрограмме 2 на 2017 год предусмотрено 1 008,0 тыс. рублей за счёт средств местного бюджета.		Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения – 0,1 тыс. рублей, экономия от проведенных торгов – 0,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2017 год приведены в таблице 15.					В разрезе участников муниципальной программы  распределение и финансирование  средств приведено в таблице:

| Наименование | Объем расходов, предусмот-ренных Программой, (тыс.руб.) | Исполнено, (тыс.руб.) | Процент исполнения Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «ДС и ГХ» | 278 557,5 | 213 055,1 | 76,5 |
| МКУ «ДС» | 75,4 | 75,3 | 100,0 |
| МУП «ГПТ» | 11 217,8 | 11 217,8 | 100,0 |
| Всего | 289 850,7 | 224 348,2 | 77,4 |

Информация о неиспользованных остатках  бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году приведена в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска в 2017 году приведена в таблице 20.

МКУ «ДСиГХ» в 2017 году доведено муниципальное задание на исполнение муниципальных услуг:

организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них;

услуга по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта;

услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности;

организация безопасности дорожного движения.

За 2017 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальные задания вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципальных заданий: экономия от проведённых аукционов, необходимость выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.

Анализ об исполнении муниципального задания МКУ «ДСиГХ» в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 22.

V. Сведения о достижении значений показателя

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2017 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной  программой предусмотрено 9 показателей, из них по 4 показателям плановые значения в 2017 году достигнуты, по 3 показателям плановые значения превышены, по 1 показателю плановые значения не достигнуты, по 2 показателям плановые значения не планировались.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение одного показателя.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы (далее - план) 50,1%, фактическое значение показателя 50,1%. Выполнение составило 100 процентов.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрено достижение 6 показателей.

1.2 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,7 км

1.3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 36,6%.

1.5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 4,0%, фактический показатель составил 5,0%.

1.8. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием: при плане 97,1%, фактический показатель составил 97,1%.

1.7. Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов: при плане 100%, фактический показатель составил 100%.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено достижение 1 показателя.

2.1. Количество установленных светофорных объектов: при плане 1 объект, установлено светофорных объектов 1.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»  за 2017 год приведены в таблице 16.

VI. Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

В течение 2017 года внесены изменения в муниципальную программу:

Постановление Администрации города Волгодонска от 08.02.2017 № 261 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 19.01.2017 № 1  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части корректировки средств местного бюджета по дорожному фонду.

Постановление Администрации города Волгодонска от 23.03.2017 № 619 «О внесении изменений в приложение к  постановлению Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 09.03.2017 № 15  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части:

- увеличения средств местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг);

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату авторского надзора.

Постановление Администрации города Волгодонска от 07.06.2017 № 635 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 18.05.2017 № 40  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части:

- увеличения и корректировки средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения средств местного бюджета  на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Постановление Администрации города Волгодонска от 31.07.2017 № 1023 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 13.07.2017 № 65  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части:

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на разработку ПСД.

Постановление Администрации города Волгодонска от 22.08.2017 № 1149 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 01.08.2017 № 69  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Постановление Администрации города Волгодонска от 29.08.2017 № 1226 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с исключением кредиторской задолженности ГУП РО «Ростовавтодор» из суммы неисполненных расходных обязательств 2016 года.

Постановление Администрации города Волгодонска от 30.08.2017 № 1244 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с перераспределением средств местного бюджета на софинансирование средств местного бюджета к средствам областного бюджета в 2020 году.

Постановление Администрации города Волгодонска от 02.11.2017 № 1788 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 12.10.2017 № 85  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  в части  увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг).

Постановление Администрации города Волгодонска от 24.11.2017 № 1972 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 09.11.2017 № 90  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  в части:

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Постановление Администрации города Волгодонска от 21.12.2017 № 2350 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.2013  № 3929 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» в связи с приведением в соответствие муниципальной программы с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 97  «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы  от 08.12.2016 № 75 «О бюджете города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  в части:

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- уменьшения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- увеличения бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом.

Информация об изменениях объемов бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2017 году приведены в таблице 19.

VII. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2017 году.

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует развитию современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечивает население города Волгодонска надежной функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2017 году привела к достижению следующих результатов:

поддержание состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями;

создание условий для безопасности дорожного движения, сохранения жизни и здоровья граждан, их имущества и законных прав;

сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске.

Это позволило решить следующие  задачи  муниципальной программы:

1.Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска.

2.Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Улучшение транспортного обслуживания населения.

При определении эффективности муниципальной программы используется показатель - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане реализации программы 50,1%, фактическое значение показателя 50,1%. Выполнение составило 100 процентов.

При определении эффективности подпрограммы 1 используются следующие показатели:

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 350,0 км фактически содержались 350,7 км. Выполнение составило 100,2 процента.

3. Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем  количестве перевезённых пассажиров: при плане 32,7%, фактический показатель составил 36,6%. Выполнение 111,9 процента.

4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения: при плане 4,0%, фактический показатель составил 5,0%. Выполнение 125,0 процентов.

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права  в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием: при плане 97,1%, фактический показатель составил 97,1%. Выполнение 100 процентов.

6. Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов: при плане 100%, фактический показатель составил 100%. Выполнение 100 процентов.

При определении эффективности подпрограммы 2 используются показатель - количество установленных светофорных объектов: при плане 1 объект, установлен 1 светофорный объект. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей муниципальной программы достигнуты на 87,5% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%).

Уровень исполнения финансирования муниципальной программы за 2017 год составил 77,4%, при целевом параметре 95%. Участниками программы проводилась работа по перераспределению бюджетных  ассигнований между основными мероприятиями  муниципальной программы с целью наиболее эффективного их использования.

Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 88,7 %  при целевом параметре – 100%.

VIII. Результаты реализации мер

государственного и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной  программы на 2017 год не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

IХ. Предложения по

дальнейшей реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной автомобильной дорожной инфраструктуры, обеспечение населения города Волгодонска надежно функционирующей системой городского пассажирского транспорта общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования города Волгодонска;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

улучшение транспортного обслуживания населения. 					В 2018 году будет продолжена работа по решению указанных задач и оптимизации бюджетных расходов.

Начальник отдела координации отраслей городского

хозяйства Администрации города Волгодонска		        С.С.Волкова

Директор МКУ «ДСиГХ»					        А.Н. Кондратюк

Ирина Владимировна Бондаренко

25 28 17

|  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам 2017 года, требующих финансового обеспечения в 2018 году |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам на капитальный ремонт - в разрезе объектов) | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе | Причины |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  |
|  | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Волгодонска" |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 3182,0 | 3182,0 | 0,0 | 0,0 | Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение срока, предусмотренного муниципальным контрактом |
| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства |  |
| Администрации города Волгодонска |  |  |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  | А.Н. Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  | Е.В. Поцикайло |
| Ирина Владимировна Бондаренко |  |  |  |  |
| 25 28 17 |  |  |  |  |  |

| Таблица 14 |
| --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2017 год |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы,конт-рольного события программы | Ответствен-ный исполни-тель, соиспол-нитель, участник должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причи-ны не реалии-зации/ реали-зации не в полном объеме |
|  |  |  |  | начала реалии-зации | Окон-чания реа-лиза-ции | Запланиро-ванные | Достиг-нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт автодороги по ул. 50 лет ВЛКСМ ( от ул. Ленина до М. Горького) в г. Волгодонске РО | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 31.12.2017 | - | - | Капиталь-ный ремонт автомо-бильной дороги | Капи-тальный ремонт автомо-бильной дороги не выпол-нен | Под-рядчик не присту-пил к выпол-нению работ |
| 1.2. | Капитальный ремонт автодороги по улице М. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) в г.Волгодонске РО | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 31.12.2017 | - | - | Капиталь-ный ремонт автомо-бильной дороги | Капи-тальный ремонт автомо-бильной дороги не выпол-нен | Под-рядчик не присту-пил к выпол-нению работ |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела благоуст-ройства С.С. Сколота | 31.12.2017 | 20.06.2017 | - | Ремонт автомо-бильных дорог | Ремонт автомо-бильных дорог выпол-нен не в полном объеме | Невы-полнение подряд-чиком усло-вий контракта |
| Начальник отдела координации |  |  |  |  |  |  |
| отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  |  |  | А.Н.Кондратюк |
| Ирина Владимировна Бондаренко |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 28 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица 15 |
| СВЕДЕНИЯ |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2017 год |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | всего | 289 850,7 | 289 850,7 | 224 348,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 152 808,6 | 152 808,6 | 99 537,5 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 137 042,1 | 137 042,1 | 124 810,7 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 75,4 | 75,4 | 75,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 288 842,7 | 288 842,7 | 223 340,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 152 808,6 | 152 808,6 | 99 537,5 |
|  |  | местный бюджет | 136 034,1 | 136 034,1 | 123 802,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 35 031,2 | 35 031,2 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 32 568,1 | 32 568,1 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 463,1 | 2 463,1 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул. М. Горького) в городе Волгодонске Ростовской области | всего | 9 110,3 | 9 110,3 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 8 467,3 | 8 467,3 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 643,0 | 643,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков) в городе Волгодонске Ростовской области (на участке от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского) | всего | 25 920,9 | 25 920,9 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 24 100,8 | 24 100,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 820,1 | 1 820,1 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе кредиторская задолженность за 2017 год - 3182,0 т.р. | всего | 111 574,6 | 111 574,6 | 81 845,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 74 211,5 | 74 211,5 | 53 753,9 |
|  |  | местный бюджет | 37 363,1 | 37 363,1 | 28 091,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 128 665,7 | 128 665,7 | 127 923,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 46 029,0 | 46 029,0 | 45 783,6 |
|  |  | местный бюджет | 82 636,7 | 82 636,7 | 82 140,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров | всего | 7 617,5 | 7 617,5 | 7 617,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7 617,5 | 7 617,5 | 7 617,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | всего | 75,4 | 75,4 | 75,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Авторский надзор | всего | 75,4 | 75,4 | 75,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 75,4 | 75,4 | 75,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6 Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | всего | 3 600,3 | 3 600,3 | 3 600,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 600,3 | 3 600,3 | 3 600,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8. | Основное мероприятие 1.8. Приобретение низкопольных троллейбусов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9. | Основное мероприятие 1. 9. Исполнение судебных актов Российской Федерации | всего | 2 278,0 | 2 278,0 | 2 278,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 278,0 | 2 278,0 | 2 278,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | всего | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 007,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 007,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | С.С. Волкова |
| Директор МКУ "ДСиГХ" | А.Н.Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | Е.В. Поцикайло |
| Исполнитель: Ирина Владимировна Бондаренко |  |  |  |
| тел. | 25 28 17 |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер |  |  |
| Администрации города Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |

| Таблица 16 |
| --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| о достижении значений показателей муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 2017 год |
| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Волгодонска" |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен-тов | 50,4 | 50,1 | 50,1* |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |
| 1.1. | Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | километ-ров | 0 | 1,24 | 0 | Подрядные организации не приступили к выполнению работ по капитальному ремонту дорог |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | километ-ров | 350,0 | 350,0 | 350,7 | Передана вновь построенная внутриквартальная автомобильная дорога от пр. Курчатова, д.1/1-1/8 до пер. Веселый, д.1-16 в городе Волгодонске |
| 1.3. | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | процен-тов | 34,3 | 32,7 | 36,6 | Улучшение качества предоставляемых услуг в связи с обновлением подвижного состава горэлектротранспорта |
| 1.4. | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,69 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процен-тов | 1,50 | 4,00 | 5,00 | Выполнение дополнительных работ по ремонту за счет экономии средств от торгов |
| 1.6. | Количество приобретенных низкопольных троллейбусов | шт. | 10 | 0 | 0 |  |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, на которых оформлены свидетельства о государственной регистрации права в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | процен-тов | 97,07 | 97,10 | 97,10 |  |
| 1.8. | Доля исполненных судебных актов к общему количеству предъявленных судебных актов | процен-тов | - | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |
| 2.1. | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 2 | 1 | 1 |  |
| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства |  |  |
| Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  | А.Н. Кондратюк |
| Ирина Владимировна Бондаренко 25 28 17 |  |  |  |  |
| Таблица 18 |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| о неиспользованных остатках бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия |
| муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных |
| конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2017 году |
| "Развитие транспортной системы города Волгодонска" |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма неиспользованных остатков бюджетных средств, в том числе экономия (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | Капитальный ремонт не выполнен | 35031,2 | 44,8 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул М. Горького) в городе Волгодонске Ростовской области |  | Капитальный ремонт не выполнен | 9110,3 | 44,8 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков) в городе Волгодонске Ростовской области (на участке от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского) |  | Капитальный ремонт не выполнен | 25920,9 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Отремонтировано 22,3 тыс.м2 | 29729,0 | 13094,3 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Поддержание состояния автомобильных дорог в соответствии с нормативными требованиями | Содержание автомобильных дорог протяжённостью 350,7 км | 742,1 | 212,9 |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности |  |  | 0,1 | 0,0 |
| Авторский надзор | Осуществление авторского надзора по исполнению проектов строительства дорог к дошкольным образовательным организациям | Погашение кредиторской задолженности за проведением авторского надзора | 0,1 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Установлен 1 светофорный объект | 0,1 | 0,1 |
| ВСЕГО: |  |  | 65 502,5 | 13 352,1 |
| Начальник отдела координации |  |  |  |
| отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  | А.Н. Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  | Е.В. Поцикайло |
| Ирина Влалимировна Бондаренко |  |  |
| 25 28 17 |  |  |  |

| Таблица 19 |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ |
| об изменениях объемов бюджетных ассигнований |
| между основными мероприятиями муниципальной программы города Волгодонска в 2017 году |
| по муниципальной программе города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" |
| Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Изменения бюджетных ассигнований основных мероприятий подпрограмм | Примечание (№ нормативного правового акта, № документа, подтверждающего перераспределение средств) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины изменений |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения всего, том числе: | 35 031,20 |  |  |
|  | 9 421,40 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.03.2017 №15 |
|  | -8 436,80 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
|  | 34 110,40 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 01.08.2017 № 69 |
|  | -63,80 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.11.2017 № 90 |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 96 574,60 |  |  |
|  | 7 527,70 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.03.2017 № 15 |
|  | -3 380,00 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 18.05.2017 № 40 |
|  | -2 768,00 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
|  | 97 379,30 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 01.08.2017 № 69 |
|  | -2 184,80 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.11.2017 № 90 |
|  | 0,40 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 07.12.2017 № 97 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 16 824,70 |  |  |
|  | -1 871,60 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 19.01.2017 №7 |
|  | 18 881,60 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.03.2017 №15 |
|  | 3 380,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 18.05.2017 № 40 |
|  | 9 599,70 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
|  | -12 039,60 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 01.08.2017 № 69 |
|  | -1 125,00 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 09.11.2017 № 90 |
|  | -0,40 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Решение ВГД от 07.12.2017 № 97 |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | 2 000,00 |  |  |
|  | -500,00 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Решение ВГД от 09.03.2017 №15 |
|  | 500,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
|  | 2 000,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектротранспортом | Решение ВГД от 07.12.2017 № 97 |
| Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | -597,50 |  |  |
|  | 75,40 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату авторского надзора | Решение ВГД от 09.03.2017 №15 |
|  | -672,90 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на разработку ПСД | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
| Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | 3 600,30 |  |  |
|  | 1 500,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Решение ВГД от 09.03.2017 №15 |
|  | 2 100,30 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Решение ВГД от 12.10.2017 № 85 |
| Основное мероприятие 1.9. Исполнение судебных актов РФ | 2 278,00 | Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на оплату судебных актов РФ | Решение ВГД от 13.07.2017 № 65 |
| Основное мероприятие 2.1.Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения всего, в том числе: | -492,00 |  |  |
|  | -401,30 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Решение ВГД от 01.08.2017 № 69 |
|  | -90,70 | Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Решение ВГД от 09.11.2017 № 90 |
| ВСЕГО: | 155 219,30 |  |  |
| Начальник отдела координации |  |  |
| отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» | А.Н. Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  | Е.В. Поцикайло |
| Ирина Владимировна Бондаренко 25 28 17 |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер |  |
| Администрации города Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |

| Таблица 20 |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств города Волгодонска |
| при реализации основных мероприятий муниципальной программы города Волгодонска |
| "Развитие транспортной системы города Волгодонска" в 2017 году |
| Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 92,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул.50 лет ВЛКСМ (от ул. Ленина до ул М. Горького) в городе Волгодонске Ростовской области | 92,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. М. Горького (от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского и от автодороги по улице 50 лет СССР до автодороги по улице Химиков) в городе Волгодонске Ростовской области (на участке от автодороги по улице Степной до площади Дзержинского) | 92,8 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов областного бюджета | Объем фактических расходов местного бюджета |
|  | областной бюджет | местный бюджет | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % ** |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 71,3 | 28,7 | 53753,9 | 74,4 | 18 455,2 | 25,6 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 71,3 | 28,7 | 45783,6 | 71,3 | 18 429,2 | 28,7 |
| * В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения" |
| ** Процент не соблюден в связи со снятием экономии от проведения конкурсных процедур по ремонту автомобильных дороглимитов по местному бюджету. В пределах муниципальных контрактов процент софинансирования соблюден. |
| Начальник отдела координации |  |  |  |  |  |  |
| отраслей городского хозяйства Администрации |  |  |  |  |  |  |
| города Волгодонска |  |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  | А.Н. Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  | Е.В. Поцикайло |
| Ирина Влалимировна Бондаренко, 25 28 17 |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |
| Начальник отдела бухгалтерского учета-главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
| Администрации города Волгодонска |  |  |  |  | Е.И. Быкадорова |

| Таблица 22 |
| --- |
| ИНФОРМАЦИЯ об исполнении муниципальных заданий, установленных подведомственным учреждениям, |
| в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска |
| "Развитие транспортной системы города Волгодонска" |
| в 2017 году |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.2017 | Первоначально доведенное муниципальное задание | Муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.2018 |
|  |  | объем услуг (коли-чество) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количе-ство) | финансо-вое обеспече-ние услуг (тыс. рублей) |  |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,24 км | 35 031,2 | Выделение средств областного бюджета на капитальный ремонт 2-х автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация содержания и ремонта автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них) | 0,0 | 350 км | 126 841,0 | 350 км | 240 240,3 | Выделение средств областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 350,7 км | 209 769,2 | 0,0 |
| Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (Строительство объектов муниципальной собственности) | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 объекта | 75,4 | Погашение кредиторской задолженности по авторскому надзору | 2 объекта | 75,3 | 0,0 |
| Организация разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 0,0 | 1 объект | 672,9 | 0 | 0,0 | Уточнение объемов работ и статьи финансирования | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме 1: | 0,0 |  | 127 513,9 |  | 275 346,9 |  |  | 209 844,5 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного на территории города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация безопасности дорожного движения | 0,0 | 2 шт. | 1 500,0 | 1 шт. | 1 008,0 | Уточнение количества объектов и стоимости | 1 шт. | 1 007,9 | 0,0 |
| Итого по Подпрограмме 2: | 0,0 |  | 1500,0 |  | 1008,0 |  |  | 1007,9 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 |  | 129 013,9 |  | 276 354,9 |  |  | 210 852,4 | 0,0 |
| Начальник отдела координации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  |  |  | С.С. Волкова |
| Директор МКУ «ДСиГХ» |  |  |  | А.Н.Кондратюк |
| Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" |  |  |  |  | Е.В. Поцикайло |
| Ирина Владимировна Бондаренко |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 28 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |