| Таблица 9 ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 1 полугодие 2018 года . |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата окончания реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассо-увый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Х | Х | Х | Всего по муници-пальной подпрог-рамме: | 152 596,5 | 152 596,5 | 58 423,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 11 221,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 117 391,0 | 117 391,0 | 47 202,8 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов |  | Апрель 2018 | Октябрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23 232,0 | 23 232,0 | 3 182,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие 1.2. подпрограммы | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Оплачены выполненные работы в 2017 году | Январь 2018 | Февраль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства В.Н. Скворцов | Обеспечено санитарное состояние автомобильных дорог, художественно-ландшафтное оформление дорог, содержание сетей наружного освещения, выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения. | Х | Х | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 11 221,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 84 159,0 | 84 159,0 | 38 285,7 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие 1.3.1. подпрограммы Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжен-ностью 350,5 км | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключено 15 муниципальных контрактов. | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольное событие 1.3.2. Заключение муниципального контракта на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетон-ного покрытия | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключено 18 муниципальных контрактов. Устранено деформаций и повреждений – 11535 м2 | Январь 2018 | Июль 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольное событие 1.3.3. Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | МКУ «ДСиГХ и.о. директора Е.Д. Нигай | Заключен 1 муниципальный контракт. Нанесено вновь вертикальной и горизонтальной разметки протяженностью 192,4 км | Май 2018 | Сентябрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектро-транспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров и багажа горэлектро-транспортом | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП "ГПТ"), главный экономист Г.В. Сальникова | Предоставлены субсидии на компенсацию выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров за 1 полугодие. | Январь 2018 | Декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 735,1 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие 1.4. подпрограммы Сохранение доли перевезенных пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров | МУП "ГПТ" | Доля перевезенных пассажиров горэлектро-транспортом в общем количестве перевезенных пассажиров 37,6% | Январь 2018 | Декабрь 2018 | Х | Х | Х | Х | Х |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17

|  | Таблица 11 |
| --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2018 года |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | всего | 152 596,5 | 152 596,5 | 58 423,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 11 221,1 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 117 391,0 | 117 391,0 | 47 202,8 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 3 182,0 | 3 182,0 | 3 182,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 152 596,5 | 152 596,5 | 58 423,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 11 221,1 |
|  |  | местный бюджет | 117 391,0 | 117 391,0 | 47 202,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 23 232,0 | 23 232,0 | 3 182,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23 232,0 | 23 232,0 | 3 182,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 119 364,5 | 119 364,5 | 49 506,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 35 205,5 | 35 205,5 | 11 221,1 |
|  |  | местный бюджет | 84 159,0 | 84 159,0 | 38 285,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров | всего | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 735,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10 000,0 | 10 000,0 | 5 735,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»						Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17