Отчет

о результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

по состоянию на 01.10.2015 года

| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя за отчетный период (9 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отчетный год | на планируемый период (9 месяцев) |  |
| 1. | Содержание зелёных насаждений | тыс.м2 | 13064,6 | 13064,6 | 13064,6 |
| 2. | Содержание и ремонт ливневой канализации | км | 85,2 | 85,2 | 85,2 |
| 3. | Содержание сетей уличного освещения | км | 183,6 | 183,6 | 183,6 |
| 4. | Благоустройство мест захоронения | га | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 5. | Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения | км | 11,862 | 7,501 | 3,15 |
| 6. | Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения | км | 0,84 | 0 | 0 |

Директор																	А.А. Шайтан

В.А. Нагибин

(25 28 05)

А.А. Леонов

(25 28 05)