План реализации

Приложение 1

к приказу МКУ «Департамента строительства и городского хозяйства» от 04.10.2013 №121

муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город»

на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объём расходов (тыс.руб.) |
| Всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: |  | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 31.12.2014 | 73 843,4 | - | - | 73 843,4 | - |
| 1.1. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | начальник отдела благоустройства А.А.Шайтан | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры (акация) | 31.12.2014 | 2 009,4 | - | - | 2 009,4 | - |
| 1.2. | Содержание, капитальный и текущий ремонт зелёных насаждений , в т.ч. объекты благоустройства | начальник отдела благоустройства А.А.Шайтан | Посаженные цветники и деревья, своевременная валка засохших деревьев. Ухоженные зелённые насаждения (цветники, деревья, выкошенные и очищенные от листвы газоны, убранный случайный мусор) | 31.12.2014 | 17 189,1 | - | - | 17 189,1 | - |
| 1.3. | Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории общего пользования | начальник отдела благоустройства А.А.Шайтан | Очищены от случайного мусора территорий общего пользования, выкошены газоны | 31.12.2014 | 4 583,7 | - | - | 4 583,7 | - |
| 1.4. | Содержание и текущий ремонт территории общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала | начальник отдела благоустройства А.А.Шайтан | Очищены от строительного и бытового мусора территории | 31.12.2014 | 656,5 | - | - | 656,5 | - |
| 1.5. | Химобработка территорий | начальник отдела благоустройства А.А.Шайтан | Обработанные территории | 30.04.2014;30.09.2014 | 1 651,3 | - | - | 1 651,3 | - |
| 1.6. | Ликвидация несанкционированных свалок | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Чистые сводные городские земли | 31.12.2014 | 651,3 | - | - | 651,3 | - |
| 1.7. | Содержание и ремонт ливневой канализации | начальник оперативного отдела  А.А.Леонов | Гидродинамически промытые водостоки (трубопроводы), очищенные от мусора, пыли, ила и грязи приёмные камеры ливневой канализации и каменные кюветы, при заполнении их объёма свыше 50% (лотки), отремонтированные колодцы и лотки, расчищенные открытые дренажные каналы. | 31.12.2014 | 3 893,7 | - | - | 3 893,7 | - |
| 1.8. | Разработка нормативов допустимых сбросов | начальник оперативного отдела  А.А.Леонов | Нормативы по допустимым сбросам | 31.12.2014 | 1 179,0 | - | - | 1 179,0 | - |
| 1.9. | Проведение измерений и анализов сточных вод | начальник оперативного отдела  А.А.Леонов | Контроль загрязнения сточных вод | 31.12.2014 | 538,3 | - | - | 538,3 | - |
| 1.10. | Приобретение извести и кистей | ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Смирнова | Проведённые субботники на территории города | 31.12.2014 | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| 1.11. | Содержание и ремонт мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Содержание территорий кладбищ в надлежащем состоянии | 31.12.2014 | 2 626,3 | - | - | 2 626,3 | - |
| 1.12. | Дератизация мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Отсутствие грызунов | 31.12.2014 | 170,3 | - | - | 170,3 | - |
| 1.13. | Химобработка территорий мест захоронений | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Исполненные санитарно-эпидемиологические мероприятия | 30.04.2014;30.09.2014 | 513,8 | - | - | 513,8 | - |
| 1.14. | Доставка неопознанных, невостребованных трупов в ВО ГОУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы" | начальник отдела ОРУиРО Е.Д.Нигай | Своевременно вывезенные с городских территорий и доставленные в БСМЭ неопознанные и невостребованные трупы | 31.12.2014 | 90,6 | - | - | 90,6 | - |
| 1.15. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | начальник оперативного отдела Леонов А.А. | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 31.12.2014 | 2 000,0 | - | - | 2 000,0 | - |
| 1.16. | Изготовление и установка информационных щитов | начальник оперативного отдела Леонов А.А. | Изготовленные и установленные информационные щиты | 31.12.2014 | 576,8 | - | - | 576,8 | - |
| 1.17. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка | начальник отдела по работе с собственниками М.В.Слинько | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 31.01.2015 | 15,1 | - | - | 15,1 | - |
| 1.18. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Обеспечена работоспособность сетей наружного освещения | 31.12.2014 | 13 000,0 | - | - | 13 000,0 | - |
| 1.19. | Энергоснабжение наружного освещения | начальник оперативного отдела А.А.Леонов | Освещение городских территорий в ночное время | 31.12.2014 | 22 398,2 | - | - | 22 398,2 | - |
| 1. | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты | 31.12.2014 | X | X | X | X | - |
| 2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | начальник отдела бухгалтерского учётаЕ.Н.Казанцева , начальник ОРиКИП И.В.Бондаренко,ведущий инженер сектора общих вопросов И.В.Смирнова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2014 | 81 979,9 | - | - | 81 979,9 | - |
| 2.1. | Фонд оплаты труда и страховые взносы | 31.12.2014 | 50 958,8 | - | - | 50 958,8 | - |
| 2.2. | Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 31.12.2014 | 494,3 | - | - | 494,3 | - |
| 2.3. | Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 31.12.2014 | 1 224,5 | - | - | 1 224,5 | - |
| 2.4. | Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 31.12.2014 | 3 723,6 | - | - | 3 723,6 | - |
| 2.5. | Прочие расходы | 31.12.2014 | 153,7 | - | - | 153,7 | - |
| 2.6. | Увеличение стоимости материальных запасов | 31.12.2014 | 6 092,2 | - | - | 6 092,2 | - |
| 2.7. | Налог на имущество организаций и земельный налог | 31.12.2014 | 18 695,3 | - | - | 18 695,3 | - |
| 2.8. | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 31.12.2014 | 637,5 | - | - | 637,5 | - |
| 2 | Контрольное событие мероприятия |  | Исполненные муниципальные контракты |  | X | X | X | X | X |
| 3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | начальник оперативного отделаА.А.Леонов | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 35,4 | - | - | 35,4 | - |
| 3.1. | Техническое обслуживание систем АПС и СО, охранной сигнализации | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
| 3.2. | Испытание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, испытания | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 12,6 | - | - | 12,6 | - |
| 3.3. | Заправка и ремонт огнетушителей | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 3,0 | - | - | 3,0 | - |
| 3.4. | Приобретение огнетушителей, пожарных рукавов, планов эвакуации и знаков пожарной безопасности | Обеспечение сохранности имущества | 31.12.2014 | 7,8 | - | - | 7,8 | - |
| 3 | Контрольное событие мероприятия | Исполненные муниципальные контракты |  | X | X | X | X | X |
| Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» | 155 858,7 | - | - | 155 858,7 | - | 155 858,7 |