Приложение 2

к приказу муниципального казенного  учреждения

«Департамент строительства и городского хозяйства»

от 19.02.2014  № 25

План реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска» на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализа-ции (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска |  | Повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства в городе Волгодонске | X | 342544,1 | 115489,6 | 79638,5 | 121724,5 | 25691,5 |
|  | Мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Повышение эксплуатационной надежности жилых домов | 31.12.2014 | 128618,5 | 31641,1 | 79638,5 | 17338,9 | 0,0 |
|  | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела строительного контроля Н.М. Мирошниченко | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2014 | 8485,2 | 4659,2 | 0,0 | 2619,8 | 1206,2 |
|  | Замена и модернизация лифтов | Начальник отдела строительного контроля Н.М. Мирошниченко | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 31.12.2014 | 140943,1 | 66462,8 | 0,0 | 52434,8 | 22045,5 |
|  | Создание условий для управления многоквартирными домами всего, в том числе: | Начальник отдела по работе с собственниками МКУ «ДСиГХ» М.В.Слинько | Повышение качества условий для управления многоквартирными домами | Х | 207,6 | 0,0 | 0,0 | 207,6 | 0,0 |
| 4.1. | Разработка проектов, изготовление и размещение на городских телеканалах и СМИ репортажей, разработка макетов и тиражирование печатной продукции |  |  | 31.12.2014 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
| 4.2. | Организация и проведение смотров-конкурсов |  |  | 31.12.2014 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 |
| 5. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: |  | Обеспечение пожаротушения | Х | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 786,0 | 0,0 |
| 5.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности всего, в том числе: | *Главный инженер МУП «ВКХ» | Обеспечение пожаротушения | 30.10.2014 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | монтаж пожарных гидрантов на муниципальных водопроводных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение пожаротушения | 31.12.2014 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 0,0 |
| 6. | Капитальный ремонт лифтов | Начальник отдела строительного контроля Н.М. Мирошниченко | Повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами | 31.12.2014 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 5697,6 | 2302,4 |
| 7. | Разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями Е.Д. Нигай | Наличие схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | 31.12.2014 | 8600,0 | 0,0 | 0,0 | 8600,0 | 0,0 |
| 8. | Строительство сетей газоснабжения | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2014 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 |
| 9. | Представление субсидии предприятиям ЖКХ на возмещение части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник экономического отдела И.В. Бондаренко | Обеспечение ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги | 31.12.2014 | 19700,5 | 12726,5 | 0,0 | 6974,0 | 0,0 |
| 10. | Обустройство микрорайонов города | Начальник отдела строительного контроля Н.М. Мирошниченко | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 31.12.2014 | 13737,4 | 0,0 | 0,0 | 13600,0 | 137,4 |
| 11. | Устройство сети водоснабжения | ** Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 31.12.2014 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 120,3 | 0,0 |
| 12. | Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник отдела бухгалтерского учета С.А. Колесникова, главный специалист сектора подготовки и реализации программ Н.В. Михельсон | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2014 | 10845,5 | 0,0 | 0,0 | 10845,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | Х | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | 342544,1 | 115489,6 | 79638,5 | 121724,5 | 25691,5 |

*Приказ МУП «ВКХ» от 04.10.2013 № 564

** Приказ МКУ «ДС» от  19.02.2014 № 5