# Пояснительная записка к

Отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: "Развитие здравоохранения города Волгодонска"

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

# По графе 8 Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.

# Мероприятие 2

Профилактика, раннее выявление и лечение неинфекционных  и инфекционных заболеваний, патологических состояний и факторов их развития

# МУЗ «ГБСМП»

Заключены контракты на приобретение лекарственных препаратов для вакцинации против бешенства на 500,00 тыс.руб.

# МУЗ «ГП №1»

Заключено контрактов на оплату коммунальных услуг и на приобретение материальных запасов на 165,3 тыс.руб.

Заключен контракт на поставку тест-полосок, определяющих содержание глюкозы в крови на 150,0 тыс.руб.

Заключен контракт на поставку калия-йода на 25,0 тыс.руб.

# МУЗ «ГП №3»

Заключен контракт на поставку тест-полосок, определяющих содержание глюкозы в крови на 200,0 тыс.руб.

Заключен контракт на поставку калия-йода на 25,0 тыс.руб.

# Мероприятие 8

# Обеспечение работы отделения сестринского ухода

# МУЗ «ГБ№ 1»

Заключено контрактов оплату коммунальных услуг, а так же на приобретение материальных запасов на 2 960,5 тыс.руб.

# Мероприятие 9

# Информационное, программное и материально-техническое обеспечение

# Управление здравоохранения г.Волгодонска

Заключено контрактов оплату услуг связи, на оказание услуг, а так же на приобретение основных средств и материальных запасов на 464,6 тыс.руб.

# Мероприятие 10

# Обеспечение реализации Программы

# Управление здравоохранения г.Волгодонска

Заключено контрактов оплату коммунальных услуг, на оказание услуг, а так же на приобретение материальных запасов на 349,2 тыс.руб.

# Мероприятие 11

# Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

# Управление здравоохранения г.Волгодонска

Заключен контракт на техническое обслуживание АПС на 5,4 тыс.руб.

Заключен контракт на обучение пожарно-техническому минимуму на 2,1 тыс.руб.

# МУЗ «ГП №1»

Заключен контракт на монтаж и установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре на 77,7 тыс.руб.

# Мероприятие 12

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения

# МУЗ «ГБ №1»

Оплачен переходящий с 2014 года контракт на разработку ПСД на кап. ремонт терапевтического отделения на 5 426,8 тыс.руб.

Оплачен переходящий с 2014 года  контракт на текущий ремонт помещения инфекционного отделения на 1 853,5 тыс. руб.

Заключен контракт на выполнение текущего ремонта лестничной клетки инфекционного отделения на 93,5 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту тамбура входа инфекционного отделения на 55,2 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту родильного дома на 434,7 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту (дополнительные работы по текущему ремонту родильного дома) на 11,7 тыс.руб.

# МУЗ «ДГБ»

Заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания инфекционного отделения – электроснабжение на 99,9 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания инфекционного отделения – системы канализации и водоснабжения на 99,9 тыс.руб.

Заключен контракт на пусконаладочные работы системы вентиляции здания инфекционного отделения на 557,9 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение капитального ремонта здания инфекционного отделения на 1 734,6 тыс.руб.

Заключен контракт на выполнение текущего ремонта площадки для сбора отходов инфекционного отделения на 85,4 тыс.руб.

Заключен контракт на приобретение мебели на 112,5 тыс.руб.

Заключен контракт на приобретение медицинского компрессора для отделения реаниматологии и интенсивной терапии на 415,7 тыс.руб.

Заключены контракты на приобретение медицинского оборудования на 277,1 тыс.руб.

Заключены контракты на приобретение аллергена туберкулезного на 692,3 тыс.руб.

Заключены контракты на приобретение медикаментов для обновления запаса по госпиталю особо опасных инфекций на 229,5 тыс.руб.

Заключен контракт на поставку тест-полосок, определяющих содержание глюкозы в крови на 55,2 тыс.руб.

# МУЗ «ГП №1»

Заключен контракт на выполнение капитального ремонта (2этап) кабинета "Диабетической стопы" на 2 251,2 тыс.руб.

# МУЗ «ГП №3»

Заключены контракты на приобретение медицинского оборудования на 183,0 тыс.руб.

Руководитель целевой программы,

начальник Управления

здравоохранения г.Волгодонска                           		    В.Ю. Бачинский