# Отчет
о реализации муниципальной программы города Волгодонска		«Благоустроенный город»  за 2014 год

I. Основные результаты

Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2013 №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город».

Ответственным исполнителем муниципальной программы (далее – Программа) является сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска.

Участники муниципальной программы :

1. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»)

2. Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»)

3. Муниципальное унитарное предприятие «Волгодонская городская электрическая сеть» (далее – МУП «ВГЭС»)

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, является постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории города.

Для достижения указанной цели решена основная задача - поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

При выполнении вышеуказанной задачи улучшены благоприятные условия для проживания населения города.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели.

1. Содержание зелёных насаждений города, тыс.м2.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации, км.

3. Содержание сетей уличного освещения, км.

4. Благоустройство мест захоронения, га.

5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения, км.

6. Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов, шт.

7. Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения, км.

Сведения о достижении значений показателей Программы  приведены в таблице 11.

1. Содержание зелёных насаждений: при плане 12988,1 тыс.м2 содержание осуществлялось на площади 12988,0 тыс.м2.  Выполнение составило 100 процентов.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации: при плане реализации программы (далее – план) 85,2 км содержание и ремонт ливневой канализации осуществлялся на протяженности 85,2 км. Выполнение составило 100 процентов.

3. Содержание сетей уличного освещения: при плане 170,0 км содержание сетей осуществлялось на протяженности  175,3 км. Выполнение составило 103,1 процентов.

4. Благоустройство мест захоронения: при плане 67,4 га благоустройство осуществлялось на территории общей площадью 67,4 га. Выполнение составило 100 процентов.

5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения: при плане 7,977 км протяженность построенных сетей наружного освещения составила 4,95 км. Процент выполнения составил 62,1.  Фактический показатель ниже запланированного в связи с неисполнением подрядчиком сроков исполнения муниципального контракта (09.12.14 вынесено решение  Арбитражного  суда о расторжении контракта, об оплате  выполненных работ и  взыскании с подрядчика неустойки).

6. Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов – показатель не исполнен, в связи с отсутствием проектной документации.

7. Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения: при плане 0,5 км, отремонтировано 0,5 км. Выполнение составило 100 процентов.

В рамках муниципальной программы реализовались следующие мероприятия:

- Организация благоустройства территории города.

В рамках данного мероприятия предусматривалось:

- обслуживание зеленых насаждений;

- содержание и ремонт ливневой канализации;

- благоустройство мест захоронения;

- содержание сетей уличного освещения;

- привлечение жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц к работе по уборке и содержанию территории города.

2. Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках мероприятия предусмотрилось обеспечение деятельности МКУ «ДСиГХ».

3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В рамках мероприятия предусмотривалось приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности содержание здания МКУ «ДСиГХ».

4.Строительство объектов муниципальной собственности.

В рамках реализации мероприятия за счет средств местного бюджета выполнены следующие работы:  строительство городского кладбища №2 (устройство проездов), разработка проектной документации на строительство и строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города, разработка проектной документации на строительство городского кладбища № 3, разработка проектной документации и строительство  полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов, ремонт торшерного освещения.

5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг).

В рамках реализации мероприятия за счет средств местного бюджета  предоставлены субсидии МУП «ВГЭС» на пополнение оборотов средств (осуществлён ремонт торшерного освещения по пр.Строителей).

Сроки проведения основных мероприятий 1-3, 5 соответствуют запланированным, контракты исполнены в полном объеме (за исключением  двух контрактов,по которым ведётся исковая работа, один контракт оплачен в 2015 году). Запланированные результаты достигнуты: обеспечено содержание объектов внешнего благоустройства в соответствии с санитарными нормами, обеспечены чистота и порядок на территории города, в ночное время освещены городские территории, исполнено муниципальное задание, соблюдены правила пожарной безопасности, выполнен ремонт торшерного освещения по проспекту Строителей.

Подрядными организациями нарушены сроки проведения по основному мероприятию 4 в части строительства сетей наружного освещения в микрорайонах города (ведётся исковая работа с подрядными организациями).

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, приведены в таблице 12.

В рамках мероприятия 1 формирование бюджета города по организации благоустройства территории города предполагалось путем правового регулирования в данной сфере. Однако, учитывая разноплановость выполняемых работ, не был найден единый подход для формирования норматива финансовых затрат.				Оценка результатов реализации мер правового регулирования приведена в таблице 13.

На 2014 год муниципальной программой города Волгодонска «Благоустроенный город» предусматривалось 661593,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.   Фактические расходы составили 166011,0 тыс. рублей. Общий процент выполнения Программы составил 25,1.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями

Освоение средств муниципальной программы города Волгодонска  «Благоустроенный город»  за 2014 год приведено в таблице №1

| Таблица №1 |
| --- |
| Наименование основного мероприятия | Показатели муниципальной программы | Финансовое обеспечение муниципальной программы, тыс.рублей |
|  | План | Факт | Предусмотрено на начало периода | Предусмотрено на конец периода | Фактические расходы |
| 1.Организация благоустройства территории города |  |  | 73843,4 | 77847,3 | 75622,9 |
| Содержание зелёных насаждений (тыс.м2) | 12988,1 | 12988,0 | 27418,1 | 27967,3 | 25755,4 |
| Содержание и ремонт ливневой канализации (км) | 85,2 | 85,2 | 5611,0 | 6980,4 | 6980,0 |
| Содержание сетей уличного освещения (км) | 170,0 | 175,3 | 13000,0 | 13072,6 | 13065,4 |
| Благоустройство мест захоронения (га) | 67,4 | 67,4 | 3310,4 | 2839,9 | 2839,1 |
| 2. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  | 81979,9 | 79166,7 | 78760,3 |
| 3.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |  |  | 35,4 | 35,4 | 34,9 |
| 4.Строительство объектов муниципальной собственности |  |  | 0,0 | 503494,1 | 10542,9 |
| Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения (км) | 7,977 | 4,95 | 0,0 | 5109,0 | 2142,2 |
| 5. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) |  |  |  | 1050,0 | 1050,0 |
| Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения (км) | 0,5 | 0,5 | - | 1050,0 | 1050,0 |
| Всего |  |  | 155858,7 | 661593,5 | 166011,0 |

Сведения об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2014 год приведены в таблице 14.

В рамках реализации Программы в 2014 году выполнены следующие основные мероприятия:

1.Организация благоустройства территории города.

На выполнение мероприятия предусмотрены средства  в объеме 77847,3 тыс. рублей, исполнено на 75622,9 тыс.рублей, что составляет  97,1%.

  - Лесосохранные и лесовостановительные мероприятия.

Планом предусмотрены средства в сумме 1990,0 тыс. руб. Заключено 3 контракта на сумму 1989,9 тыс. руб.  Работы выполнены и профинансированы  полном объеме

За 2014 год  выполнены работы:  по устройству и уходу за минерализованными полосами в лесных кварталах на площади  36 га; по покосу травы в лесных кварталах №193, 194 – 8 га; по ликвидации несанкционированных свалок в лесных кварталах №171, 187, 194, 195, 172, 173 – 316,7 тн; выполнен полив лесных культур – 550 деревьев, установлено 14 информационных щитов противопожарной тематики. На территории дендрария выполнена посадка 200 деревьев и кустарников (береза бородавчатая, клен, липа, бирючина, ель, туя, можжевельник), в лесном квартале № 194 выполнена посадка акации белой – 2000 шт.

1.2. Озеленение территории городского округа

Планом предусмотрены средства в сумме 25977,3 тыс. руб. Заключено 32 контракта на сумму 25782,7 тыс. руб.  Фактически профинансированы работы на сумму 23765,5 тыс. руб., что составляет 91,5 %.

В 2014 году выполнены работы:

1.2.1 Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений.

Планом предусмотрены средства в сумме 13182,4 тыс. руб. Заключено 17 контрактов на сумму 13054,2 тыс. руб. Фактически профинансированы работы на сумму 11036,9 тыс. руб., что составляет 83,7%. Не профинансированы 3 контракта на сумму  2021,8 тыс. руб., по двум контрактам – неисполнение подрядчиками муниципальных контрактов, ведется претензионная работа; по одному контракту – работы выполнены, профинансированы в январе 2015 года.

В 2014 году выполнен следующий объем работ:

- посадка  цветников в парках, скверах города  на территории 6 405 м2;

- валка деревьев  в сквере «Дружба» – 89 шт., в парке «Победа» - 37 шт., в сквере «Юность» – 11 шт.;

- омолаживающая обрезка в сквере «Дружба»- 18 шт., в парке «Победа» -  5 шт., в сквере «Старосоленовский» - 15 шт.;

- косметический  ремонт памятников, памятных мест и малых архитектурных форм;

В течение года проводились работы по содержанию зеленых насаждений в парках и скверах города: выкашивание газонов, очистка газонов от листвы и мусора, уходные работы за деревьями, кустарниками, розами, цветниками, уборка территорий от случайного мусора, очистка урн от мусора, вывоз мусора.

В течение весенне-летнего периода была обеспечена работа трёх городских фонтанов: на площади ДК Курчатова и в скверах Машиностроителей и  «Юность». Фонтан в МАУК «Парк Победы» и озеро в парке «Победы» заполнялись только в праздничные дни. Для обеспечения безопасности при эксплуатации фонтанов на площади ДК Курчатова выполнен монтаж декоративного ограждения.

1.2.2.Содержание, капитальный, текущий ремонт зеленых насаждений, в т.ч. на территории  общего пользования.

Планом предусмотрены средства в сумме 9384,4 тыс. руб. Заключено девять контрактов на сумму 9384,2 тыс. руб., работы профинансированы в пределах заключенных муниципальных контрактов. Работы выполнялись  на 189 земельных участках, общей площадью 75,2 га. Подрядными организациями выполнены работы по планировке территорий, по покосу сорной растительности, разокучиванию деревьев, поливу деревьев из шланга поливомоечной машины, стрижке живой изгороди и обрезке роз, окучиванию роз на зиму, уборке территорий от случайного мусора, очистке урн от мусора, вывозу мусора.

1.2.3. Содержание  и текущий ремонт территории  общего пользования в районе 5 км на правом берегу Донского магистрального канала.

Планом предусмотрены средства в сумме 553,5 тыс.руб. Заключен один контракт на сумму 553,5 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Для открытия городского пляжа  к купальному сезону  выполнены следующие работы: очистка дна, завоз песка, ремонт и окраска грибков, раздевалок, туалета, в течение купального сезона было обеспечено содержание территории пляжа в надлежащем состоянии.

1.2.4. Химобработка территорий.

Планом предусмотрены средства в сумме 1385,4  тыс.руб. Заключен один контракт на сумму 1385,3 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Выполнены работы по двукратной противоклещевой обработке - 172,97 га и трехкратной ларвицидной обработке - 19,33 га территорий города.

1.2.5. Ликвидация несанкционированных свалок

Планом предусмотрены средства в сумме 550,5 тыс.руб. Заключен один контракт  на сумму 550,4 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

1.2.6. Изготовление и установка информационных щитов

Планом предусмотрены средства в сумме 855,1 тыс.руб. Заключено три контракта на сумму 855,1 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

1.3. Содержание и ремонт ливневой канализации.

Планом предусмотрены средства в сумме 6980,0 тыс.руб. Заключено 14 контрактов на сумму 6974,9 тыс.руб. Работы выполнены в полном объеме и профинансированы в сумме 6980,0 тыс.руб., в том числе 5,1 тыс.руб. кредиторская задолженность 2013 года.

Выполнены работы по содержанию и ремонту ливневой канализации: очистка от ила и грязи пруда-отстойника;  промывка трубопроводов внутриквартальной ливневой канализации; выкашивание территории прилегающей к водовыпускам ливневой канализации; устройство дождеприемников на внутриквартальной сети ливневой канализации для отвода ливневых вод с дворовых территорий. Разработаны нормативы допустимых сбросов. 	Выполнены работы по проведению лабораторно-инструментальных исследований сточных вод на выпусках ливневой канализации и  по подготовке и предоставлению гидрометеорологической информации.

1.4. Благоустройство мест захоронения

Планом предусмотрены средства в сумме 2839,9 тыс.руб. Заключено 10 контрактов на сумму 2839,1 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Выполнены следующие работы: содержание мест захоронений, обрезка деревьев, дератизация мест захоронений, химобработка территорий мест захоронений, изготовление и установка планов-схем и информационных щитов, доставка неопознанных трупов, ремонт ограждения кладбища «Красноярское».

1.5. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию).

Планом предусмотрены средства в сумме 2656,7 тыс.руб. Заключено 9 контрактов на сумму 2656,6 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

С целью недопущения обострения санитарно-эпидемиологической обстановки и борьбы с эпидемиологическими болезнями, общими для человека и животных на территории работы отловлено 1960 голов бесхозяйных животных,  что на 106,3 %  (116 голов) выше 2013 года.

1.6. Содержание сетей уличного  освещения

Планом предусмотрены средства в сумме 13072,6 тыс.руб. Заключено 9 контрактов на сумму 13065,4 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Для уменьшения энергопотерь в линии, электробезопасности, снижение несакционированных подключений к линии и случаев вандализма и воровства выполнены работы по замене неизолированного (голого) провода на самонесущий изолированный провод (СИП) протяженностью 12 345,5 м. (пр. Курчатова, ул. Академика Королева, пер. Первомайский, пер. Мирный, пер. Матросова, пер. Макаренко, пер. Совхозный, ул. Морская, Лицейский проезд).

Восстановлены сети наружного освещения автодороги по ул. Гагарина на участке от ул. Энтузиастов до ул. Весенняя протяженностью 740 м.

Проведены  технические мероприятия по энергосбережению, которые включили замену светильников с лампами мощностью 250(400)Вт на светильники с высокоэнергоэкономичными натриевыми лампами типа ДНаТ150 в количестве 396 шт.

Выполнены работы по замене праздничных гирлянд протяженностью 200 м.

1.8. Электропотребление на уличное освещение

Планом предусмотрены средства в сумме 24306,8 тыс.руб. Заключен один контракт на сумму 24306,8 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

2.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Планом предусмотрены средства в сумме 79166,7  тыс.руб., в том числе на содержание МКУ «ДСиГХ» 56260,1 тыс. руб., налог на имущество организаций, земельный налог и прочие платежи – 22906,6 тыс. руб. Профинансировано 78760,3 тыс. руб., что составляет 99,5%.

3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Планом предусмотрены средства в сумме 35,4  тыс.руб., профинансировано 34,9 тыс. руб., что составляет 98,6%.

4. Строительство объектов муниципальной собственности.

Планом предусмотрены средства в сумме 503494,1 тыс.руб. (в т.ч. строительство  и разработка ПСД объекта: «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» - 489955,6 тыс.руб.). Заключено 5 контрактов на сумму 45282,1 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 10542,9 тыс. руб., что составляет 2,1% от предусмотренных лимитов.

4.1. Строительство городского кладбища №2.

Планом предусмотрены средства в сумме 5713,3 тыс.руб. Работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

4.2. Разработка проектной и рабочей документации по строительству сетей наружного освещения.	Планом предусмотрены средства в сумме 2716,2 тыс.руб. Заключено 2 контракта на сумму 2678,5 тыс.руб. Фактически профинансированы работы на сумму 2678,5 тыс. руб.

4.3. Строительство сетей наружного освещения в квартале ЮЗР-1, ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3.

Планом предусмотрены средства в сумме 5109,0 тыс.руб. Заключен один контракт  (переходящий с 2013 г.) на сумму 7491,7 тыс.руб. Профинансировано 2142,2 тыс. руб., что составляет 28,6%.

Решением 09.12.14  Арбитражного  суда по иску   о взыскании неустойки за срыв сроков исполнения муниципального. контракта и расторжение контракта принято:  контракт расторгнуть, оплатить  выполненные работы, взыскать с подрядчика неустойку в размере 0,5 млн.руб. Подана аппеляционная жалоба на решение арбитражного суда.

4.4. Проектно-изыскательские работы по  строительству полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.

Планом предусмотрены средства в сумме 44267,2 тыс.руб. Заключен 1 контракт на сумму 27140,0 тыс.руб., срок исполнения контракта 2015 год.  Работы профинансированы 8,9 тыс. руб.

4.5. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов.

Планом предусмотрены средства в сумме 445688,4 тыс.руб. Проектная документация не разработана.

4.6. Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг)

Планом предусмотрено 1050,0 тыс. руб.

Выполнены и профинансированы работы по капитальному ремонту торшерного освещения по пр. Строителей протяженностью 0,5 км.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы города Волгодонска, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2014 году приведена в таблице 15.

Подведомственными учреждениями в 2014 году доведены муниципальные задания на исполнение муниципальных услуг:

- организация озеленения территории городского округа;

- организация охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий;

- организация  отлова безнадзорных животных;

- организация благоустройства территории городского округа: организация проведения смотра-конкурса на звание лучшая городская ёлка, лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка; организация проведения городского смотра – конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска;

- организация благоустройства территории городского округа: обеспечение работоспособности сетей наружного освещения;

- организация благоустройства территории городского округа: содержание ливневой канализации;

- ритуальные услуги: доставка неопознанных, невостребованных трупов;

- организация содержания мест захоронения;

- организация освещения улиц: электропотребление на уличное освещение,

- организация строительства, реконструкции и капитального ремонта: строительство внутриквартальных сетей;

- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности.

За 2014 год исполнение муниципального задания осуществляется в пределах натуральных показателей и средств, необходимых на его реализацию. При необходимости в муниципальное задание вносились корректировки. Основные причины корректировки муниципального задания: экономия от проведённых аукционов, изменение стоимости услуги или натурального измерения услуги, необходимости выполнения дополнительных видов работ, потребность в выполнении работ с целью развития инфраструктуры города.

Анализ об исполнении муниципальных заданий подведомственными учреждениями, в рамках реализации муниципальной программы приведен в таблице 19.

## II. Меры по реализации Программы

В течение 2014 года внесенны изменения в муниципальную программу города Волгодонска «Благоустроенный город»:

- постановлением Администрации города Волгодонска от 17.02.2014 №374 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с перераспределением средств на обеспечение реализации муниципальной программы ( содержание МКУ«ДСиГХ»), выделением средств на  строительство городского кладбища №2 (3-й пусковой комплекс-1 и 2 этапы), выделением средств на разработку проектной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города, выделением средств на разработку проектной документации на строительство городского кладбища № 3.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 №1264 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение реализации муниципальной программы  (содержание МКУ «ДСиГХ») (приобретение автомобиля), на выполнение работ по благоустройству территорий города, на выполнение работ по разработке проектной документации и  строительству  объекта «Полигон захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов», на выполнение работ на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города, увеличением средств на разработку проектной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 17.07.2014 №2470 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с увеличением бюджетных ассигнований на выполнение работ по планировке территорий по Ростовскому  шоссе под жилую застройку и   в створе ул. Энтузиастов и ул. Весенней, по изготовлению и установке информационных щитов на остановочных павильонах, ремонт сетей торшерного освещения по пр. Строителей.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 19.08.2014 №2863 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с перераспределением средств по благоустройству территорий города.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 29.09.2014 №3341 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение реализации муниципальной программы  (содержание  автотранспорта МКУ «ДСиГХ»), перераспределением средств по благоустройству территорий города, уменьшением бюджетных ассигнований на выполнение работ по  строительству городского кладбища №2 в связи с экономией от проведения конкурсных процедур.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 24.12.2014 №4716 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на разработку проектной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города и на разработку проектной документации на строительство городского кладбища № 3 в связи с переносом сроков выполнения работ на 2015 год, увеличением бюджетных ассигнований на  выполнения работ по благоустройству территорий города.

- постановлением Администрации города Волгодонска от 31.12.2014 №4899 «О внесении изменений в  постановление Администрации	 города Волгодонска от 30.09.2013  №3926 «Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» в связи с уменьшением бюджетных ассигнований на строительство сетей наружного освещения в микрорайонах города по решению  Арбитражного  суда о расторжении контракта.

## 3. Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует поддержанию санитарных норм и эстетичного вида  территории города, улучшению состояния зелёного фонда города, повышению качества городской среды для создания комфортных и безопасных условий проживания жителей города, обеспечению экологической безопасности.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов.

В пределах санитарных норм осуществлялось содержание зелёных насаждений, содержание и ремонт ливневой канализации, содержание сетей уличного освещения, благоустройство мест захоронения. Построены сети наружного освещения протяженностью 4,95 км. Отремонтированы сети торшерного освещения протяженностью 0,5 км.

Это позволило решить основную  задачу Программы: поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустроенности города.

При определении эффективности используются следующие показатели:

1. Содержание зелёных насаждений города.

2. Содержание и ремонт ливневой канализации.

3. Содержание сетей уличного освещения.

4. Благоустройство мест захоронения.

5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения.

6. Протяженность отремонтированных сетей торшерного освещения.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал, что ожидаемые конечные результаты показателей реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 100% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть  равно 100%).

В мероприятия программы включены расходы на разработку проектной документации и  строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов. Учитывая объективные причины и то, что достижение целевого показателя  «Количество построенных объектов захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов» предусмотрено программой на 2015 год, неиспользованные Программой средства на данное мероприятие, в оценку реализации Программы можно не включать. Поэтому бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 98% (значение показателя в соответствии с методикой должно быть не менее 95%).

Бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно.

Число выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы равно 100 % (целевой параметр – 100%).

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по строительству объектов муниципальной собственности  имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году.

## 4. Дальнейшая реализация Программы

Реализация данной Программы  предусмотрена до  31.12.2020 года.

Заведующая сектором координации
отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска						Ю.В. Полинко

Директор МКУ «ДСиГХ»								А.А. Шайтан

И.В. Бондаренко

25 28 17