|  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 9 месяцев 2018 года |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город» | всего | 146 795,9 | 146 795,9 | 100 539,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года |  |  |  |
|  | местный бюджет | 146 795,9 | 146 795,9 | 100 539,9 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 988,9 | 988,9 | 988,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города всего, в том числе: | всего | 56 524,2 | 56 374,2 | 37 577,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 56 524,2 | 56 374,2 | 37 577,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | всего | 19 152,2 | 19 152,2 | 15 027,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 19 152,2 | 19 152,2 | 15 027,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | всего | 2 706,9 | 2 556,9 | 1 209,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 706,9 | 2 556,9 | 1 209,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | всего | 930,5 | 930,5 | 195,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 930,5 | 930,5 | 195,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка, проведение городского конкурса «Лучшая городская клумба – 2018» | всего | 65,1 | 65,1 | 47,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 65,1 | 65,1 | 47,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения мест массового отдыха населения | всего | 2 889,5 | 2 889,5 | 273,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 889,5 | 2 889,5 | 273,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации, полив зеленых насаждений | всего | 3 108,7 | 3 108,7 | 549,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 3 108,7 | 3 108,7 | 549,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | всего | 2 487,9 | 2 487,9 | 2 136,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 487,9 | 2 487,9 | 2 136,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8. Энергоснабжение уличного освещения и освещение мест массового отдыха населения | всего | 25 183,4 | 25 183,4 | 18 138,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 25 183,4 | 25 183,4 | 18 138,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы, т.ч. исполнено в 2017 году 988,9 тыс. руб. | всего | 84 699,6 | 84 849,6 | 62 915,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 84 699,6 | 84 849,6 | 62 915,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 71,5 | 71,5 | 7,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 71,5 | 71,5 | 7,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | всего | 5 500,6 | 5 500,6 | 40,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 500,6 | 5 500,6 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16, и в микрорайоне В-У города Волгодонска Ростовской области | всего | 5 460,6 | 5 460,6 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 5 460,6 | 5 460,6 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. .Разработка проектно- сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности | всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»						Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17