Отчет

о результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска»

по состоянию на 01.10.2015 года

| № п/п | Наименование целевых показателей | Наименование единицы измерения | Планируемое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя за отчетный период (9 месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отчетный год | на планируемый период (9 месяцев) |  |
|  | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 50,7 | 51,0 | 51,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» |  |
| 1.1. | Количество километров капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,57 | 0 | 0 |
| 1.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 1.3. | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | % | 32,7 | 32,7 | 33,1 |
| 1.4. | Количество километров построенных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,13 | 0 | 0 |
| 1.5. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 1,9 | 1,8 | 1,63 Фактически работы выполнены в пределах планового показателя, документы сданы для оплаты |
| 1.6. | Количество приобретенных низкопольных троллейбусов | шт. | 10 | 10 | 10 |
|  | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |  |
| 2.1. | Количество установленных светофорных объектов | шт. | 3 | 3 | 3 |

Директор																		А.А. Шайтан

В.А. Нагибин

(25 28 05)

Д.К. Заходякин

(22 97 80)